****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  
ДУМА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**РЕШЕНИЕ**

21.11.2019 № 484-НПА

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2019-2030 годы

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15.1 части 1 статьи 26 Устава Находкинского городского округа,

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2019-2030 годы (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Находкинского

городского округа Б.И. Гладких

Приложение к решению Думы Находкинского

городского округа

от 21.11.2019 № 484-НПА

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2019-2030 годы**

Одним из основополагающих факторов экономического роста в Находкинском городском округе является комплексное развитие социальной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Находкинского городского округа, является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Находкинского городского округа.

Такая работа была проведена по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние социальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Находкинского городского округа (далее – Программа) направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания населения услугами социальной сферы, снижение износа объектов социальной инфраструктуры и предусматривает ряд мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство объектов образования, культуры и физической культуры и спорта.

Основными целями Программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры;

- повышение доступности объектов социальной инфраструктуры Находкинского городского округа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа;

- обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры Находкинского городского округа;

- развитие социальной инфраструктуры Находкинского городского округа в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Находкинского городского округа – базовый программный документ для разработки инвестиционных и производственных программ организаций социальной сферы, включающий перечень мероприятий, направленных на развитие социальной инфраструктуры, качество и эффективность социального обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Находкинского городского округа. Программа разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Этапы реализации Программы:

- 1 очередь – 2023 год;

- расчетный срок – 2030 год.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов социальной инфраструктуры, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также строительством новых.

**ПАСПОРТ**

**программы комплексного развития социальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2019-2030 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2019-2030 годы |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика программы | Администрация Находкинского городского округа, Приморский край, г. Находка, Находкинский пр-т, д. 16 |
| Наименование разработчика программы | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа, Приморский край, г. Находка, ул. Школьная, д. 18 |
| Цель программы | Обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры Находкинского городского округа |
| Задачи программы | 1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры.  2. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры Находкинского городского округа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа.  3. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры Находкинского городского округа.  4. Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития социальной инфраструктуры | 1. Развитие системы образования:   * доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет; * доля обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа; * доля детей в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.   2. Развитие сферы культуры:   * уровень обеспеченности населения городского округа учреждениями/объектами сферы культуры.   3. Развитие физической культуры и массового спорта:   * доля населения городского округа систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения Находкинского городского округа; * уровень обеспеченности населения Находкинского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Строительство (реконструкция) объектов образования:   * строительство (реконструкция) дошкольных образовательных учреждений; * строительство (реконструкция) общеобразовательных учреждений; * строительство (реконструкция) учреждений дополнительного образования;   2. Строительство (реконструкция) объектов сферы физической культуры и спорта;  3. Строительство объектов сферы культуры;  4. Проектные работы. |
| Сроки и этапы реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2019-2030 гг.  1-й этап – 2019-2023 гг.  2-й этап – 2024-2030 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | 2019 год – 190 006,0 тыс. руб.  (бюджет НГО – 6 826,0 тыс. руб., бюджет Приморского края – 36 180,0 тыс. руб., иные внебюджетные источники – 147 000,0 тыс. руб.)  2020 год – 417 612,0 тыс. руб.  (бюджет НГО – 7 012,0 тыс. руб., бюджет Приморского края – 263 240,0 тыс. руб., иные внебюджетные источники – 146 760,0 тыс. руб.)  2021 год – 1 090 264,8 тыс. руб.  (бюджет НГО – 22 212,0 тыс. руб., бюджет Приморского края – 1 023 340,0 тыс. руб., иные внебюджетные источники – 44 712,8 тыс. руб.)  2022 год – 797 132,0 тыс. руб.  (бюджет НГО – 16 852,0 тыс. руб., бюджет Приморского края – 768 400,0 тыс. руб., иные внебюджетные источники – 11 880,0 тыс. руб.)  2023 год – 713 380,0 тыс. руб.  (бюджет НГО – 12 600,0 тыс. руб., бюджет Приморского края – 687 400,0 тыс. руб., иные внебюджетные источники – 13 380,0 тыс. руб.)  2024-2030 годы – 5 698 500,0 тыс. руб.  (бюджет НГО – 102 060,0 тыс. руб., бюджет Приморского края – 5 567 940,0 тыс. руб., иные внебюджетные источники – 28 500,0 тыс. руб.)  Всего – 8 906 894,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | К окончанию срока реализации Программы ожидается:  В системе образования:   * уровень обеспеченности населения городского округа дошкольными образовательными организациями, достигнет 100%; * доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет достигнет 95%; * уровень обеспеченности населения городского округа общеобразовательными организациями, составит 100% к установленному нормативу; * доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа составит 0%.   В сфере культуры:   * уровень обеспеченности населения городского округа объектами сферы культуры к 2030 году составит 95%.   В сфере физической культуры и спорта:   * увеличение доли населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Находкинского городского округа от 28,5% в 2019 году до 55% к 2030 году; * уровень обеспеченности населения Находкинского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта от 27,3% в 2019 году до 95,2% к 2030 году. |

**1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Находкинского городского округа**

**1.1. Социально-экономическое состояние Находкинского городского округа, сведения о градостроительной деятельности на территории Находкинского городского округа**

Общая площадь территории Находкинского городского округа составляет 360,4 кв. км. Округ расположен на северо-западном побережье Японского моря, в восточной части залива Петра Великого на удалении от административного краевого центра г. Владивостока, по прямой - на 165 км, по автомобильной трассе - на 184 км, по железной дороге - на 215 км. Ближайший аэропорт находится в г. Артем в 130 км от г. Находка.

Общая протяжённость морской береговой линии составляет около 170 км, исключая участки соседнего Партизанского района, рассекающие территорию округа в трех местах (устья рек Литовка. Партизанская, озеро Первое - мыс Гранитный).

Существующий природно-ресурсный и экономический потенциал, наличие действующих отраслевых проектов развития способствуют переходу на новую ступень экономической конкурентоспособности территории.

Одно из преимуществ экономики Находкинского городского округа - преобладание доли услуг в ее структуре. Организации, осуществляющие оказание рыночных услуг (прежде всего это относится к услугам транспортной обработки и хранения грузов, логистических услуг, торговли и связи) динамично развиваются.

На 1 января 2019 года в Находкинском городском округе проживало 150,2 тыс. человек. Находкинский городской округ – один из наиболее населенных округов Приморского края в среднем на одном квадратном километре проживает немногим менее 417 человек. В среднем по Приморскому краю плотность населения составляет около 12 человек на квадратный километр. В границах Находкинского городского округа концентрируется 7,8% населения, 8,5% занятых в экономике, 9,7% основных фондов экономики Приморского края.

Выгодное экономико-географическое положение Находкинского городского округа дополняет система транспортных коммуникаций и инфраструктуры, включающая:

* находкинcкий железнодорожный узел - конечная точка Транссибирской железнодорожной магистрали;
* два морских порта - Восточный и Находка, которые являются частью системы, обслуживающей внешнеторговые грузопотоки между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона и практически весь трансконтинентальный железнодорожный транзит;
* автомобильные дороги краевого значения, территориальная автодорожная сеть, примыкающая к федеральной трассе «Уссури» Хабаровск-Владивосток, которая обеспечивает связь Находки с важнейшим транспортным коридором Москва-Владивосток. В экономическом отношении большое значение имеет автомобильная дорога Владивосток-Находка, она перераспределяет внешнеторговые грузопотоки, дает им выход на федеральную автомобильную дорогу Хабаровск-Владивосток, далее – выход в КНР через пограничные автопереходы;
* аэропорт «[Владивосток](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82))», через который проходят авиатрассы международного и общегосударственного значения.

Близость к странам АТР дает округу большие преимущества в экспортно-импортной деятельности, в экономическом и культурном сотрудничестве.

Достаточно благоприятно и экономико-географическое положение округа:

* находящиеся на территории Находкинского городского округа месторождения минерального сырья - строительных песков, фарфорового сырья, песков и кварца для производства стекла, строительного камня, керамзитового сырья, глин для производства кирпича - могут составить базу для производства глинистого и силикатного кирпича, керамзита, железобетонных изделий, дорожного строительства и др.;
* большие массивы земель, пригодных для индивидуальной жилищной застройки;
* морское побережье, наличие естественных природных условий для отдыха, хорошие пляжи, чистая вода и воздух – все это стимулирует развитие инфраструктуры для отдыха.

# Административно-территориальное деление

Территория Находкинского городского округа является составной частью территории Приморского края. Территорию Находкинского городского округа составляют исторически сложившиеся земли города Находки, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования, рекреационные земли, земли для развития Находкинского городского округа независимо от форм собственности и целевого назначения, в том числе территории поселка Берегового, села Анна, села Душкино.

# 1.1.2. Отраслевая структура экономики

Находка - один из крупнейших транспортных узлов на Дальнем Востоке России. Через порты Восточный и Находка в 2018 году прошло 93,5 млн. тонн, что составило 46,6% грузооборота портов Дальневосточного бассейна и 11,5% от общероссийского показателя.

Транспортно-логистический бизнес является одним из базовых в экономике Находкинского городского округа. В портах Находкинского городского округа ведут деятельность 23 стивидорных компании, из них 12 осуществляют перевалку угля на экспорт.

Территория Находки имеет статус Свободного порта. Особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и административногорегулирования в Находкинском городском округе пользуется 41 резидент Свободного порта Владивосток.

#### Всего в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов, на 1 ноября 2018 года, по г. Находка было зарегистрировано 4 932 организации, филиала и представительства и 4 785 индивидуальных предпринимателя.

Структура экономики характеризуется преобладанием отраслей с высокой добавленной стоимостью. Основной «отраслевой» вклад в оборот округа вносят предприятия, осуществляющие такие виды экономической деятельности, как транспортная обработка грузов и хранение, логистические услуги, рыболовство, судостроение и судоремонт, металлообработка, производство продуктов питания, строительство, оптовая и розничная торговля.

В течение последних трех лет усилилось воздействие таких секторов, как строительство, оптовая и розничная торговля.

Таблица 1

Структура оборота организаций по видам экономической деятельности

в % к общему объему

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 |
| рыболовство | 6,05 | 6,1 | 4,95 |
| продукция промышленности | 11,8 | 15 | 13,5 |
| строительство | 1,01 | 2,6 | 3,09 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 18,36 | 16,9 | 18,6 |
| транспортировка и хранение | 57,16 | 54 | 54,6 |
| государственное управление | 1,87 | 1,7 | 1,6 |
| образование | 0,34 | 0,35 | 0,36 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1,5 | 1,47 | 1,4 |

В 2018 году оборот крупных и средних организаций в реальном секторе экономики составил 122,7 млрд. рублей.

Темпы роста оборота организаций в округе имеют неустойчивую динамику, переходя из области отрицательных значений в 2016 году к значительному росту в 2018 году – 11,2% к уровню значений предыдущего года.

**1.1.3. Промышленное производство**

В промышленном комплексе округа ключевая роль принадлежит предприятиям переработки.

В обрабатывающих производствах сосредоточено наибольшее количество предприятий – 76,9% от общего количества крупных промышленных предприятий. По специализации наибольший удельный вес занимают предприятия по производству пищевых продуктов – 60%, ремонт и техническое обслуживание судов - 30%.

В 2018 году промышленными предприятиями Находкинского городского округа было отгружено товаров собственного производства на 15,2 млрд. рублей.

Таблица 2

Отраслевая структура промышленного производства в % к общему объему производства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 |
| Продукция промышленности - всего | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | 78,6 | 84,91 | 84,19 |
| Производство пищевых продуктов | 71,02 | 72,22 | 71,5 |
| Ремонт и монтаж машин и оборудования | \* | 5,26 | 3,83 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 18,72 | 12,8 | 13,13 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 2,67 | 2,29 | 2,68 |

Промышленность Находкинского городского округа узко диверсифицирована. На три вида экономической деятельности – производство пищевых продуктов, ремонт и монтаж машин и оборудования, обеспечение электрической энергией, газом и паром - приходится 88,5 процентов от общего объема выпускаемой промышленной продукции.

Среди видов экономической деятельности, относящихся к обрабатывающим производствам, наиболее значимыми в Находкинском городском округе на текущий момент является производство пищевых продуктов, на долю которого в 2018 году приходился 71,5 процент от суммарного объема отгруженных промышленных товаров собственного производства и почти 85 процентов от объема отгрузки обрабатывающих предприятий.

# 1.1.4. Анализ демографической ситуации

На 1 января 2018 года в Находкинском городском округе проживало 150,2 тыс. человек. По численности населения в 2017 году округ занимал 3-е место среди муниципальных округов Приморского края, уступая Владивостокскому городскому округу 633,1 тыс. человек (33,1%) и Уссурийскому городскому округу 197,9 тыс. человек (10,3%). Из общей численности населения Находкинского городского округа в городе проживало 99,4%, сельское население составляет 0,6%.

Таблица 3

Динамика численности и движения населения в Находкинском городском округе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Прогноз 2021 |
| Численность населения на конец года - всего | чел. | 156649 | 154476 | 152294 | 150167 | 151246 |
| Изменение численности населения | чел. | -748 | -2173 | -2182 | -2127 | +1079 |

В Находкинском городском округе наблюдается процесс старения населения. Разрыв в приросте численности населения старше и моложе трудоспособного возраста в 2017 году составил 12,7 тыс. человек. Численность населения старше трудоспособного возраста ежегодно увеличивалась - с 2014 по 2017 год на 1289 человек, прирост населения моложе трудоспособного возраста за этот период составил 652 человека. В целом возрастная структура населения не обеспечивает необходимое воспроизводство трудовых ресурсов.

Таблица 4

Численность населения Находкинского городского округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Численность населения - всего | чел. | 156649 | 154476 | 152294 | 150167 |
| Из общей численности население в возрасте: |  |  |  |  |  |
| Население моложе трудоспособного возраста | чел. | 26082 | 26582 | 26808 | 26734 |
| Население в трудоспособном возрасте | чел. | 92361 | 89056 | 86281 | 83938 |
| Население старше трудоспособного возраста | чел. | 38206 | 38838 | 39205 | 39495 |
| Число родившихся, всего | чел. | 1895 | 2065 | 1958 | 1746 |
| Число умерших, всего | чел. | 2092 | 2088 | 2156 | 2112 |
| Младенческая смертность, на 1000 родившихся |  | 7,9 | 7,4 | 6,1 | 4,5 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) |  | -197 | -23 | -198 | -366 |
| Число прибывших | чел. | 4054 | 3221 | 2734 | 2911 |
| Число выбывших | чел. | 4605 | 5371 | 4718 | 4672 |
| Миграционный прирост | чел. | -551 | -2150 | -1984 | -1761 |

Неблагоприятным фактором в формировании воспроизводства населения Находкинского городского округа является отрицательная динамика рождаемости и снижения естественной убыли населения.

Существует тенденция к снижению численности населения в трудоспособном возрасте и увеличению численности лиц старше трудоспособного возраста.

# 1.1.5. Денежные доходы населения

В 2017 г. денежные доходы в расчете на душу населения составили 33 155 рублей (рост на 2,1% к уровню 2016 г.). Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 0,7%.

Таблица 5

Денежные доходы населения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Среднедушевые денежные доходы населения, рублей | 28310 | 32983 | 32446 | 33155 |
| Величина прожиточного минимума (4 квартал), рублей | 10683 | 12158 | 12456 | 12535 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения,% | 109,3 | 102,2 | 91,2 | 99,3 |

\*- В связи с отсутствием отчетности о денежных доходах населения по Находкинскому городскому округу приведены данные по Приморскому краю.

Одним из основных источников доходов населения является заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций в 2017 году составила 46 606 рублей и увеличилась по сравнению с 2016 годом на 5,2%. Среднемесячная заработная плата работников в крупных и средних организациях за январь-ноябрь 2018 года возросла на 10,4% к уровню соответствующего периода 2017 года и составила 49 864 рубля.

Таблица 6

Показатели заработной платы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций, рублей | 38 217 | 41 327 | 44 294 | 46 606 |
| Темп роста к предыдущему году, % | 106,4 | 108,1 | 107,2 | 105,2 |
| Реальная заработная плата работников организаций, % | 99,2 | 93,6 | 100,7 | 102,1 |
| Среднесписочная численность работников предприятий и организаций, рублей | 35 100 | 35 489 | 34 045 | 32 075 |
| Темп к предыдущему году, % | 103,7 | 101,1 | 95,9 | 94,2 |

Численность экономически активного населения Находкинского городского округа составила 55,3% от общей численности населения округа. В экономике округа в 2018 году было занято 81,6 тыс. человек, в том числе в крупных и средних организациях – 32,8 тыс. человек.

**1.1.6. Сведения о градостроительной деятельности на территории Находкинского городского округа**

**Нормативные правовые акты в области планировочной структуры и функционального зонирования территории Находкинского городского округа**

В Находкинском городском округе приняты нормативные правовые акты в области территориального планирования:

- Генеральный план Находкинского городского округа – утвержден решением Думы Находкинского городского округа от 29.09.2010 № 578-НПА.

- Правила землепользования и застройки Находкинского городского округа – утверждены решением Думы Находкинского городского округа от 26.12.2018 № 324-НПА.

**Современная планировочная организация и функциональное зонирование территории Находкинского городского округа**

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объем потребляемых товаров и услуг. К социальным сферам предоставляемых услуг относятся: образование, культура, здравоохранение, социальное обеспечение, физическая культура, общественное питание, коммунальное обслуживание.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания устанавливается в соответствии со сводом правил СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 года № 820, Региональными нормативами градостроительного проектирования Приморского края, утвержденными Постановлением Администрации Приморского края от 21.12.2016 № 593-па.

1. Объекты образования

Образовательное пространство Находкинского городского округа формируют 73 муниципальных образовательных учреждения, из них 24 общеобразовательных учреждения.

Существующая сеть образовательных учреждений городского округа дает возможность предоставлять широкий спектр образовательных услуг. Сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений формируют: детские сады и центры развития ребенка – детские сады.

Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений: 1 гимназия, 2 школы с углубленным изучением предметов, 21 средняя общеобразовательная школа.

Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования детей:   
3 центра, работающих по программам различных тематических направленностей, в том числе и спортивной, 5 детско-юношеских спортивных школ, дом детского творчества, станция юных техников, дом детско-юношеского туризма и экскурсий.

Число воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений на конец 2017 года составило 8,355 тыс. детей. Показатель охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием составил 76,13% от общей численности детей указанной возрастной группы.

В 2017 году на 2,47% уменьшилась доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу.

В последние годы для расширения сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений с целью ликвидации дефицита мест были выполнены следующие мероприятия:

* отремонтированы для использования в качестве групповых помещения, ранее использовавшиеся не по назначению;
* введен в эксплуатацию, после капитального ремонта, детский сад № 50 (г. Находка, ул. Мичурина, д. 22) на 280 мест, завершен капитальный ремонт МБДОУ «Буратино» (мкр. Ливадия);
* созданы группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями в трех муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и группа в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей «Дом детского творчества» для детей старшего дошкольного возраста.

В общеобразовательных учреждениях доля обучающихся во вторую смену в 2017 году составила 9,2%. Средняя наполняемость классов 27,5 человек.

Сеть учреждений дополнительного образования детей состоит из   
11 образовательных организаций. Учреждения дополнительного образования детей осуществляет деятельность по 8 направлениям: спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическому, техническому, туристско-краеведческому (экскурсионному), культурологическому, гражданско-патриотическому, социально-педагогическому, естественно-научному. В учреждении спортивной направленности, в которых дети занимаются по 24 видам спорта, охват детей составил порядка 3,5 тыс. детей. Основной контингент системы дополнительного образования детей - учащиеся начальной и основной школы.

Система дополнительного образования детей Находкинского городского округа работает стабильно, обеспечивая возможность получения доступного и качественного дополнительного образования, удовлетворяя образовательные потребности граждан.

Мощности учреждений образования местного значения городского округа, а также результат проведенной оценки обеспеченности населения приведены в таблице 7.

Таблица 7

Оценка обеспеченности населения объектами образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования | Мощность проектная | Нормативное значение | Оценка обеспеченности |
| Дошкольные образовательные организации, мест | 8 614 | 13 515 | -5 256 |
| Общеобразовательные организации, учащихся | 14 492 | 16 626 | -2 134 |

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Приморского края уровень обеспеченности дошкольных образовательных организаций в городском округе должно составить 80 мест на 1 тыс. человек. В Находкинском городском округе на начало 2018 года уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями составил 60 мест на 1 тыс. человек (75% от регионального норматива).

Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в Находкинском городском округе составляет 100 мест на 1000 человек (80% от регионального норматива – 120 мест на 1000 жителей).

Таким образом, в Находкинском городском округе отмечается дефицит в объектах дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организациях– 3 352 мест и 3 388 мест соответственно.

1. Объекты здравоохранения и социального обеспечения

Основной целью развития системы здравоохранения является создание условий для сохранения и улучшения здоровья населения.

Основными задачами развития системы здравоохранения являются:

* снижение общего уровня заболеваемости населения;
* снижение смертности;
* улучшение качества медицинского обслуживания и повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Медицинскую помощь жителям городского округа оказывают следующие организации:

* Находкинская больница Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» (далее - ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России). В структуру Находкинской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России входит две поликлиники;
* Находкинское противочумное отделение Федерального казенного учреждения здравоохранения «Приморская противочумная станция» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
* КГБУЗ «Находкинская городская больница». КГБУЗ «Находкинская городская больница» - крупнейшее лечебно-профилактическое учреждение Приморского края. Оно обслуживает более 120 тысяч жителей Находкинского городского округа, а также около 30 тыс. жителей соседних территорий. В составе больницы семь структурных подразделений. Учреждение оказывает специализированную, высококвалифицированную медицинскую помощь по 24 профилям, имеет 18 профильных отделений, предоставляющих экстренную и плановую помощь жителям городского округа и ближайших районов. Мощность составляет 619 коек в стационарах, поликлиники, принимающие до 3000 человек в смену. Дневной стационар при поликлинике рассчитан на 91 койку, при стационаре – на 25 коек, дневной стационар на дому – на 1147 обслуживаемых пациентов в год;
* филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая больница» г. Находка;
* Филиал ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» в г. Находка;
* КГБУЗ «Находкинская стоматологическая поликлиника»;
* КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Находки»;
* Фельдшерско-акушерский пункт п. Средний;
* Фельдшерско-акушерский пункт с. Душкино.

Также в городе Находка расположены две недействующие подстанции КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Находки».

Из объектов социального обеспечения на территории городского округа расположены:

* отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья КГБУСО «Находкинский СРЦН «Альбатрос»;
* отделения помощи семье и детям КГБУСО «Находкинский СРЦН «Альбатрос»;
* отделение социальной реабилитации КГБУ СО «Находкинский СРЦН «Альбатрос»;
* КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Находки»;
* КГБУСО «Артемовский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Развитие здравоохранения возможно за счет следующей системы мероприятий:

* реализация мероприятий, направленных на развитие профилактики заболеваний;
* улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения;
* развитие высокотехнологичной медицинской помощи;
* развитие сети медицинских учреждений, в том числе оптимизация и улучшение материально-технической базы учреждения здравоохранения в сельской местности, повышение роли клинико-диагностических центров, развитие семейной медицины.

3) Объекты культуры и искусства

Сеть муниципальных учреждений культуры и искусства Находкинского городского округа включает в себя учреждения культурно-досугового, музейного типа, библиотеки, театра кукол.

В городском округе расположены:

* МБУК «Театр кукол г. Находка»;
* МБУК «Музейно-выставочный центр г. Находка»;
* МБУК «Городская картинная галерея «Вернисаж» г. Находка;
* МБУК «Международный морской клуб»;
* Центральная библиотечная система, включающая в себя 14 библиотек, в том числе общедоступные, детские и юношеские;
* культурно-досуговые учреждения;
* кинотеатры.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музейно-выставочный центр» проводится работа, направленная на сохранение и поддержку традиционной народной культуры, народных промыслов и любительского искусства. Ежегодно фонды музея и картинной галереи пополняются в среднем лишь на 2-3%.

Миссия музея заключается не только в сохранении музейных предметов, как составляющей материального культурного наследия городского округа, но и в их достойной презентации на основе современных музейных технологий. В связи с этим, требует концептуального пересмотра историческая экспозиция музея.

Основным направлением библиотечной сферы городского округа является автоматизация библиотечных и библиографических процессов, системное пополнение электронного каталога, формирование фонда электронных документов.

В период развития информационных технологий предоставление доступа к документам в режиме он-лайн востребовано и актуально у пользователей. Все библиотеки Находкинского городского округа оснащены компьютерами,   
13 библиотек подключены к сети Интернет.

Материально-техническая база муниципальных бюджетных учреждений требует укрепления и должна включать в себя проведение ремонтов, модернизацию, оснащение современным оборудованием и инструментами. Постепенное улучшение материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства должно увеличить количество культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, а также улучшить качество предоставляемых услуг населению городского округа.

Результат проведенной оценки обеспеченности объектами культуры приведен в таблице 8.

Таблица 8

Оценка обеспеченности объектами культуры и искусства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры и искусства | Мощность проектная | Нормативное значение | Оценка обеспеченности |
| Общедоступные библиотеки, объект | 8 | 6 | 2 |
| Детские библиотеки, объект | 3 | 2 | 1 |
| Юношеские библиотеки, объект | 1 | 1 | 0 |
| Дома культуры, объект | 9 | 2 | 7 |
| Краеведческие музеи, объект | 0 | 1 | -1 |
| Тематические музеи, объект | 1 | 1 | 0 |
| Театры, объект | 1 | 1 | 0 |
| Кинотеатры, объект | 2 | 1 | 1 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, объект | 0 | 1 | -1 |
| Выставочные залы, картинные галереи, объект | 1 | 2 | -1 |

Таким образом, можно отметить дефицит в следующих объектах: краеведческого музея, универсального спортивно-зрелищного зала, выставочного зала, парка культуры и отдыха.

Для дальнейшего процесса развития культуры, вовлечения в культурную деятельность подрастающего поколения необходимо продолжить реализацию мер, направленных на эффективную деятельность учреждений культуры, для этого следует:

* сохраняя лучшее, повысить качество и расширить спектр услуг учреждений культуры, создать благоприятные условия для вовлечения горожан в общественно-культурную жизнь города, обеспечить равный доступ к культурным ценностям для всех социальных групп;
* развивать сеть учреждений культуры в районах города, а также сельских населенных пунктах;
* оказывать всестороннюю поддержку заводским Домам культуры, расширяя и координируя сферу их деятельности, наполняя новым содержанием и формами при сохранении исторических традиций;
* развивать культурно-досуговые учреждения, парки культуры и отдыха, индустрию развлечений;
* формировать устойчивую систему городских праздников, конкурсов и фестивалей;
* сохранять и увеличивать контингент учащихся в школах искусств;
* продолжить работу, направленную на повышение уровня материально-технической оснащенности учреждений культуры;
* развивать ресурсную базу учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

4) Объекты физической культуры и спорта

Физическая культура, являясь составной частью общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту и общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Физическая культура и массовый спорт в настоящее время является основным средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека.

В настоящее время к услугам населения в Находкинском городском округе представлены: 184 спортивных сооружения, 1 стадион, 62 плоскостных спортивных сооружения, 100 спортивных залов, 4 бассейна, 7 муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в том числе 5 детско-юношеских спортивных школы.

Ежегодно в Находкинском городском округе проводится более   
130 официальных спортивных соревнований, в том числе краевого и Дальневосточного уровня. Большой вклад в формирование спортивного резерва вносят детско-юношеские спортивные школы Находкинского городского округа.

Результат проведенной оценки обеспеченности объектами физической культуры и спорта приведен в таблице 9.

Таблица 9

Оценка обеспеченности объектами физической культуры и спорта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения физической культуры и спорта | Мощность проектная | Нормативное значение | Оценка обеспеченности |
| Физкультурно-спортивные залы, кв. м. площади пола | 24 700 | 27 000 | -2 300 |
| Плавательные бассейны, кв. м. зеркала воды | 1 065 | 1 800 | -735 |
| Плоскостные спортивные сооружения, кв. м. | 92 962 | 171 200 | -78 238 |
| Стадионы с трибунами, объект | 1 | 2 | -1 |
| Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, объект | 1 | 1 | 0 |
| Сооружения для стрелковых видов спорта, объект | 3 | 3 | 0 |

Согласно статистическим данным в Находкинском городском округе доля населения, занимающихся физической культурой и массовым спортом, составляет 25% от общей численности населения Находкинского городского округа.

В течение последних лет произошло улучшение материально-технической базы физической культуры и спорта городского округа. Для создания дополнительных условий для занятий спортом по месту жительства в 2015 году была отремонтирована дворовая спортивная площадка, в 2016 году – установлены универсальные спортивные площадки на территории двух средних общеобразовательных школ.

Несмотря на положительные тенденции в развитии спорта, остается ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, которые требуют решения:

- невысокий процент охвата занимающихся физической культурой и массовым спортом, в том числе учащихся в возрасте от 7 до 17 лет, так же инвалидов и др. маломобильных групп населения;

- низкая обеспеченность округа спортивными сооружениями, в том числе недостаточное количество оборудованных спортивных площадок по месту жительства. Недостаточная техническая оснащенность существующей спортивной базы не позволяет дополнительно привлекать население Находкинского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

- уровень развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры не в полной мере соответствует современным требованиям, необходима модернизация спортивно-оздоровительной базы округа (расширение спортивных зон в парках, спортплощадок, модернизация и реконструкция объектов санаторно-курортного лечения и пр.);

- трудности с обеспечением необходимым спортивным инвентарем и спортивным оборудованием спортивных школ и спортивных объектов.

5) Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, административно-бытового назначения

По состоянию на начало 2019 года на потребительском рынке городского округа функционируют:

* 759 объектов стационарной торговли суммарной мощностью 176 021,03 кв.м. торговой площади;
* 257 объектов общественного питания суммарной мощностью 14.5 тыс. мест, из них 190 общедоступных объектов суммарной мощностью 8.7 тысяч мест.
* 968 объекта бытового обслуживания;
* банки;
* административно-офисные здания,
* здания административно-делового назначения, бизнес-центр.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе граждан, ведущих фермерские, личные подсобные хозяйства, а также граждан, занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством, на действующих розничных рынках и ярмарках выделяются торговые места под реализацию собственной продукции. Для дачников и огородников организовываются сезонные специализированные ярмарки в разных микрорайонах города. Проводимые мероприятия позволяют удовлетворять полную потребность в торговых местах для реализации сельскохозяйственной продукции.

Сфера бытового обслуживания развивается в соответствии со спросом населения на бытовые услуги. Сегодня активно развиваются такие виды услуг как ремонт автотранспортных средств, обслуживание компьютерной техники, услуги дизайна, нянь, гувернанток, уборка и ремонт квартир, парикмахерские услуги, ногтевой сервис и т.д.

В сфере общественного питания 74% предприятий составляют общедоступную сеть, 26% - предприятия общественного питания учебных заведений, организаций, промышленных предприятий.

В целом ситуация на потребительском рынке товаров и услуг оценивается как стабильная, создаются условия для обеспечения жителей города услугами торговли, питания и бытового обслуживания, имеются возможности для дальнейшего роста основных макроэкономических показателей отрасли.

1. Объекты туризма

Находкинский городской округ располагает большим потенциалом для развития внутреннего туризма. Природное и культурно-историческое разнообразие позволяет развивать практически все виды туризма, включая наиболее распространенные по потребительским предпочтениям: пляжный, культурно-познавательный, экологический, конный. Несмотря на хороший туристско-рекреационный потенциал, не сформирован туристический имидж Находкинского городского округа и как следствие темпы развития туристской отрасли и узнаваемость округа достаточно низкие. Основные проблемы, тормозящие развитие туризма в Находкинском городском округе:

- в настоящий момент самая главная проблема заключается в отсутствии нормального транспортного сообщения между Владивостоком и Находкой, в том числе морского.

- недостаточная популяризация туристских ресурсов Находкинского городского округа (единого отраслевого интернет-портала, мобильных приложений в сфере туризма);

- слабая представленность туристских продуктов Находкинского городского округа на краевых, российских, международных туристических выставках, конференциях, совещаниях, семинарах, форумах;

- низкая информированность граждан Российской Федерации и иностранных граждан о туристских возможностях Находкинского городского округа;

- неудовлетворительное состояние некоторых объектов туристского показа.

Туристский комплекс Находкинского городского округа включает в себя 31 гостиницу, в том числе частные отели и гостиницы на дому, 29 туристических и оздоровительных баз отдыха, 1 санаторий, 10 мест массового отдыха у воды, красивые благоустроенные набережные в черте города, 27 туркомпаний, три памятника природы (бухта Анна, остров Лисий, единственный в России морской заказник «Залив Восток»), музейно-выставочный центр г. Находка, музей «Залив Восток» в мкр. Ливадия, картинную галерею «Вернисаж», парк-музей «Пограничная площадь», 2 театра, развлекательные детские центры, 7 культово-религиозных объектов, в том числе единственную в Приморье мусульманскую мечеть,   
44 памятника истории и культуры, фортификационные сооружения, археологические памятники.

Особо привлекательными для туристов являются пляжи Находкинского городского округа. Для отдыха и размещения туристов предлагаются гостиницы, базы отдыха. Неорганизованные туристы размещаются на морском побережье, на участках, переданных в аренду предпринимателям для использования в целях организации массового отдыха.

Находкинский городской округ располагает большим потенциалом для развития внутреннего туризма. Природное и культурно-историческое разнообразие позволяет развивать практически все виды туризма, включая наиболее распространенные по потребительским предпочтениям: рекреационный туризм (туризм с целью отдыха и развлечений), культурно-познавательный (включая религиозный и паломнический), деловой, спортивный, образовательный и т.д.

Несмотря на хороший туристско-рекреационный потенциал, не сформирован туристический имидж Находкинского городского округа и как следствие темпы развития туристской отрасли и узнаваемость округа достаточно низкие.

Основными проблемами развития туризма в городском округе является:

* недостаточная популяризация туристских ресурсов Находкинского городского округа;
* слабая представленность туристских продуктов Находкинского городского округа на краевых, российских, международных туристических выставках, конференциях, совещаниях, семинарах, форумах;
* низкая информированность граждан Российской Федерации и иностранных граждан о туристских предложениях Находкинского городского округа.

Туристский комплекс городского округа включает в себя 33 гостиничных комплекса, 27 туристических и оздоровительных баз отдыха, 14 оборудованных пляжных зон, красивые благоустроенные набережные в черте города, три памятника природы (бухта Анна, остров Лисий, морской заказник «Залив Восток»), Центр адаптации морских животных (Дельфинарий), музей под открытым небом «Палеодеревня», городской музей, картинную галерею «Вернисаж», театр, кинотеатры, детские развлекательные центр, 7 культово-религиозных объектов, в том числе единственную в Приморье мусульманскую мечеть, 54 памятника истории и культуры, 14 фортификационных сооружений, 22 археологических памятника.

Особо привлекательными для туристов являются пляжи Находкинского городского округа. Для отдыха и размещения туристов предлагаются гостиницы, базы отдыха. Неорганизованные туристы размещаются на побережье на участках, переданных в аренду предпринимателям для интенсивного использования в целях массового отдыха.

Туристско-рекреационная индустрия оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, сельское хозяйство, строительство, а также ставит задачу повышения благоустройства территории.

**1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Находкинского городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами объектов социальной инфраструктуры Находкинского городского округа**

В городском округе присутствует полный состав необходимой социальной инфраструктуры городского округа. Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами объектов социальной инфраструктуры – учреждения образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта.

Анализ потребности и обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры приведен по видам деятельности.

**1.2.1. Характеристика текущего состояния сферы здравоохранения городского округа**

Общая информация о КГБУЗ «Находкинская городская больница».

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Находкинская городская больница» создано 10 января 2012 года.

Имеет в своем составе структурные подразделения:

* СП «Городская больница № 1»;
* СП «Городская больница № 2»;
* СП «Детская больница»;
* СП «Детская поликлиника»;
* СП «Поликлиника № 1»;
* СП «Поликлиника № 2»;
* СП «Родильный дом».

СП «Городская больница № 1».

Стационар второго уровня на 429 коек круглосуточного пребывания и 29 коек дневного пребывания.

В составе: 14 лечебных отделений, приемное отделение, отделение реанимации.

Оказывает специализированную медицинскую помощь по 29 профилям, включая высокотехнологичную медицинскую помощь (травматология).

Отделения, определенные как межрайонные территориальные центры

- кардиологическое (ОКС);

- неврологическое (ОНМК);

- пульмонологическое;

- травматологическое;

- отоларингологическое;

- Центр амбулаторного диализа.

Поликлиника на 896 посещений в смену, имеет 40 коек дневного стационара, Центр амбулаторного диализа на 8 диализных мест, Центр здоровья и отделение реабилитации.

СП «Городская больница № 2».

В составе поликлиника на 109 посещений в смену, 10 коек дневного стационара (работа в 2 смены); отделение сестринского ухода на 55 коек, 4 ФАП.

СП «Поликлиника № 1».

Мощность - 300 посещений в смену, 5 коек дневного стационара.

СП «Поликлиника № 2».

Мощность - 136 посещений в смену, имеет в своем составе отделение медосмотров.

Медицинская помощь взрослому населению оказывается по 51 профилю, проводятся медицинские освидетельствования и медицинские экспертизы согласно действующей лицензии.

СП «Родильный дом».

Стационар 2 уровня на 64 круглосуточных койки: 36 коек отделения для беременных и рожениц, отделение новорожденных, 28 коек отделения патологии беременных. Является межрайонным центром, куда направляются пациенты из лечебных учреждений 1-2 уровня прикрепленных территорий: Находкинский городской округ, Лазовский, Партизанский муниципальные районы, Партизанский городской округ, ЗАТО город Фокино, городской округ Большой Камень.

Женская консультация на 250 посещений в смену, имеет в составе кабинет пренатальной диагностики и 15 коек дневного стационара.

СП «Детская больница»на 57 коек: 29 - педиатрических, 18 – патологии новорожденных, 10 сестринского ухода.

Отделение патологии новорожденных является межрайонным центром.

СП «Детская поликлиника» 715 посещений в смену (несколько адресов), Центр здоровья, 10 коек дневного стационара. Всего 32 педиатрических участка со средней численностью 1011 ребенка (норма 800). Количество участковых педиатров 18, % укомплектованности 56%.

На 1 января 2018 года население НГО составило - 150167 человек, прикрепленное население – 119793 человека.

Таблица 10

Демографические показатели Находкинского городского округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 |
| Население НГО | 154476 | 152294 | 150167 |
| Прикрепленное население Находкинской ГБ | 117507 | 118783 | 119933 |
| Из них взрослые: | 88965 | 89297 | 87633 |
| Из них дети (0-17): | 28542 | 29486 | 32300 |
| Рождаемость | 12,6 (1959) | 11,4 (1746) | 11,4 (1746) |
| Смертность (общая) | 13,97 ПК 13,973 | 13,66 ПК 13,181 | 13,66 ПК 13,181 |
| Смертность детская | 64,2 | 46,4 ПК67,2 | 46,4 ПК67,2 |
| Смертность младенческая | 6,1 (12) | 5,2 (9) ПК 6,2 | 5,2 (9) ПК 6,2 |
| Показатель прироста (убыли) | -1,3 | -2,26 | -2,26 |

Таблица 11

Показатели обеспеченности персоналом

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение, % |
| Обеспеченность врачебным персоналом % | 51% |
| Обеспеченность средним персоналом % | 56% |
| Обеспеченность младшим персоналом % | 71% |

Количество инвалидов, пользующихся правом ДЛО (дополнительное лекарственное обеспечение) - 2085 человек.

Таблица 12

Обеспеченность объектами здравоохранения

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Общее количество объектов здравоохранения | 30 |
| Количество больниц /в них койко-мест | 11/1124 |
| Количество поликлиник | 15 |
| Количество амбулаторий и фельдшерских пунктов | 4 |

Таблица 13

Объекты здравоохранения Находкинского городского округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Адрес | Руководитель | Контакты |
| Структурное подразделение «Поликлиника № 2» | Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 25 | Заведующая Мазур Валентина Ивановна | 62-14-42 62-14-43 62-14-44 contact@ncgb.ru |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» г. Находка | Приморский край, г.Находка, ул. Павлова,16 | Главный врач Татаренко Ольга Викторовна | 65-56-68 - приемная, 65-63-12 - главврач 65-63-12 vzodvomc@mail.ru |
| Находкинский институт вертеброневрологии и мануальной медицины | Приморский край, г. Находка, ул. Ленинградская, 23 | Директор Савина Юлия Григорьевна | 65-86-55 с.т. 8-924-129-98-94 |
| Краевой противотуберкулезный диспансер №4 в г. Находка | Приморский край, г. Находка, ул. Вознесенская, 9 | Главный врач Баришовец Татьяна Андреевна | 62-51-41, 62-59-89 ngptd@mail.ru |
| Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Находка | Приморский край, г. Находка, ул. Нахимовская, 3 | Главный врач Шевкун Евгений Федорович | 62-64-39, 69-68-58 nahodka@fguzpk.ru |
| Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая больница» г. Находка | Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского, 4 | Главный врач Грак Валерий Александрович | 74-67-08-приемная с.т. 602387 pkpb4@mail.ru |
| Находкинское противочумное отделение Федерального казенного учреждения здравоохранения «Приморская противочумная станция» федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная, 98 «А» | Руководитель отделения Татрова Евгения Васильевна | 62-95-26 |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Находкинская дезинфекционная станция» | Приморский край, г. Находка, ул. Школьная, 9 | И.о. главного врача Трачук Нина Сергеевна | 74-70-88 deznakhodka@yandex.ru |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой наркологический диспансер, отделение дневного пребывания» г. Находка | Приморский край, г. Находка, ул. Пирогова,8 | Главный врач Барсуков Николай Викторович | 62-15-93 Алексей Сергеевич Школьников с.т. 8-914-979-22-36 gnd-ssr@yandex.ru |
| Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Приско» | Приморский край, г. Находка, Школьный переулок, д. 4,ул. Советская, 11 А | Директор Гусева Наталья Владимировна | 69-95-50, 60-01-00, 69-87-75 0699543@mail.ru |
| Общество с ограниченной ответственностью «Асклепий-Н» | Приморский край, г. Находка, ул. Комсомольская, 40 | Директор Рева Ольга Николаевна | 90-30-40, 90-30-44 asklepyin.nakhodka@mail.ru |
| Общество с ограниченной ответственностью «Релай» медицинского центра «Гармония» | Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная, 2 | Директор Лесков Леонид Васильевич | 61-32-61 garmonia-relai@yandex.ru |
| ЭЛЕВИТА, МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО | Приморский край, Находка, Проспект мира, 12 | Павличенко Татьяна Ивановна | 634340 |
| Юго-восточный отдел по ветеринарному, карантинному, фито-санитарному надзору управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области | Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 92 | Начальник Галимов Эльбрус Ильярович | 69-25-95 rshnnakhodka@mail.ru |
| Краевое государственное бюджетное учреждение «Находкинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» | Приморский край, г. Находка, ул. Минская, 5 | Начальник Агафонов Владимир Анатольевич | 75-00-45 kguvet-nakhodka@bk.ru |

Направление развития системы учреждений здравоохранения Находкинского городского округа определяется департаментом здравоохранения Приморского края. Все планы развития предусматривает руководство субъекта.

**1.2.2. Характеристика текущего состояния сферы образования городского округа**

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. На территории Находкинского городского округа функционируют 73 организации, оказывающие услуги в сфере образования. Сеть образовательных организаций представлена муниципальными учреждениями образования различных типов: 38 дошкольных образовательных учреждений, 24 общеобразовательных учреждения, 11 учреждений дополнительного образования.

Все муниципальные образовательные учреждения имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности.

а) Дошкольное образование

Сеть образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, составляет 38 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее – МБДОУ). Кроме того, услуга по присмотру и уходу за детьми старшего дошкольного возраста в режиме групп кратковременного пребывания предоставляется в учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества».

Таблица 14

Технико-экономические параметры существующих МБДОУ Находкинского городского округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение, (Объект) | Адрес | Мощность  (мест) | Фактическая вместимость  (человек на 01.01.2019) |
| МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 5» | г. Находка, ул. Пирогова, 52 а | 315 | 323 |
| МБДОУ «Детский сад № 7» | г.Находка, ул.Дзержинского, 3 | 145 | 149 |
| МБДОУ «Детский сад № 8» | г. Находка, бульвар Энтузиастов, 3 | 356 | 369 |
| МБДОУ «Детский сад № 15» | г. Находка, ул. Чернышевского, 5 а, ул. Кольцевая, 49 | 220 | 204 |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 19» | г. Находка, Школьный переулок, 1 а | 145 | 138 |
| МБДОУ «Детский сад № 20» | г. Находка, ул. Фрунзе, 18 а | 145 | 160 |
| МБДОУ «Детский сад № 23» | г. Находка, ул. Павлова, 13 | 120 | 116 |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 27» | г. Находка, ул. Нахимовская,  7 а | 280 | 282 |
| МБДОУ «Детский сад № 31» | г. Находка, ул. Добролюбова, 7 | 145 | 154 |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 33» | г. Находка, ул. Сенявина, 4,  ул. Сенявина, 6 | 226 | 226 |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 34» | г. Находка, ул. Гагарина, 1 | 145 | 140 |
| МБДОУ «Детский сад № 35» | г. Находка, ул. Гончарова, 8 а | 145 | 144 |
| МБДОУ «Детский сад № 36» | г. Находка, ул. Пограничная, 1а | 145 | 140 |
| МБДОУ «Детский сад № 37» | г. Находка, ул. Ленинградская, 1 а | 280 | 281 |
| МБДОУ «Детский сад № 39» | г. Находка, ул. Ленинградская, 12 | 250 | 248 |
| МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 42» | г. Находка, ул. Малиновского, 15, ул. Малиновского, 27 | 281 | 281 |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45» | г. Находка, ул. Спортивная, 19 | 280 | 296 |
| МБДОУ «Детский сад № 46 «Дар» | г. Находка, ул. Минская, 19 | 280 | 281 |
| МБДОУ «Детский сад № 49» | г. Находка, пгт. Врангель, ул. Первостроителей, 9 а | 280 | 214 |
| МБДОУ «Детский сад № 50» | г. Находка, Мичурина, 22 | 265 | 285 |
| МБДОУ «Детский сад № 51 «Родничок» | г. Находка, Озерный бульвар, 8 | 280 | 304 |
| МБДОУ «Детский сад № 53» | г. Находка, ул. Пограничная, 32 а | 280 | 293 |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 54 «Малыш» | г. Находка, ул. Постышева, 37 б | 280 | 300 |
| МБДОУ «Детский сад № 55» | г. Находка, пгт. Врангель, Приморский проспект, 16 а | 280 | 272 |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 57» | г. Находка ул. Верхне-Морская, 102а | 280 | 278 |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 58» | г. Находка, Озерный бульвар, 3 | 195 | 196 |
| МБДОУ «Детский сад № 59» | г. Находка, ул. Рыбацкая, 19 а | 280 | 283 |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 60» | г. Находка, ул. Кирова, 17 | 280 | 303 |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 61» | г. Находка, ул. Спортивная, 37 | 250 | 245 |
| МБДОУ «Детский сад № 62» | г. Находка, ул. Дзержинского, 11 | 145 | 150 |
| МБДОУ «Детский сад № 63» | г. Находка, ул. Молодежная, 14 а | 280 | 273 |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 65» | г. Находка, пгт. Врангель, ул. Невельского, 20 | 290 | 283 |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 66» | г. Находка, ул. Астафьева, 120 | 280 | 192 |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 67» | г. Находка, проспект Мира, 11а | 145 | 162 |
| МБДОУ «Детский сад «Буратино» | г. Находка, пгт. Ливадия, ул. Луговая, 13, ул. Надибаидзе, 3б | 400 | 257 |
| МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» | г. Находка, пгт. Южно-Морской, ул. Пограничная, 1 | 145 | 126 |
| МБДОУ «Детский сад «Аленушка» | г. Находка, с. Анна, ул. Нагорная, 4 | 35 | 14 |
| МБДОУ «Детский сад «Березка» | г. Находка, с. Душкино, ул. Беляева, 2 а | 40 | 28 |
| Всего |  | 8 614 | 8 375 |

На 31.12.2017 доля детей в возрасте 1–6 лет, которые получают услуги дошкольного образования составляла 76,13%, на 31.12.2018 доля обеспеченных местами в МБДОУ уменьшилась до 74,61 % в связи увеличением общей численности детей от 1–6 лет с 10 974 человек в 2017 году до 11 225 человек в 2018 году

Анализ обеспеченности детей местами в учреждениях дошкольного образования показывает, что в 2018 году услугами дошкольного образования были охвачены 8 375 детей дошкольного возраста, тогда как количество мест в детских садах в соответствии с их проектной мощностью составляет 8 614. Отсутствует очередность и имеются свободные места в детских садах в таких районах Находкинского городского округа как Ливадия, Южно-Морской, Врангель, а также территориях от ул. Ленинской до мыса Астафьева.

Переуплотненность дошкольных образовательных учреждений наиболее выражена в следующих районах Находкинского городского округа: КПД - 109,3%, озера Соленого - 106,3%, Пади Ободной - 104%, ул. Пограничной - 106,1%. Кроме того, в районе ул. Сидоренко дошкольного образовательного учреждения нет.

Причиной переуплотненности и наличия очередности в детские сады именно в вышеуказанных районах послужило строительство современных многоэтажных жилых домов, которое планируется продолжить.

Имущественный комплекс муниципальных детских садов представлен 42 зданиями. В настоящее время все здания находятся в нормативном состоянии. Однако все здания дошкольных образовательных учреждений построены в период 1950-1990 годов, в связи с чем 31% имеют износ более 70%.

По городскому округу показатель обеспеченности дошкольными учреждениями сложился 60 мест на 1000 человек, что составляет 75 % от регионального норматива (80 мест на 1000 жителей). Расчетная нормативная потребность местами в дошкольных учреждениях представлена в таблице 15.

Таблица 15

Показатели расчета потребности в объектах дошкольного образования

Находкинского городского округа до 2030 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 г. | 2030 г. |
| Численность постоянного населения (среднегодовая), чел. | 149 580 | 180 000 |
| Наличие мест в исходном году (с учетом ввода в эксплуатацию объектов в рамках программы) | 8 614 | 10 420 |
| Расчетная потребность мест с учетом норматива (80 мест на 1000 человек) | 11 966 | 14 400 |
| Избыток (+), дефицит (-) мест | -3 352 | -3 980 |
| Обеспеченность местами МБДОУ от норматива, % | 72 | 72,4 |

Учитывая расчетную потребность и нормативный радиус обслуживания населения городского округа услугами дошкольного образования, в период до 2030 года потребуется строительство детских садов в жилых микрорайонах: ул. Сидоренко, КПД, МЖК, 3-ем Южном микрорайоне (ориентир – ул. Бокситогорская).

Детский сад на ул. Советской (ориентир – дамба между ул. Советской и МЖК) будет необходим при условии строительства нового жилого комплекса в районе дамбы.

Выводы:

Действующая сеть учреждений дошкольного образования обеспечивает удовлетворение потребности в местах для детей в возрасте от 3 до 7 лет на 100%.

Обеспеченность детей в возрасте от 1 года до 7 лет местами в детских садах составляет 66,6%. Существует дефицит мест для детей ясельного возраста (от 1 года до 3 лет).

Существует проблема неравномерности распределения муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории Находкинского городского округа.

Переуплотненность учреждений дошкольного образования, расположенных от района КПД до ул. Пограничной включительно, составляет 106,5%, что соответственно требует строительства детских садов в указанных районах.

При принятых показателях прогнозной численности населения и исходя из средней обеспеченности общей площадью жилья в основных районах первоочередного строительства многоквартирных домов также потребуется строительство дошкольных образовательных учреждений.

б) Общее образование.

В настоящее время сеть учреждений общего образования представлена 24 муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждения (далее – МБОУ), реализующими программы начального, основного и среднего общего образования.

Технико-экономические параметры существующих объектов общего образования представлены в таблице 16.

Таблица 16

Технико-экономические параметры существующих МБДОУ Находкинского городского округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение,  (Объект) | Адрес | Мощ-ность  (мест) | Фактичес-кая вмести-мость  (человек на 01.01.2019) | в т.ч. обучающих-ся во 2-ю смену |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 «Полюс» | г. Находка,  ул. Астафьева, 123 | 964 | 306 | 0 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | г. Находка, ул. Нахимовская, 21а | 200 | 253 | 0 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | г. Находка, Находкинский проспект, 108 | 440 | 705 | 31 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | г. Находка,  переулок Школьный, 1 | 260 | 283 | 0 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | г. Находка,  ул. Малиновского, 25 | 580 | 786 | 99 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лидер – 2» | г. Находка,  ул. Северная, 8,  ул. Северная, 10 | 550 | 587 | 80 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 «Эдельвейс» | г. Находка, ул. Кирова, 13, ул. Шевченко, 1 | 950 | 1408 | 105 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» | г. Находка,  ул. Садовая, 1 | 320 | 592 | 111 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» | г. Находка,  ул. Мичурина, 10а | 750 | 1091 | 29 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 10 с углубленным изучением английского языка» | г. Находка,  ул. Луначарского, 13 | 613 | 499 | 0 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» | г. Находка,  ул. Арсеньева,  14 а | 625 | 821 | 32 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Сметанкина В.Н.» | г. Находка, проспект Мира, 10 | 1122 | 1143 | 26 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» | г. Находка, проспект Мира, 24 б | 625 | 1183 | 357 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | г. Находка, ул. Владивостокская, 22 | 330 | 316 | 0 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» | г. Находка,  пгт. Врангель,  ул. Первостроителей, 10 | 580 | 414 | 0 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 «Выбор» | г. Находка,  пгт. Врангель,  ул. Бабкина, 5 | 625 | 697 | 0 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» | г. Находка,  пгт. Врангель, Восточный проспект, 7 | 933 | 506 | 0 |
| МБОУ «Гимназия № 1» | г. Находка,  ул. Верхне-Морская, 96 | 700 | 756 | 60 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» | г. Находка,  ул. Юбилейная, 12 | 580 | 560 | 0 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» | г. Находка,  ул. Мичурина, 12 а | 580 | 786 | 150 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» | г. Находка,  ул. Молодежная, 16 | 580 | 707 | 0 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 «Гелиос» с углубленным изучением отдельных предметов» | г. Находка,  ул. Бокситогорская, 20 а | 625 | 1272 | 418 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» | г. Находка,  пгт. Ливадия,  ул. Заречная,17 | 580 | 561 | 0 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» | г. Находка,  пгт. Южно-Морской,  ул. Комсомольская,  2 а | 380 | 394 | 0 |
| Всего |  | 14 492 | 16 626 | 1 498 |

Анализ сети учреждений общего образования показывает, что существующая сеть общеобразовательных учреждений в целом удовлетворяет потребности населения Находкинского городского округа в получении услуги общего образования. Суммарное количество мест в действующих школах – 14 492, тогда как фактическое число детей, их посещающих – 16 626 человек, в том числе обучающихся во вторую смену – 1 498 человек. Обучение в первую смену в 2018-2019 учебном году обеспечивается 90% обучающихся в среднем по городскому округу.

Вместе с тем, в отдельно взятых школах (МБОУ СОШ № 14 и МБОУ СОШ № 25 «Гелиос») вторая смена составляет 31% и 33% соответственно при значительной переуплотненности классов.

С другой стороны, существуют микрорайоны, полностью обеспечивающие обучение школьников в первую смену и имеющие свободные места: пгт. Ливадия, пгт. Врангель, ул. Ленинская, мыс Астафьева, 1-ый Южный микрорайон.

Имущественный комплекс муниципальных школ представлен 28 зданиями. В настоящее время все здания находятся в нормативном состоянии. Однако все здания общеобразовательных учреждений построены в период 1950-1990 годов, в связи с чем 32% имеют износ более 70%.

По городскому округу показатель обеспеченности общеобразовательными учреждениями сложился 100 мест на 1000 человек, что составляет 80% от регионального норматива (120 мест на 1000 жителей). Расчет нормативной потребности в общеобразовательных учреждениях представлен в таблице 17.

Таблица 17

Показатели расчета потребности в объектах дошкольного образования

Находкинского городского округа до 2030 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 г. | 2030 г. |
| Численность постоянного населения (среднегодовая), чел. | 149 580 | 180 000 |
| Наличие мест в исходном году по санитарным нормам и правилам (с учетом ввода в эксплуатацию объектов в рамках программы) | 14 492 | 18 317 |
| Расчетная потребность мест с учетом норматива (120 мест на 1000 жителей) | 17 880 | 21 600 |
| Избыток (+), дефицит (-) мест | - 3388 | - 3282 |
| Обеспеченность местами по нормативу, % | 81 | 84,8 |

Учитывая прогнозируемый прирост населения Находкинского городского округа, имевшийся рост рождаемости в период с 2010 по 2017 год, строительство новых жилых многоэтажных домов в пределах основной застройки города необходимо строительство новых общеобразовательных учреждений в районах ул. Дзержинского, во 2-ом либо 3-ем Южном микрорайоне, ул. Сидоренко, в районе КПД с целью обеспечения односменного режима обучения в школах Находкинского городского округа.

Вместе с тем, необходимо ликвидировать 32% зданий с высоким износом и планировать строительство новых зданий школ на их замену: по ул. Шевченко, 1 (вместо устаревшего здания МБОУ СОШ № 7 «Эдельвейс»), по ул. Ленинской (вместо устаревших зданий МБОУ СОШ № 10 и МБОУ СОШ № 17), по ул. Дальней (вместо устаревшего здания МБОУ СОШ № 3) и реконструкцию объекта незавершенного строительства - школы на 990 мест в пгт. Южно-Морской, ул. Победы вместо устаревшего здания МБОУ СОШ № 27.

При дальнейшем развитии всего муниципального образования, в случае организации жилого микрорайона в районе дамбы между ул. Советской и МЖК необходимо предусмотреть строительство общеобразовательного учреждения на 1 100 мест.

Выводы:

Действующая сеть общеобразовательных учреждений в целом удовлетворяет потребности населения Находкинского городского округа в получении услуги общего образования. В 2018-2019 учебном году 90% школьников обучаются в первую смену. Однако реальные показатели рождаемости детей в период с 2010 (1469 человек) по 2017 год (1916 человек) говорят о значительном приросте детского населения, что соответственно при выходе детей в школу не позволит сохранить обучение в одну смену даже на уровне 90%.

При принятых показателях прогнозной численности населения и исходя из средней обеспеченности общей площадью жилья в основных районах первоочередного строительства многоквартирных домов потребуется строительство общеобразовательных учреждений.

в) Дополнительное образование

Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В Находкинском городском округе функционируют11 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (далее – МБУ ДО): спортивной направленности – 6, технической направленности – 1, художественно-эстетической направленности – 3, туристко – краеведческой направленности – 1.

Среди учреждений дополнительного образования наибольшее количество составляют учреждения спортивной направленности, в которых занимаются дети по 26-ти видам спорта. Вместе с тем, существует спрос на оказание услуг дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей, в том числе услуг «Кванориума» на территории Находкинского городского округа. Однако существующая материально-техническая база учреждений дополнительного образования не позволяет значительно увеличить объем предоставления услуг указанных направлений.

Технико-экономические параметры существующих объектов дополнительного образования представлены в таблице 18.

Таблица 18

Технико-экономические параметры существующих объектов дополнительного образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение,  (Объект) | Адрес | Мощность  (мест) | Фактическая вместимость  (человек на 01.01.2019) |
| МБУ ДО «Центр физкультуры и спорта» | г. Находка, п. Врангель, ул. Первостроителей, 9 | 200 | 565 |
| МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Приморец» | г. Находка, проспект Мира, 39 | 300 | 357 |
| МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Водник» | г. Находка, ул. Владивостокская, 45 а | 663 | 541 |
| МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Океан» | г. Находка, Находкинский проспект, 108 | 300 | 291 |
| МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ливадия» | г. Находка,  пгт. Ливадия, ул. Заводская, 2 | 300 | 356 |
| МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Юниор» | г. Находка, ул. Дзержинского, 12,  проспект Мира, 22/1,  ул. Верхне-Морская, 136 | 600 | 658 |
| МБУ ДО «Дом детского творчества» | г. Находка, ул. Верхне-Морская, 104 а, ул. Нахимовская, 23, ул. Арсеньева, 3, ул. Малиновского, 17 | 1220 | 1759 |
| МБУ ДО «Дом детско-юношеского туризма и экскурсий» | г. Находка, ул. Заводская, 6, ул. Пограничная, 42 | 260 | 1279 |
| МБУ ДО «Станция юных техников» | г. Находка, ул. Молодежная, 7 | 100 | 222 |
| МБУ ДО «Арт-Центр» | г. Находка, ул. Спортивная.17, ул. Бокситорская, 8 | 200 | 1727 |
| МБУ ДО «Центр внешкольной работы» | г. Находка, п. Душкино, ул. Комарова, 13,  п. Южно-Морской, ул. Победы, 3-58,  п. Ливадия. Луговая, 29-60 | 123 | 570 |
| Всего |  | 4 266 | 8 325 |

Поскольку занятия педагогами дополнительного образования и тренерами-преподавателями проводятся не только на базе учреждений дополнительного образования, но и в общеобразовательных учреждениях, то численность воспитанников учреждений значительно превышает возможности зданий и помещений, в которых расположены МБУ ДО.

В 2018 году услугу дополнительного образования в МБУ ДО Находкинского городского округа получали 50,1% от общей численности детского населения в возрасте от 5 до 18 лет. Услугу по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе в МБУ ДО, получали 75,2% от общей численности детского населения в возрасте от 5 до 18 лет.

Учреждения дополнительного образования неравномерно распределены по территории Находкинского городского округа. Полностью отсутствуют МБУ ДО в отдельно стоящих, застроенных многоквартирными жилыми домами микрорайонах: КПД, ул. Сидоренко, МЖК, пгт. Врангель (в районе Береговой).

Кроме того, 6 из указанных в таблице учреждений (МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ливадия», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Юниор», МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Дом детско-юношеского туризма и экскурсий», МБУ ДО «Станция юных техников», МБУ ДО «Арт-Центр») находятся в приспособленных помещениях и зданиях. Соответственно возникает потребность в строительстве современных учреждений дополнительного образования вместо вышеуказанных 6 в районах их размещения либо, как минимум, строительство уличных спортивных площадок возле зданий Детско-юношеских спортивных школ.

При дальнейшем развитии всего муниципального образования, в случае организации жилого микрорайона в районе дамбы между ул. Советской и МЖК необходимо предусмотреть строительство «Центра детского творчества».

Выводы:

Обеспеченность детей в возрасте от 5 до 18 лет услугой дополнительного образования составляет 75,2%.

Недостаточная база для развития специализированных видов спорта, а также оказания услуг дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей.

Для развития системы дополнительного образования необходимо строительство спортивных объектов и учреждений дополнительного образования, отвечающих современным требованиям, в отдельно расположенных микрорайонах городского округа.

1.2.3. **Характеристика текущего состояния сферы** физической культуры и спорта городского округа

Одним из основных показателей развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта является численность населения, занимающегося физической культурой и спортом.

На 1 января 2018 года этот показатель составил 40,132 тыс. человек, или 28,51 процента от общей численности населения Находкинского городского округа. Общий охват жителей Находкинского городского округа регулярными занятиями физической культурой поддерживается благодаря обязательным занятиям физкультурой в образовательных учреждениях.

Спортивная база городского округа характеризуется следующими данными.

К услугам занимающихся физической культурой и спортом предоставлено 181 спортивное сооружение. Значительную долю из них составляют спортивные площадки и спортивные залы общеобразовательных школ и детско-юношеских спортивных школ. Проведением занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан занимается муниципальное бюджетное учреждение «Физкультура и здоровье» Находкинского городского округа.

Технико-экономические параметры существующих объектов физической культуры и спорта представлены в таблице 19.

Таблица 19

Технико-экономические параметры существующих учреждений физической культуры и спорта городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Местоположение объекта | Площадь  (кв. м) |
| Стадионы | | |
| Стадион с трибунами на 1500 мест и легкоатлетическим ядром МБУ ДО ДЮСШ «Водник» | г. Находка, ул. Владивостокская, 45А | 13 087,7 |
| Спортивные залы | | |
| Спортивные залы (игровой) МБУ ДО ДЮСШ «Водник» | г. Находка, ул. Владивостокская, 45А | 628,5 |
| Зал борьбы МБУ ДО ДЮСШ «Водник» | г. Находка, ул. Владивостокская, 45А | 82,2 |
| Зал настольного тенниса МБУ ДО ДЮСШ «Водник» | г. Находка, ул. Владивостокская, 45А | 230,8 |
| Зал художественной гимнастики МБУ ДО ДЮСШ «Водник» | г. Находка, ул. Владивостокская, 45А | 146,9 |
| Тренажерный зал МБУ ДО ДЮСШ «Водник» | г. Находка, ул. Владивостокская, 45А | 111,5 |
| Зал бокса МБУ ДО ДЮСШ «Водник» | г. Находка, ул. Владивостокская, 45А | 126,7 |
| Спортивный зал (тренировочный) МБУ ДО ДЮСШ «Приморец» | г. Находка, пр-т Мира, д. 39 | 208,08 |
| Тренажерный зал МБУ ДО ДЮСШ «Приморец» | г. Находка, пр-т Мира, д. 39 | 152,25 |
| Игровой спортивный зал МБУ ДО ДЮСШ «Юниор» | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 12, | 232 |
| Зал борьбы МБУ ДО ДЮСШ «Юниор» | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 12, | 185,6 |
| Малый зал МБУ ДО ДЮСШ «Юниор» | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 12, | 144,3 |
| Игровой зал МБУ ДО «ЦФиС» | г. Находка, микрорайон Врангель, ул. Первостроителей,8а | 264,4 |
| Зал тяжелой атлетики МБУ ДО «ЦФиС» | г. Находка, микрорайон Врангель, ул. Первостроителей,8а | 46 |
| Тренажерный зал МБУ «ФиЗ» | г. Находка, ул. Спортивная,3а | 225 |
| Зал хореографии МБУ «ФиЗ» | г. Находка, ул. Спортивная,3а | 80,5 |
| Зал борьбы (самбо) МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» | г. Находка, п. Ливадия, ул. Заводская 2 | 70 |
| Зал борьбы (дзюдо) МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» | г. Находка, п. Ливадия, ул. Заводская 2 | 70 |
| Зал бокса МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» | г. Находка, п. Ливадия, ул. Заводская 2 | 130 |
| зал единоборств МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» | г. Находка, п. Ливадия, ул. Заводская 2 | 55 |
| Тренажерный зал МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» | г. Находка, п. Ливадия, ул. Заводская 2 | 70 |
| Спортивные залы общеобразовательных учреждений НГО | Территория Находкинского городского округа | 8 060 |
| Спортивные площадки | | |
| Бейсбольная площадка МБУ ДО ДЮСШ «Водник» | г. Находка, ул. Владивостокская, 45А | 2 993 |
| Спортивная площадка МБУ «ФиЗ» | г. Находка, ул. Арсеньева,17 | 800 |
| Спортивные площадки общеобразовательных учреждений НГО | Территория Находкинского городского округа | 54 218 |
| Хоккейные коробки | | |
| Хоккейная коробка МБУ ДО «ЦФиС» | г. Находка, микрорайон Врангель, ул. Береговая | 2 613 |
| Хоккейная коробка | ул. Молодежная,7 | 800 |
| Хоккейная коробка | ул. Малиновского,8 | 1 800 |
| Хоккейная коробка | Находкинский проспект,14 | 450 |
| Хоккейная коробка | ул. Кирова,13 | 1 800 |
| Хоккейная коробка | г. Находка, п. Ливадия, ул. Луговая,27 | 1 800 |
| Хоккейная коробка | г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Победы, 1 | 1 800 |
| Плавательные бассейны | | |
| Плавательный бассейн МБУ ДО ДЮСШ «Приморец» | г. Находка, пр-т Мира, д. 39 | 400 |
| Манежи | | |
| Легкоатлетический манеж МБУ ДО ДЮСШ «Водник» | г. Находка, ул. Владивостокская, 45А | 357,57 |
| Манеж футбольный МБУ ДО ДЮСШ «Океан» | г. Находка, Находкинский пр-кт,108. | 800 |

Ряд спортивных сооружений не соответствует строительным и санитарным нормам и правилам. Средний процент износа спортивных сооружений достиг 70%.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями, рассчитанная в соответствии с региональными нормативами, составляет:

физкультурно-спортивными залами 142,7 кв. м. на 1000 человек населения (40,77% от нормативного показателя),

плоскостными спортивными сооружениями – 619,06 кв. м. на 1000 населения (31,75% от нормативного показателя),

плавательными бассейнами – 7,1 кв. м. зеркала воды на 1000 населения (9,46%) от нормативного показателя).

Расчёт нормативной потребности в учреждениях физической культуры и спорта городского округа на перспективу представлен в таблице 20.

Таблица 20

Показатели расчета потребности в объектах физической культуры и спорта до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование норматива | Ед. изм. | Значение норматива на 1000 чел. населения | Фактический показатель на 01.01.2019 | Расчётная потребность с учетом норматива к 2030 году | Дополни-тельная потребность к 2030 году |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1950 | 92 962 | 55 907 | 199 864 |
| Спортивные залы | м2 | 350 | 21 428 | 52 558 | 31 130 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 75 | 1 065 | 11 262 | 10 197 |

Для расчета использованы данные статистической формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорту» по состоянию на 31 декабря 2018 года.

С целью создания комфортных условий проживания населения, учитывая нормативную потребность населения в услугах физической культуры и спорта, а также местоположения микрорайонов, предполагается строительство следующих объектов:

- крытого тренировочного катка;

- физкультурно- оздоровительного комплекса;

- крытых спортивных площадок (атлетические павильоны) для гимнастических упражнений;

- универсальная площадка для игровых видов спорта;

- комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор.

**1.2.4 Характеристика текущего состояния сферы культуры городского округа**

Сфера культуры объединяет деятельность по сохранению культурно-исторического наследия, развитию библиотечного, музейного дела, клубных форм организованного отдыха, развитию традиционной народной культуры.

Сеть муниципальных организаций культуры Находкинского городского округа представлена следующими муниципальными учреждениями:

1) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» Находкинского городского округа;

2) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Международный морской клуб» Находкинского городского округа;

3) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом молодежи» Находкинского городского округа;

4) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры им. Ю. Гагарина» Находкинского городского округа;

5) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ливадийский дом культуры» Находкинского городского округа;

6) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры п. Врангель» Находкинского городского округа;

7) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приморочка» Находкинского городского округа;

8) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр кукол г. Находка»;

9) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно- выставочный центр г. Находка» Находкинского городского округа;

10) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская картинная галерея «Вернисаж» г. Находка;

11) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» Находкинского городского округа;

12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Городская детская хоровая школа» Находкинского городского округа;

13) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4» Находкинского городского округа;

14) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 5 г. Находка»;

15) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 1» Находкинского городского округа;

16) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 2» Находкинского городского округа.

17) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа.

Технико-экономические параметры существующих объектов культуры городского округа представлены в таблице 21.

Таблица 21

Технико-экономические параметры существующих организаций культуры Находкинского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование учреждения | Адрес  местоположения | Площадь (кв. м.) |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» | г. Находка, ул. Ленинская, 22 | 4995,7 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Международный морской клуб» | г. Находка, ул. Ленинская, 22 | 766,0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом молодежи» | г. Находка, ул. Дзержинского, 3 | 2671,0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры им. Ю. Гагарина» | г. Находка, ул. Добролюбова, 18 | 745,7 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ливадийский дом культуры» | п. Ливадия, ул. Луговая, 2 | 1099,0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры п. Врангель» | п. Врангель,  ул. Первостроителей, 8 | 1220,0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приморочка» | г. Находка, ул. Нахимовская, 8 а | 284,6 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр кукол г. Находка» | г. Находка.  Находкинский пр-т, 46 | 810,5 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно- выставочный центр г. Находка» | г. Находка,  ул. Владивостокская, 6 | 996,7 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская картинная галерея «Вернисаж» | г. Находка,  Находкинский пр-т, 22 | 271,1 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» | г. Находка,  ул. Владивостокская,12 | 1347,6 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Городская детская хоровая школа» | г. Находка, ул. Пугачева, 2а | 1640,0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  «Детская школа искусств № 4 п. Ливадия» | п. Ливадия, ул. Набережная, 4 | 339,5 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 5 г. Находка» | п. Врангель, ул. Невельского, 2 | 384,0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 1 г. Находка» | г. Находка, ул. Луначарского, 15 | 852,0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 2» | г. Находка,  ул. Малиновского, 13 | 251,0 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» включает в себя: | | |
| Центральная городская библиотека | г. Находка, ул. Сенявина, 13 | 943,3 |
| Центральная детская и юношеская библиотека | г. Находка, ул. Дзержинского, 12 | 272,2 |
| Детская библиотека № 10 | г. Находка, ул. Юбилейная, 8 | 115,1 |
| Детская библиотека № 15 | г. Находка, ул. Нахимовская, 31 | 135,4 |
| Детская библиотека № 14 | п. Врангель, ул. Бабкина, 17 | 60,9 |
| Библиотечный комплекс «СемьЯ» | г. Находка, ул. Арсеньева, 5 | 544,7 |
| Библиотечный комплекс «Зеленый мир» | г. Находка, ул. Фрунзе, 2 | 333,4 |
| Библиотечный комплекс «Ливадия» | п. Ливадия, ул. Заречная, 2 | 288,4 |
| Городская библиотека - музей | г. Находка, ул. Сенявина, 14 | 477,6 |
| Библиотека № 4 | г. Находка, ул. Горького, 14 а | 160,0 |
| Библиотека № 9 | п. Врангель, Приморский проспект, 24 | 75,7 |
| Библиотека № 23 | п. Врангель, ул. Первостроителей, 7 | 116,3 |

Обеспеченность городского округа библиотечными учреждениями соответствует нормативным потребностям. Развитие библиотечной отрасли неразрывно связано комплектованием библиотечных фондов, автоматизацией библиотечных процессов и внедрением новых технологий.

Созданы условия для развития и совершенствования предпрофессионального направления. Населению предоставляется услуга по обеспечению дополнительного образования по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, программам художественно-эстетической направленности.

В детских художественных школах и школах искусств обучается более 1500 детей. Одним из важных показателей профессионального уровня образовательной подготовки детей являются результаты конкурсов, проводимых образовательными учреждениями культуры и искусства.

Ежегодно в конкурсах принимают участие более 500 детей, часть из них становятся лауреатами и направляются для участия в краевых и региональных конкурсах.

Отдельным направлением в работе организаций культуры выступает вопрос по укреплению российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.

Проводятся культурно-массовые мероприятия к государственным праздникам, всероссийским акциям и памятным датам, а также мероприятия, ориентированные на воспитание патриотизма, семейных традиционных ценностей, гармонизацию межнациональных отношений и популяризацию объектов культурного наследия. В учреждениях культуры создаются условия для формирования гармонично развитой личности.

Потребность в услугах организаций культуры постоянно растет. Расчет потребности городского округа в организациях культуры представлен в таблице 22.

За основу расчёта были взяты Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные Распоряжением Министерства культуры РФ от 2 августа 2017 года № Р-965.

Таблица 22

Расчет нормативной потребности в организациях культуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование норматива | Норматив | Фактический показатель на 01.01. 2019 года | Обес-печен-ность,  % | Расчетная потреб-ность с учётом норматива к 2030 году | Потреб-ность в дополни-тельных местах к 2030 году |
| Библиотеки: | | | | | |
| Общедоступная | 1 на 20 тыс. чел. | 8 | 100 | 6 | 0 |
| Детская | 1 на 10 тыс. чел. | 4 | 100 | 2 | 0 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 |
| Дома культуры | 1 на 100 тыс. жит. | 5 | 100 | 1 | 0 |
| Услуги музеев: | | | | | |
| Краеведческий музей | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 |
| Тематический музей | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 |
| Услуги театров | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 |
| Услуги концертных организаций: | | | | | |
| Концертный зал | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 |
| Концертный творческий коллектив | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 |
| Цирковая площадка (цирковой коллектив) | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 |
| Услуги парков культуры и отдыха | 1 на 30 тыс. чел. | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Услуги кинозалов | 1 на 20 тыс. чел. | 7 | 100 | 7 | 0 |

Существующие организации культуры находятся в разных частях Находкинского городского округа и размещены в типовых или приспособленных зданиях и помещениях, оборудованы приборами систем охранной и охранно-пожарной сигнализации и обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания, связи.

Для выполнения норматива по показателю «Услуги парков культуры и отдыха» на территории Находкинского городского округа до 2030 года требуется создать 5 объектов, соответствующих утвержденным требованиям.

**1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, культуры, физической культуры и спорта, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

Прогноз численности населения в целом основывается на тенденциях в демографии и перспективах социально-экономического развития, предполагающий реализацию мероприятий демографической политики, направленных на повышение уровня рождаемости, снижение смертности, усиление миграционной активности с улучшением качества жизни, созданием новых рабочих мест, а также исходя из потенциальной емкости территории Находкинского городского округа.

В контексте стратегических документов Находкинского городского округа, в Программе принят активный/оптимистический вариант прогноза численности населения – 165,6 тыс. чел. (рост на 10,25%) к 2030 году.

При достижении значения целевых показателей в 2030 году, спрос на услуги социальной инфраструктуры останется актуальным в виду планируемого увеличения численности населения.

**1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Находкинского городского округа**

Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2019-2030 годы необходима для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, включаемого в соответствующие муниципальные программы и проекты городского округа, а также для определения порядка, объемов и источников финансирования данных работ.

Программа реализуется в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2013-2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па;

- Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па;

- Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2024 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па;

- Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 397-па;

- Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 387-па;

- Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 381-па;

- Генеральный план Находкинского городского округа, утвержден решением Думы Находкинского городского округа от 29.09.2010 № 578-НПА;

- Схема территориального планирования Приморского края, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.11.2009 № 323-па;

- Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 № 1611;

- Муниципальная программа «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы, утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 № 1612;

- Муниципальная программа «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 12.07.2019 № 1174;

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Находкинском городском округе на 2019-2023 годы», утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 13.08.2018 № 1442;

- Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1639;

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1632;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Находкинского городского округа 23.11.2017 № 1653.

### 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Находкинского городского округа

Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа представлена в приложении 1 к Программе.

### 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Находкинского городского округа

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, а также за счет внебюджетных источников финансирования.

Осуществление финансирования мероприятий Программы предусмотрено в рамках муниципальных программ городского округа «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2015-2019 годы, «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020-2024 годы», «Развитие культуры в Находкинском городском округе» на 2019-2023 годы, «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы, «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы, «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018-2020 годы.

Финансирование мероприятий на период 2019-2024 годов предусмотрено в рамках Национальных проектов, действующих на территории Находкинского городского округа, на период 2025-2030 годов носит прогнозный характер.

Таблица 23

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Находкинского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Оценка объемов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 |
| Всего на мероприятия | всего | 190006,00 | 417612,00 | 1090264,8 | 797132,00 | 713380,00 | 5698500,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 36180,00 | 263840,00 | 1023340,00 | 768400,00 | 687400,00 | 5567940,00 |
| бюджет Находкинского городского округа | 6826,00 | 7012,00 | 22212,00 | 16852,00 | 12600,00 | 102060,00 |
| иные внебюджетные источники | 147000,00 | 146760,00 | 44712,8 | 11880,00 | 13380,00 | 28500,00 |
| Мероприятия сферы образования | всего | 11750,00 | 250000,00 | 1020000,00 | 770000,00 | 700000,00 | 5670000,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 9400,00 | 245500,00 | 1001640,00 | 756140,00 | 687400,00 | 5567940,00 |
| бюджет Находкинского городского округа | 2350,00 | 4500,00 | 18360,00 | 13860,00 | 12600,00 | 102060,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия сферы культуры | всего | 0,00 | 5000,00 | 712,8 | 11880,00 | 13380,00 | 28500,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 5000,00 | 712,8 | 11880,00 | 13380,00 | 28500,00 |
| Мероприятия сферы физической культуры и спорта | всего | 178256,00 | 162612,00 | 69552,00 | 15252,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 26780,00 | 18340,00 | 21700,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Находкинского городского округа | 4476,00 | 2512,00 | 3852,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 147000,00 | 141760,00 | 44000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Объемы финансирования подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

**4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры Находкинского городского округа**

Информация о целевых индикаторах программы, включающих технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры Находкинского городского округа представлена в приложении 2 к Программе.

**5. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Находкинского городского округа**

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии социальной инфраструктуры Находкинского городского округа.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:

- доступность объектов социальной инфраструктуры для населения Находкинского городского округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа;

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами в областях образования, культуры, физической культуры, массового спорта, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа;

- удовлетворение потребности населения Находкинского городского округа в получении образовательных услуг;

- создание условий для массовых занятий физической культурой, спортом и формирования здорового образа жизни населения;

- повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и искусства;

- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Таблица 24

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Оценка социально-экономической эффективности | Вид работ | Цель Программы | Задачи Программы | Нормативный документ градо­строительного проектирования |
| 1. Мероприятия по развитию сферы образования | | | | | |
| Строительство средней общеобразовательной школы (г. Находка,  ул. Дзержинского) | Увеличение доступности объектов сферы образования | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Реконструкция здания общеобразовательной школы (г. Находка, ул. Шевченко, д. 1) | Увеличение доступности объектов сферы образования | Реконструкция | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Строительство средней общеобразовательной школы (г. Находка, ул. Бокситогорская / ул. Ореховая) | Увеличение доступности объектов сферы образования | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Строительство средней общеобразовательной школы (г. Находка, ул. Сидоренко) | Увеличение доступности объектов сферы образования | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Строительство средней общеобразовательной школы (г. Находка, ул. Фрунзе) | Увеличение доступности объектов сферы образования | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Строительство пристройки к МБДОУ № 60 (г. Находка, ул. Кирова, д. 17) | Увеличение доступности объектов сферы образования | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Строительство детского сада (г. Находка, ул. Сидоренко) | Увеличение доступности объектов сферы образования | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Строительство детского сада (г. Находка, район КПД) | Увеличение доступности объектов сферы образования | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Строительство детского сада (г. Находка, ул. Бокситогорская) | Увеличение доступности объектов сферы образования | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Строительство детского сада (г. Находка, район МЖК) | Увеличение доступности объектов сферы образования | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Строительство либо реконструкция здания под учреждение дополнительного образования «Кванториум» (г. Находка, район Рыбного порта) | Увеличение доступности объектов сферы образования | Строительство/ реконструкция | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Строительство учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ливадия» (г. Находка, пгт. Ливадия, ул. Заводская, д. 2) | Увеличение доступности объектов сферы образования | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Строительство учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юниор» (г. Находка, район МЖК / Сидоренко) | Увеличение доступности объектов сферы образования | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Строительство учреждения дополнительного образования «Дом детско-юношеского туризма и экскурсий» (г. Находка, ул. Заводская) | Увеличение доступности объектов сферы образования | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Строительство учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (г. Находка, район дамбы между ул. Советской и МЖК) | Увеличение доступности объектов сферы образования | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| 2. Мероприятия по развитию сферы культуры | | | | | |
| Строительство «Сквера капитанов» (г. Находка, район видовой площадки на Находкинском проспекте) | Увеличение доступности объектов сферы культуры | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Строительство пристройки к основному зданию МБУК «Выставочный Центр г. Находка» (г. Находка, ул. Владивостокская, д. 6) | Увеличение доступности объектов сферы культуры | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Создание историко-культурного парка «Рыбацкая деревня» (Находкинский городской округ, 450 м. от бухты Авангард вдоль трассы Дшкино-Ливадия, в 3 м. от п. Ливадия) | Увеличение доступности объектов сферы культуры | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| 3. Мероприятия по развитию сферы физической культуры и спорта | | | | | |
| Крытый тренировочный каток (г. Находка, ул. Комсомольская, д. 36) | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Находка, район ул. Дальняя) | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений (г. Находка, ул. Ленинская, 4) | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений (г. Находка, ул. Гагарина, 3) | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений (г. Находка, ул. Сенявина, 13) | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений по ул. Астафьева, 123 (СОШ № 1 «Полюс) | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений (г. Находка, ул. Малиновского, 25 МБОУ «СОШ № 5») | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений (г. Находка, Школьный переулок, 1 МБОУ «СОШ № 4») | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Универсальная площадка для игровых видов спорта (г. Находка, ул. Арсеньева, 23) | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Универсальная площадка для видовых видов спорта (г. Находка, ул. Макарова, 22) | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Универсальная площадка для игровых видов спорта (г. Находка, ул. Астафьева, 23) | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, ул. Гагарина, д. 4 (территория городского парка) | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Комбинированный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, ул. Ленинградская д. 23) | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, ул. Спортивная, 26) | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, ул. Нахимовская, 21а - МБОУ «СОШ № 2») | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, ул. Малиновского, д. 25 - МБОУ «СОШ № 5») | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, проспект Мира, д. 10 – МБОУ «СОШ № 12 им. В.Н. Сметанкина») | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, проспект Мира, д. 24Б – МБОУ «СОШ № 14») | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 96 – МБОУ «СОШ Гимназия №1») | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, ул. Юбилейная, д. 12 – МБОУ «СОШ № 22») | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор ул. Мичурина, 10-а (МБОУ «СОШ № 9») | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор ул. Астафьева, 111А | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Установка универсальной спортивной площадки (г. Находка, п. Врангель, Восточный проспект, 7 МБОУ «СОШ № 20») | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Установка | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Плоскостное спортивное сооружение. Хоккейная коробка (г. Находка, ул. Кирова, 13 МБОУ «СОШ № 7») | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Плоскостное спортивное сооружение. Хоккейная коробка (г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Победы, 1) | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Установка универсальной спортивной площадки (г. Находка, мкр. Ливадия, ул. Заречная, 17, МБОУ «СОШ № 26») | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Установка | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Ливадия (в районе ул. Весенняя 10 и автодороги Ливадия – Южно-Морской) | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений (г. Находка, ул. Арсеньева, 14а, МБОУ «СОШ № 11») | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |
| Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) (г. Находка, ул. Садовая, 8, МБОУ «СОШ № 8») | Увеличение доступности объектов сферы физической культуры и спорта | Строительство | Создание условий для устойчивого развития территории, повышение качества жизни населения через реализацию комплекса мер, направленных на развитие социальной сферы Находкинского городского округа | Развитие социальной инфраструктуры сферы образования, культуры, физической культуры и спорта. | Региональные нормативы гра­достроительного проектирования Приморского края |

**6.** **Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

В целях обеспечения реализации предлагаемых в составе Программы мероприятий, необходимо совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Для этого необходимо принять ряд новых нормативных правовых актов и обеспечить безусловное выполнение уже разработанных административных регламентов муниципальных услуг с актуализацией всей правовой базы в соответствии с изменяющимся законодательством.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к полномо­чиям органов местного самоуправления городских округов в области градо­строительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов.

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований. Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа, относится к полномочиям органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Требованиями к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 (далее - Требования). Разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов, по общему правилу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления муниципального образования.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Находкинского городского ок­руга - документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа, которые предусмотрены государствен­ными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплекс­ного социально-экономического развития городского округа, инвестицион­ными программами субъектов естественных монополий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестицион­ными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, ре­конструкции объектов социальной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития социальной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере социальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры - это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проек­тированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры раз­личных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необ­ходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Находкинского городского округа являются:

* применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;
* координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
* координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
* запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;
* разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Развитие социальной инфраструктуры на территории Находкинского городского округа должно осуществляться на основе ком­плексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Социальная инфраструктура Находкинского городского округа является элементом социальной инфраструктуры региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией социальной инфраструктуры на территории не может быть решено только в рамках полно­мочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Прог­рамме предложения по развитию социальной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправ­ления, подготовка инициативных предложений по развитию социальной инфраструк­туры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных меропри­ятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры, в целях развития современной и эффективной социальной инфраструктуры Находкинского городского округа, доступ­ности и качества оказываемых социальных услуг.

Приложение 1

# к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2019-2030 годы

# Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2019-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Местоположение объекта | Технико-экономические параметры | Срок реализа-ции проекта | Ответственные исполнители |
| Период с 2019 по 2023 годы | | | | | |
| Развитие системы образования | | | | | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа |
| 1 | Строительство пристройки к МБДОУ № 60 | г. Находка, ул. Кирова, 17 | 90 мест | 2020-2021 |
| 2 | Строительство средней общеобразовательной школы | г. Находка,  ул. Дзержинского | 825 мест | 2021-2022 |
| 3 | Реконструкция здания средней общеобразовательной школы | г. Находка, ул. Шевченко, 1 | 250 мест | 2021-2022 |
| 4 | Строительство детского сада | г. Находка,  ул. Сидоренко | 280 мест | 2021-2022 |
| 5 | Строительство либо реконструкция здания под учреждение дополнительного образования «Кванториум» | г. Находка,  район Рыбного порта | 600 мест | 2023 |
| 6 | Строительство средней общеобразовательной школы | г. Находка,  ул. Бокситогорская либо ул. Ореховая | 825 мест | 2023-2024 |
| Развитие сферы культуры | | | | | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа |
| 7 | Строительство «Сквера капитанов» | г. Находка,  Район видовой площадки на Находкинском проспекте | 1000 м2 | 2020 |
| 8 | Строительство пристройки к основному зданию МБУК «Музейно-выставочный Центр г. Находка» | г. Находка,  ул. Владивостокская, д. 6 | 360 м2 | 2021-2023 |
| 9 | Создание историко-культурного парка «Рыбацкая деревня» | Находкинский городской округ, в 450 м. от бухты Авангард вдоль трассы Душкино-Ливадия, в 3 м. от п. Ливадия | 15 га | 2023-2025 |
| Развитие физической культуры и спорта | | | | | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа |
| 10 | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений | г. Находка, ул. Малиновского, 25 (МБОУ «СОШ №5») | 80 чел. в день | 2019 |
| 11 | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений | г. Находка, пер. Школьный,1 (МБОУ «СОШ № 4») | 80 чел. в день | 2019 |
| 12 | Установка универсальной спортивной площадки | г. Находка, п. Врангель, Восточный проспект, 7 (МБОУ «СОШ № 20») | 230 чел. в день | 2019 |
| 13 | Плоскостное спортивное сооружение. Хоккейная коробка | г. Находка, ул. Кирова, 13 (МБОУ «СОШ № 7») | 150 чел. в день | 2019 |
| 14 | Плоскостное спортивное сооружение. Хоккейная коробка | г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Победы, 1 | 150 чел. в день | 2019 |
| 15 | Установка универсальной спортивной площадки | г. Находка, мкр. Ливадия, ул. Заречная, 17 (МБОУ «СОШ № 26») | 230 чел. в день | 2019 |
| 16 | Крытый тренировочный каток | г. Находка, ул. Комсомольская, 36 | 500 чел. в день | 2019-2020 |
| 17 | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса | г. Находка, р-он ул. Дальняя | 480 чел. в день | 2019-2021 |
| 18 | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений | г. Находка, ул. Ленинская, 4 | 80 чел. в день | 2020 |
| 19 | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений | г. Находка, ул. Гагрина, 3 | 80 чел. в день | 2020 |
| 20 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Ливадия Находкинского городского округа | В районе ул. Весенняя, 10 и автодороги Ливадия – Южно-Морской, п. Ливадия, г. Находка | 480 чел. в день | 2020-2022 |
| 21 | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений | г. Находка ул. Астафьева, 123 (МБОУ «СОШ № 1 «Полюс») | 80 чел. в день | 2021 |
| 22 | Универсальная площадка для игровых видов спорта | г. Находка, ул. Макарова, 22 | 150 чел. в день | 2021 |
| 23 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор | г. Находка, ул. Ленинградская, 23 | 230 чел. в день | 2021 |
| 24 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор | г. Находка, ул. Спортивная, 26 | 230 чел. в день | 2021 |
| 25 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор | г. Находка, ул. Нахимовская, 21а (МБОУ «СОШ № 2») | 230 чел. в день | 2021 |
| 26 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор | г. Находка, ул. Астафьева, 111А | 230 чел. в день | 2021 |
| 27 | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений | г. Находка, ул. Сенявина,13 | 80 чел. в день | 2022 |
| 28 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор | г. Находка, ул. Гагарина, 4 (территория городского парка) | 230 чел. в день | 2022 |
| 29 | Универсальная площадка для игровых видов спорта | г. Находка, ул. Арсеньева, 23 | 150 чел. в день | 2022 |
| 30 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор | г. Находка, Проспект Мира, 24б (МБОУ «СОШ № 14») | 230 чел. в день | 2022 |
| 31 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор | г. Находка, ул. Мичурина, 10-а (МБОУ «СОШ № 9») | 230 чел. в день | 2022 |
| 32 | Универсальная площадка для игровых видов спорта | г. Находка, ул. Астафьева, 23 | 150 чел. в день | 2023 |
| 33 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор | г. Находка, Проспект Мира,10 (МБОУ «СОШ № 12 им. В.Н. Сметанкина») | 230 чел. в день | 2023 |
| 34 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор | г. Находка, ул. Верхне-Морская, 96 (МБОУ «Гимназия № 1») | 230 чел. в день | 2023 |
| 35 | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений | г. Находка, ул. Арсеньева, 14а (МБОУ «СОШ № 11») | 80 чел. в день | 2023 |  |
| Период с 2024 по 2030 годы | | | | | |
| Развитие системы образования | | | | | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа |
| 36 | Строительство учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ливадия» | г. Находка,  пгт. Ливадия,  ул. Заводская, 2 | 300 мест | 2024-2030 (ориентировочно 2024-2025 годы) |
| 37 | Строительство детского сада | г. Находка,  район КПД | 280 мест | 2024-2030 (ориентировочно 2024-2025 годы) |
| 38 | Строительство детского сада | г. Находка,  ул. Бокситогорская | 280 мест | 2024-2030 (ориентировочно 2026-2027 годы) |
| 39 | Строительство учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юниор» | г. Находка,  район МЖК либо  ул. Сидоренко | 600 мест | 2024-2030 (ориентировочно 2026-2027 годы) |
| 40 | Строительство средней общеобразовательной школы | г. Находка,  ул. Сидоренко | 1 100 мест | 2024-2030 (ориентировочно 2027-2028 годы) |
| 41 | Строительство учреждения дополнительного образования «Дом детско-юношеского туризма и экскурсий» | г. Находка,  ул. Заводская | 300 мест | 2024-2030 (ориентировочно 2028 год) |
| 42 | Строительство детского сада | г. Находка,  район МЖК | 380 мест | 2024-2030 (ориентировочно 2028-2029 годы) |
| 43 | Строительство средней общеобразовательной школы | г. Находка,  ул. Фрунзе | 825 мест | 2024-2030 (ориентировочно 2029-2030 годы) |
| 44 | Строительство учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» | г. Находка,  район дамбы между ул. Советской и МЖК | 600 мест | 2024-2030 (ориентировочно 2029-2030 годы) |
| Развитие физической культуры и спорта | | | | |
| 45 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор | г. Находка, ул. Малиновского, 25 (МБОУ «СОШ № 5») | 230 чел. в день | 2024-2030 (ориентировочно 2024 год) |
| 46 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор | г. Находка, ул. Юбилейная, 12 (МБОУ «СОШ № 22») | 230 чел. в день | 2024-2030 (ориентировочно 2024 год) |
| 47 | Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) | г. Находка, ул. Садовая, 8 (МБОУ «СОШ № 8») | 230 чел. в день | 2024-2030 (ориентировочно 2024 год) |  |

Приложение 2

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2019-2030 годы

Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры Находкинского городского округа

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед. измерения | Значения целевого индикатора | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 | ожидаемые конечные результаты |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет определяется соотношением общей численности детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в МБДОУ НГО; к общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 75,0 | 75,5 | 78,0 | 78,0 | 80,0 | 88,0 | Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет до 100% к 2030 году |
| 2 | Доля обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа | % | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 6,0 | 4,0 | 0 | Отсутствие обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа, занимающихся во вторую смену |
| 3 | Доля детей в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 76,0 | 80,0 | Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 4 | Доля населения городского округа систематически занимающегося физической культуры и спортом в общей численности населения Находкинского городского округа. | % | 36,5 | 40,16 | 42,3 | 45,3 | 46,3 | 48,7-55,0 | Доля населения городского округа систематически занимающегося физической культуры и спортом в общей численности населения Находкинского городского округа составит 55% |
| 5 | Уровень обеспеченности населения Находкинского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. | % | 27,95 | 32,0 | 38,0 | 40,0 | 43,0 | 48-83 | Уровень обеспеченности населения Находкинского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составит 95,23% |
| 6 | Уровень обеспеченности населения городского округа учреждениями/объектами сферы культуры. | % | 87,5 | 89,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 95,0 | Уровень обеспеченности населения городского округа учреждениями/объектами сферы культуры составит не менее 95% |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Технико-экономичес-кие параметры | Срок реализации проекта | Индикатор |
| Период с 2019 по 2023 годы | | | | |
| Развитие системы образования | | | | |
| 1 | Строительство пристройки к МБДОУ № 60 (г. Находка. Ул. Кирова, д. 17) | 90 мест | 2020-2021 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
| 2 | Строительство средней общеобразовательной школы (г. Находка, ул. Дзержинского) | 825 мест | 2021-2022 | Доля обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа |
| 3 | Реконструкция здания средней общеобразовательной школы (г. Находка, ул. Шевченко, д. 1) | 250 мест | 2021-2022 | Доля обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа |
| 4 | Строительство детского сада (г. Находка. ул. Сидоренко) | 280 мест | 2021-2022 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
| 5 | Строительство либо реконструкция здания под учреждение дополнительного образования «Кванториум» (г. Находка, р-н Рыбного порта) | 600 мест | 2023 | Доля детей в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 6 | Строительство средней общеобразовательной школы (г. Находка, ул. Бокситогорская либо ул. Ореховая) | 825 мест | 2023-2024 | Доля обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа |
| Развитие сферы культуры | | | | |
| 7 | Строительство «Сквера капитанов» (г. Находка, район видовой площадки на Находкинском проспекте) | 1000 м2 | 2020 | Уровень обеспеченности населения городского округа учреждениями/объектами сферы культуры. |
| 8 | Строительство пристройки к основному зданию МБУК «Музейно-выставочный Центр г. Находка» (г. Находка, ул. Владивостокская, д. 6) | 360 м2 | 2021-2023 |
| 9 | Создание историко-культурного парка «Рыбацкая деревня» (Находкинский городской округ, в 450 м. от бухты Авангард вдоль трассы Душкино-Ливадия, в 3 м. от п. Ливадия) | 15 га | 2023-2025 |
| Развитие физической культуры и спорта | | | | |
| 10 | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений (г. Находка, ул. Малиновского, 25 (МБОУ «СОШ №5») | 80 чел. в день | 2019 | Доля населения городского округа систематически занимающегося физической культуры и спортом в общей численности населения Находкинского городского округа;  Уровень обеспеченности населения Находкинского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. |
| 11 | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений (г. Находка, пер. Школьный, 1 (МБОУ «СОШ № 4») | 80 чел. в день | 2019 |
| 12 | Установка универсальной спортивной площадки (г. Находка, п. Врангель, Восточный проспект, 7 (МБОУ «СОШ № 20») | 230 чел. в день | 2019 |
| 13 | Плоскостное спортивное сооружение. Хоккейная коробка. (г. Находка, ул. Кирова, 13 (МБОУ «СОШ № 7») | 150 чел. в день | 2019 |
| 14 | Плоскостное спортивное сооружение. Хоккейная коробка. (г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Победы, 1) | 150 чел. в день | 2019 |
| 15 | Установка универсальной спортивной площадки (г. Находка, мкр. Ливадия, ул. Заречная, 17 (МБОУ «СОШ № 26») | 230 чел. в день | 2019 |
| 16 | Крытый тренировочный каток (г. Находка, ул. Комсомольская, 36) | 500 чел. в день | 2019-2020 |
| 17 | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса (г. Находка, р-он ул. Дальняя) | 480 чел. в день | 2019-2021 |
| 18 | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений (г. Находка, ул. Ленинская, 4) | 80 чел. в день | 2020 |
| 19 | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений. (г. Находка, ул. Гагарина, 3) | 80 чел. в день | 2020 |
| 20 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Ливадия Находкинского городского округа (В районе ул. Весенняя, 10 и автодороги Ливадия – Южно-Морской, п. Ливадия, г. Находка) | 480 чел. в день | 2020-2022 |
| 21 | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений ( г. Находка ул. Астафьева, 123 (МБОУ «СОШ № 1 «Полюс») | 80 чел. в день | 2021 | Доля населения городского округа систематически занимающегося физической культуры и спортом в общей численности населения Находкинского городского округа;  Уровень обеспеченности населения Находкинского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. |
| 22 | Универсальная площадка для игровых видов спорта (г. Находка, ул. Макарова, 22) | 150 чел. в день | 2021 |
| 23 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, ул. Ленинградская, 23) | 230 чел. в день | 2021 |
| 24 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, ул. Спортивная, 26) | 230 чел. в день | 2021 |
| 25 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, ул. Нахимовская, 21а (МБОУ «СОШ № 2») | 230 чел. в день | 2021 |
| 26 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, ул. Астафьева, 111А) | 230 чел. в день | 2021 |
| 27 | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений (г. Находка, ул. Сенявина,13) | 80 чел. в день | 2022 |
| 28 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, ул. Гагарина, 4 (территория городского парка) | 230 чел. в день | 2022 |
| 29 | Универсальная площадка для игровых видов спорта (г. Находка, ул. Арсеньева, 23) | 150 чел. в день | 2022 |
| 30 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, Проспект Мира, 24б (МБОУ «СОШ № 14») | 230 чел. в день | 2022 |
| 31 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, ул. Мичурина, 10-а (МБОУ «СОШ № 9») | 230 чел. в день | 2022 | Доля населения городского округа систематически занимающегося физической культуры и спортом в общей численности населения Находкинского городского округа;  Уровень обеспеченности населения Находкинского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. |
| 32 | Универсальная площадка для игровых видов спорта (г. Находка, ул. Астафьева, 23) | 150 чел. в день | 2023 |
| 33 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, Проспект Мира,10 (МБОУ «СОШ № 12 им. В.Н. Сметанкина») | 230 чел. в день | 2023 |
| 34 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, ул. Верхне-Морская, 96 (МБОУ «Гимназия № 1») | 230 чел. в день | 2023 |
| 35 | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений (г. Находка, ул. Арсеньева, 14а (МБОУ «СОШ № 11») | 80 чел. в день | 2023 |
| Период с 2024 по 2030 годы | | | | |
| Развитие системы образования | | | | |
| 36 | Строительство учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ливадия» (г. Находка,  пгт. Ливадия, ул. Заводская, 2) | 300 мест | 2024-2025 | Доля детей в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 37 | Строительство детского сада (г. Находка, район КПД) | 280 мест | 2024-2025 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
| 38 | Строительство детского сада (г. Находка, ул. Бокситогорская) | 280 мест | 2026-2027 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
| 39 | Строительство учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юниор» (г. Находка,  район МЖК либо ул. Сидоренко) | 600 мест | 2026-2027 | Доля детей в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 40 | Строительство средней общеобразовательной школы (г. Находка, ул. Сидоренко) | 1100 мест | 2027-2028 | Доля обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа |
| 41 | Строительство учреждения дополнительного образования «Дом детско-юношеского туризма и экскурсий» (г. Находка, ул. Заводская) | 300 мест | 2028 | Доля детей в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 42 | Строительство детского сада (г. Находка, район МЖК) | 380 мест | 2028-2029 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
| 43 | Строительство средней общеобразовательной школы (г. Находка, ул. Фрунзе) | 825 мест | 2029-2030 | Доля обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа |
| 44 | Строительство учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (г. Находка, район дамбы между ул. Советской и МЖК) | 600 мест | 2029-2030 | Доля детей в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| Развитие физической культуры и спорта | | | | |
| 45 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, ул. Малиновского, 25 (МБОУ «СОШ № 5») | 230 чел. в день | 2024 | Доля населения городского округа систематически занимающегося физической культуры и спортом в общей численности населения Находкинского городского округа;  Уровень обеспеченности населения Находкинского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. |
| 46 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор (г. Находка, ул. Юбилейная, 12 (МБОУ «СОШ № 22») | 230 чел. в день | 2024 |
| 47 | Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор) (г. Находка, ул. Садовая, 8 (МБОУ «СОШ № 8») | 230 чел. в день | 2024 |