Администрация Находкинского городского округа

управление архитектуры, градостроительства и рекламы

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа**

**на 2015-2017 годы и на период до 2025 года»**

Отчет за 2019 год

Ответственный исполнитель: управление архитектуры,

градостроительства и рекламы администрации

Находкинского городского округа

Начальник управления архитектуры,

градостроительства и рекламы администрации

Находкинского городского округа В.А. Фирсенков

Отчет подготовил:

Зам. начальника управления архитектуры, градостроительства и рекламы администрации НГО - Антонова Анна Евгеньевна,

тел.: 69 92 37,

e-mail: arh@nakhodka-city.ru

Соисполнители отчета:

1. Отдел по делам молодежи и туризма администрации НГО, тел.: 69-21-40;

2. Григорьева Т.А. - начальник ФЭО управления ЖКХ администрации НГО

тел.: 69 22 23

3. Сирота А.А. – зам.нач. ОИОГ УЗиЗ администрации НГО

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» утверждена постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1611 (в ред. Постановлений администрации Находкинского городского округа от 19.01.2015 [№ 18](consultantplus://offline/ref=20C8EF292D245910C3B3FE7E101EB66BF1C30D4952BCDA41B13C0CF3ED44B18B4A4C57A597B7CD9F093E23u3J3B), от 17.03.2015 [№ 390](consultantplus://offline/ref=20C8EF292D245910C3B3FE7E101EB66BF1C30D4952BEDD43B53C0CF3ED44B18B4A4C57A597B7CD9F093E23u3J3B), от 30.03.2015 [№ 441](consultantplus://offline/ref=20C8EF292D245910C3B3FE7E101EB66BF1C30D4952B8DD43B03C0CF3ED44B18B4A4C57A597B7CD9F093E23u3J0B), [Постановления](consultantplus://offline/ref=20C8EF292D245910C3B3FE7E101EB66BF1C30D4952BADB4BB23C0CF3ED44B18B4A4C57A597B7CD9F093E23u3J3B) главы Находкинского городского округа от 21.09.2015 № 1284, от 26.04.2016 № 484, от 28.09.2016 № 1073, от 18.11.2016 № 1314, от 30.12.2016 №1469, от 30.12.2016 №1470, 22.01.2019 №107).

Цель муниципальной программы: Обеспечение населения благоустроенным жильем, в том числе эконом-класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности.

Задачи муниципальной программы:

Развитие массового жилищного строительства, в том числе эконом-класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности.

Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям Находкинского городского округа, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Повышение качества и условий жизни граждан, имеющих трех и более детей.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Находкинского городского округа.

Решение перечисленных задач в 2019 году реализовались через выполнение следующих подпрограмм:

* 1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года»;
  2. Подпрограмма «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на 2015 – 2017 годы и на период до 2025 года»;
  3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа» на 2013 – 2020 годы.

**Подпрограмма 2.**

**«Обеспечение жильем молодых семей**

**Находкинского городского округа»**

**на 2015-2017 годы и на период до 2025 года**

Подпрограмма «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» утверждена постановлением администрацией Находкинского городского округа от 29.08.2014 года №1611. В данную программу входит подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа на 2015-2020 годы и на период до 2025 года».

Целевой показатель (индикатор) «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» составил 100,0% к плановому значению.

К 1 июня 2018 года был сформирован список молодых семей-участников на получение социальных выплат в 2019 году, состоящий из 40 молодых семей и отправлен в Департамент по делам молодежи Приморского края на утверждение.

Приказом Департамента по делам молодёжи Приморского края от 18.12.2018 года №39П-104 «Об утверждении списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013 – 2021 годы» был утвержден список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2019 году по Находкинскому городскому округу, состоящий из 36 молодых семей.

В 2019 году 36 молодых семей НГО получили «Свидетельство о праве на получение социальный выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома».

*Перечень выполненных и не выполненных мероприятий*

В рамках исполнения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа на 2015-217 годы и на период до 2025 года» реализовывались следующие мероприятия:

- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, направленной на освещение мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей, проживающих и зарегистрированных по месту жительства на территории города Находка;

- признание молодых семей, проживающих и зарегистрированных на территории города Находка, нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- прием заявлений от молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях, на участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа» на 2015-2025 годы;

- признание молодых семей имеющих достаточные доходы для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа» на 2015-2025 годы;

- признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа» на 2015-2025 годы;

- формирование и предоставление списка молодых семей – участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа» на 2015-2025 годы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья эконом-класса, в очередном финансовом году в департамент по делам молодежи Приморского края на утверждение;

- выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Мероприятие выполнено на 100%. Свидетельства получили 36 семей – претендентов на получение социальных выплат, в соответствии с утвержденным списком.

- предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа» на 2015-2025 годы. Мероприятие выполнено на 100% .

Мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

**Оценка эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведена согласно методики эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 26.04.2016г. № 484 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014г № 1611».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия:

=1

Степень реализации муниципальной подпрограммы

=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат 1.

3. Оценка степени реализации мероприятий

=1

Степень реализации мероприятий равна 1.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – **высокая.**

5. Коэффициент значимости подпрограммы:

= 0,52

Коэффициент значимости подпрограммы равен 0,52.

**Подпрограмма 3.**

**«Обеспечение земельных участков, предоставленных**

**на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и**

**более детей, инженерной инфраструктурой»**

**на 2015-2017 годы и на период до 2020 года**

Цель подпрограммы:

Повышение качества и условий жизни граждан, имеющих трех и более детей.

Задача подпрограммы:

Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной и дорожной инфраструктурами.

*Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.*

*Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений от плановых значений.*

Реализация показателя (индикатора) «Количество разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания территории» не было запланировано в 2019г.

Реализация показателя (индикатора) «Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство дорожной инфраструктуры» запланирована 1 единица.

Заключен муниципальный контракт № 01203000102190002850001 от 08.10.2019 с ООО «Эверест» на выполнение работ по проектированию объекта капитального строительства «Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов на территории, ограниченной жилой застройкой ООО ТПК «Ирна», территорией СНТ «Приморец», территорией ЖСК «Залив Тунгус и обходной магистралью в г. Находка. ООО «Эверест» представило разработанную проектную документацию администрации Находкинского городского округа для ее направления на прохождение государственной экспертизы.

Результаты работ предоставлены Подрядчиком 29.11.2019 по акту №01 передачи проектной документации.

Заявление на проведение государственной экспертизы проектной документации подано через сайт Госуслуги 03.12.2019 №654053933.

Администрация Находкинского городского округа с КГУА «Примгосэкспертиза» заключила муниципальный контракт **№ 462/19 / 655/18 / 218/17** **от 18.12.2019** на проведение государственной экспертизы проектной документации. Согласно условиям муниципального контракта проведена оплата в 100% размере в декабре.2019 в сумме **449 497,30** рублей.

В соответствии с п.7 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляется 42 рабочих дня, соответственно получение заключения по результатам работ переходит на 2020.

*Перечень выполненных и не выполненных мероприятий.*

1. Мероприятие «Разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории» не было предусмотрено к реализации в 2019г.
2. Мероприятие «Выполнение работ по инженерным изысканиям».

Работы по инженерным изысканиям не выполнены по следующим причинам:

1. Муниципальный контракт №**01203000102190001440001** от 05.06.2019 на выполнение работ по инженерным изысканиям территория ограниченная ул. Рождественской, ул. Жемчужной в г. Находка заключен с **ООО "Геологические изыскания"** на сумму 1 500 000 рублей. Срок исполнения муниципального контракта составляет 90 календарных дней.

Муниципальным контрактом предусмотрено обязательство Подрядчика выполнить работы и получить положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

Срок выполнения работ подрядчиком нарушен. В январе 2020 результаты работ подрядчиком направлены на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. Заключение контракта между ООО "Геологические изыскания" и КГУА «Примгосэкспертиза» на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий не состоялось.

В настоящее время проводится претензионная работа с правовым управлением администрации Находкинского городского округа по расторжению контракта в одностороннем порядке и взыскании пени с Подрядчика, за неисполнение условий контракта.

1. Муниципальный контракт №**01203000102190001300001** от 28.05.2019 на выполнение работ по инженерным изысканиям и государственной экспертизе результатов инженерных изысканий для подготовки проектной документации объекта «Подъездные автомобильные дороги, проезды к земельным участкам на территории, ограниченной улицей Спортивной, улицей Батарейной и улицей Простоквашино в городе Находке заключен с **ООО "Геологические изыскания"** на сумму 1 682 000,00рублей. Срок исполнения муниципального контракта составляет 90 календарных дней.

Муниципальным контрактом предусмотрено обязательство Подрядчика выполнить работы и получить положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

Срок выполнения работ подрядчиком нарушен. В январе 2020 результаты работ подрядчиком направлены на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. Заключение контракта между ООО "Геологические изыскания" и КГУА «Примгосэкспертиза» на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий не состоялось.

В настоящее время проводится претензионная работа с правовым управлением администрации Находкинского городского округа по расторжению контракта в одностороннем порядке и взыскании пени с Подрядчика, за неисполнение условий контракта.

Вышеуказанные причины явились основанием невыполнения мероприятия, не освоения бюджетных средств, что в итоге привело к значительному снижению степени освоения бюджетных средств.

3. Мероприятие «Выполнение кадастровых работ».

Кадастровые работы для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктур выполнены в отношении 21 земельного участка на территории, ограниченной автомобильной дорогой Владивосток - Находка и воздушной линией электропередач 110 кВ в г. Находка, что превысило запланированное количество в 2,1 раза (10 ед.).

4. Мероприятие «Разработка проектно-сметной и рабочей документации»

Финансовое обеспечение мероприятия предусмотрено в объеме 2745,28 тыс. руб., из них 1728 тыс. руб. из бюджета Приморского края и 1017,28 тыс. руб. из бюджета Находкинского городского округа, в том числе предусмотрены затраты на осуществление прохождения государственной экспертизы проектной документации в сумме 449,5 тыс. руб.

Администрация Находкинского городского округа заключила муниципальный контракт № **01203000102190002850001** от 08.10.2019 на ныполнение работ по проектированию объекта капитального строительства «Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов на территории, ограниченной жилой застройкой ООО ТПК «Ирна», территорией СНТ «Приморец», территорией ЖСК «Залив Тунгус и обходной магистралью в г. Находкас **ООО «Эверест»** на сумму 2 100 000 рублей из них: 372 000,0 рублей (местный бюджет), 1 728 000,0 рублей (краевой бюджет). Срок исполнения муниципального контракта составляет 25 календарных дней.

Результаты работ предоставлены Подрядчиком 29.11.2019 по акту №01 передачи проектной документации.

Заявление на проведение государственной экспертизы проектной документации подано через сайт Госуслуги 03.12.2019 №654053933.

Администрация Находкинского городского округа с КГУА «Примгосэкспертиза» заключила муниципальный контракт **№ 462/19 / 655/18 / 218/17** **от 18.12.2019** на проведение государственной экспертизы проектной документации. Согласно условиям муниципального контракта проведена оплата в 100% размере в декабре 2019 в сумме **449 497,30** рублей.

В соответствии с п.7 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляется в течение 42 рабочих дня, соответственно получение заключения по результатам работ переходит на 2020.

В настоящее время проводится государственная экспертиза проектной документации объекта, подрядчиком **ООО «Эверест»** проводится доработка проектной документации по замечаниям КГУА «Примгосэкспертиза».

Ориентировочный срок исполнения муниципального контракта № **01203000102190002850001** от 08.10.2019 - 2 квартал 2020г.

В связи с этим, мероприятие на проектирование подъездных автомобильных дорог, проездов к 120 земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, расположенных на территории, ограниченной жилой застройкой ООО ТПК "Ирна", территорией СНТ "Приморец", территорией ЖСК "Залив Тунгус" и обходной магистралью в г. Находка не реализовано, бюджетные ассигнования не освоены, Данная причина послужила снижению степени освоения бюджетных средств.

5.Мероприятие Образование земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей

Предусмотрены достижения плановых значений по данному мероприятию – получение 112 кадастровых выписок о земельных участках, данное значение достигнуто в полном объеме.

Бюджетные средства Находкинского городского округа, предусмотренные на реализацию мероприятия, в объеме 77.19 тыс. рублей освоены.

Целевой показатель (индикатор) данного отдельного мероприятия «Образование земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей» не установлен.

*Оценка эффективности подпрограммы.*

Оценка эффективности реализации подпрограммы проведена согласно методики эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 26.04.2016г. № 484 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014г. № 1611».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:
   1. Показатель (индикатор) «Количество разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания территорий» в 2019 году к реализации не запланирован.
   2. Показатель (индикатор) «Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство дорожной инфраструктуры»: фактическое значение равно 0 ед., плановое значение равно 1 ед.
   3. Показатель (индикатор) «Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство инженерной инфраструктуры» в 2019 году к реализации не запланирован.
   4. Показатель (индикатор) «Количество земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурами» в 2019 году к реализации не запланирован.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составляет 0.

Степень реализации подпрограммы 0.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

= 0,10

Степень соответствия запланированному уровню затрат равна 0,10.

3. Оценкастепени реализации мероприятий подпрограммы:

= 0,5

Степень реализации мероприятий подпрограммы равна 0,33

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

0,2

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – **неудовлетворительная.**

Коэффициент значимости подпрограммы:

= 0,033

Коэффициент значимости подпрограммы равен 0,033.

**Подпрограмма 4.**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

**Находкинского городского округа признанного таковым**

**до 01.01.2012 года» на 2013 – 2018 годы**

Цель подпрограммы:

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Находкинского городского округа.

Задача подпрограммы:

1. Обеспечение процесса приобретения благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа.

2. Организация процедуры уплаты выкупной цены собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде Находкинского городского округа.

*Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.*

*Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений от плановых значений.*

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы в 2019г. не были предусмотрены.

*Перечень выполненных и не выполненных мероприятий.*

1. Мероприятие «Приобретение благоустроенных жилых помещений у застройщиков в многоквартирных жилых домах (в том числе домах, строительство которых не завершено), на вторичном рынке жилья, либо строительство малоэтажных домов, либо уплата выкупной цены собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде» в 2019 году к реализации не предусмотрено.

2. Мероприятие «Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах» в 2019 году к реализации не предусмотрено.

3. По мероприятию «Снос аварийных домов» в 2019 году снесено 24 дома. Плановое значение показателя мероприятия не было уточнено с учетом фактического значений.

***Оценка эффективности подпрограммы.***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы не осуществлялась, в связи с тем, что целевые показатели (индикаторы) подпрограммы не были предусмотрены к реализации в 2019г.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

= 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат равна 1.

3. Оценкастепени реализации мероприятий подпрограммы не осуществлялась, в связи с тем, что плановые значения мероприятия не были предусмотрены.

4. В результате того, что значение целевого показателя (индикатора) и значение показателя мероприятий не были предусмотрены в программе, то эффективность реализации подпрограммы осуществлялась по степени соответствия запланированному уровню затрат, которая составила и признана высокой.

Эффективность реализации подпрограммы – **высокая.**

5.Коэффициент значимости подпрограммы:

= 0,13

Коэффициент значимости подпрограммы равен 0,13.

**Отдельные мероприятия**

*Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.*

*Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений от плановых значений.*

Целевой показатель (индикатор) мероприятия «Разработка документов территориального планирования» был запланирован к реализации в 2018г., в связи с длительным прохождением согласованием документации, достижение целевого показателя (индикатора) было перенесено на 2019, который был достигнут.

Целевой показатель (индикатор) мероприятия «Разработка документов стратегического планирования» не достиг планового значения в связи с переносом реализации мероприятия по разработке стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Находкинского городского округа на 2020 год.

*Перечень выполненных и не выполненных мероприятий*

1. В рамках мероприятия «Завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа» муниципальной программы:

- приобретено 1 жилое помещение общей площадью 64,0 кв.м на сумму 2 857,69 тыс. рублей для переселения 3 нанимателей из жилого помещения площадью 62,6 кв.м; (заболотная)

- после получения неиспользованного остатка субсидии из бюджета Приморского края в размере 1 714,33 тыс. руб, по судебным решениям и соглашениям с 6 собственниками 3 жилых помещений общей площадью 53,0 кв.м, было выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения в размере 2 934,89 тыс.руб., в том числе за счет субсидии Приморского края – 1 714,33 тыс. рублей и софинансирование за счет бюджета Находкинского городского округа – 428,58 тыс. рублей.

- по судебному решению 4 собственникам за 1 изымаемое жилое помещение общей площадью 90,3 кв.м, за счет средств местного бюджета выплачено возмещение в размере 2 674,00 тыс. руб.(грицюк)

В связи с завершением расселения граждан из жилых помещений в аварийном фонде в 2019 году произведен снос 24 аварийных домов, стоимость произведенных работ составила 2 485,14 тыс. рублей.

1. В рамках мероприятия «Разработка документов территориального планирования» заключен муниципальный контракт от 30.05.2018г. №36 на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план Находкинского городского округа предусмотрено выполнение работ в 3 этапа. В 2018г. выполнен первый этап работ и начат второй. Ввиду объемных работ и длительного срока согласования с органами государственной власти, завершение работ по данному мероприятию запланированное в 2019г, которое было реализовано.

***Оценка эффективности мероприятий.***

* 1. Оценка степени достижения целей принятия задач отдельных мероприятий:

1.1. «Разработка документов территориального планирования»:

= 1.

* 1. Целевые показатели (индикаторы) отдельного мероприятия «Разработка документов территориального планирования» фактическое значение равно 0 ед., плановое значение равно 1 ед.

= 0,5.

Оценка степени достижения целей принятия задач отдельных мероприятий равна 0,5.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

= 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат равна 1.

3. Оценкастепени реализации отдельного мероприятия:

= 1.

Степень реализации отдельного мероприятия равна 1.

4. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия:

0,83.

Эффективность реализации отдельного мероприятияравна **0,83.**

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия – **средний.**

5.Коэффициент значимости отдельного мероприятия:

= 0,31

Коэффициент значимости отдельного мероприятия равен 0,31.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ**

**НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НА 2015-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА»**

Коэффициент значимости подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года равен **0,52.**

Коэффициент значимости подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года равен **0,033.**

Коэффициент значимости подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа» на 2013 – 2020 годы равен **0,13.**

Коэффициент значимости отдельных мероприятий равен **0,31.**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

(0,52\*1)+(0,033\*0,2)+(0,13\*1)+(0,31\*0,83)=0,52+0,0066+0,13+0,2573=**0,9139= =0,91**

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы – **высокая.**