Приложение №4

к постановлению администрации

Находкинского городского округа

|  |
| --- |
| «Приложение № 3к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа округа от 22 ноября 2017 года №1632 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих**

 **благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской**

**среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Сквер в районе МЦК (Приморский край, г. Находка, примерно в 85 м от ориентира (жилой дом по ул. Ленинская, 22) | 1 этап: демонтажные работы, земляные работы, планировка, водоотведение, устройство инженерных коммуникаций (для санузла), устройство фундаментов, устройство наружного освещения | 2024 |
| 2 этап: устройство покрытий, лестниц, установка МАФ. | 2025 |
| 3 этап: устройство покрытий, установка МАФ, обустройство автомобильной парковки, озеленение | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Сквер «Морской» 2 этап (Приморский край, г. Находка, примерно в 35 м на северо-запад от ориентира (здание по пр-т Находкинский, 2) | 1 этап: земляные работы, планировка территории | 2025 |
| 2 этап: устройство системы наружного освещения, устройство покрытия пешеходных зон, установка МАФ | 2026 |
| 3 этап: установка МАФ, озеленение | 2027 |
| 23 | Сквер в районе мемориала жителям села Ливадия, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Приморский край, г. Находка, мкр. Ливадия, примерно в 15 м на юго-запад от ориентира (здание по ул. Заречная, 2) | Комплексное благоустройство территории (устройство наружного освещения, замена покрытия пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, озеленение) | 2027 |

»