|  |
| --- |
| Приложение № 7к постановлению администрацииНаходкинского городского округа«Приложение № 8к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22 ноября 2017 года №1632 |

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской**

**среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы** |
| **Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа,** **в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству** |
| 1.1. | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа(Приложение №4) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 2018-2030 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 13 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных жилых домов к 2030 году составит 60,0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **Задача: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования** |
| 1.2. | Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа (Приложение №3) | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округаМКУ «Управление капитального строительства» | 2018-2030 | Количество территорий общего пользования, на которых произведено комплексное благоустройство | ед. | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Доля благоустроенных территорий общего пользования(скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования к 2027 году составит 100% |
| 1.3. | Благоустройство территорий Находкинского городского округа, реализующего мероприятия плана социально-экономического развития Находкинского городского округа Приморского края (Приложение №1 к подпрограмме №1) | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округаМКУ «Управление капитального строительства» | 2023 | Количество общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Реализация проектов создания комфортной городской среды-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа(Приложение №2 к подпрограмме №1) | МКУ «Управление капитального строительства» | 2024-2026 | Реализация проектов создания комфортной городской среды-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального  |  Да/нет (1/0) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа к 2026 году составит 1 ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.5 | Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации и благоустройство территории, прилегающей к р. Каменка | МКУ «Управление капитального строительства» | 2028-2030 | Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации и благоустройство территории, прилегающей к р. Каменка | Да/нет (1/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Количество территорий, на которых осуществляются инженерные изыскания, подготовка проектной документации и благоустройство к 2030 году составит 2 ед. |
| 1.6 | Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации и благоустройство территории, прилегающей к о. Лебяжье | МКУ «Управление капитального строительства» | 2026-2030 | Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации и благоустройство территории, прилегающей к о. Лебяжье | Да/нет (1/0) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019-2030 годы** |
| **Задача: Повышение уровня благоустройства территорий, детских и спортивных площадок** |
| 2.1. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок (Приложение №1 к подпрограмме №2) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 2019-2030 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | ед. | - | 80 | 60 | 25 | 22 | 9 | 15 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Увеличение количества благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок - на 286 ед. к 2030 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2.2. | Благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов) (Приложение №3 к подпрограмме №2) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 2022-2024 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | - | - | - | - | 31 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | Увеличение количества дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов) – на 50 ед. к 2024 году |
| 2.3. | Ценовая экспертиза сметной документации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 2019-2030 | Количество смет | ед. | - | 80 | 60 | 25 | 53 | 27 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
| **Подпрограмма №3 «Обеспечение качества ритуальных услуг на территории Находкинского городского округа» на 2024 – 2025 годы** |
| 3.1 | Проведение инвентаризации кладбищ, стен скорби, крематориев, а также мест захоронений на кладбищах и в стенах скорби, расположенных на территории Находкинского городского округа (Приложение №1 к подпрограмме №3) | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округаМБУ «Память» НГО | 2024-2025 | Доля площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах, от общей площади кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа | % | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | - | - | - | - | Увеличение доли площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах, от общей площади кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа – 100 % к 2025 году  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  | Доля сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах, включенных в электронные реестры и размещенных на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, от общего количества существующих кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | - | - | - | - | Увеличение доли сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах, включенных в электронные реестры и размещенных на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, от общего количества существующих кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа – 100 % к 2025 году |
| **Отдельные мероприятия** |
| **Задача: Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа** |
| 4.1. | Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин»), включающей в себя: | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округаУправление информатизацииадминистрации Находкинского городского округа | 2020-2024 | Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа («Активный горожанин») | Да/нет (1/0) | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа в 2024 году до 30% |
| 4.1.1. | Создание сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по Федеральному проекту |  | 2020-2024 | Создание сервиса по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по Федеральному проекту | Да/нет (1/0) | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4.1.2. | Организация дистанционного обращения граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, осуществление контроля исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них |  | 2020-2024 | Организация дистанционного обращения граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, осуществление контроля исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них | Да/нет (1/0) | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц (Приложение №5) | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округаУправление землепользования и застройкиадминистрации Находкинского городского округа | 2019-2020 | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц | ед. | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Увеличение благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц на 8 ед. к 2020 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4.3. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года  | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округаУправление землепользования и застройкиадминистрации Находкинского городского округа | 2024 | Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве | ед. | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Увеличение количества заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве до 2 единиц в 2024 году |

 »