УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Находкинского городского округа

от «16» октября 2020 года № 1093

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территорий Находкинского

городского округа» на 2021 - 2026 годы

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством»;  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа |
| Структура муниципальной программы: | Мероприятия муниципальной программы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы (при наличии) | Отсутствует |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории Находкинского городского округа, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение содержания и озеленения общественных территорий и объектов внешнего благоустройства Находкинского городского округа  2. Организация и содержание прочих объектов благоустройства Находкинского городского округа |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап в течение 2021-2026 г.г. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием  - доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением;  - количество восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства Находкинского городского округа |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа | Общий прогнозный объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 766 700,0 тыс. руб., в том числе:  средства бюджета Находкинского городского округа – 766 700,0 тыс. руб. по годам:  - 2021 год – 108 600,0 тыс. руб.  - 2022 год – 117 500,0 тыс. руб.  - 2023 год – 127 600,0 тыс. руб.  - 2024 год – 133 200,0 тыс. руб.  - 2025 год – 135 100,0 тыс. руб.  - 2026 год – 144 700,0 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в т.ч. по годам | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет – 266 706,24 тыс.руб., в том числе: бюджет Находкинского городского округа –  266 106,24 тыс. руб. по годам:  2021 год – 78 095,54 тыс.руб.  2022 год –74 490,28 тыс.руб.  2023 год – 51 835,48 тыс.руб.  2024 год – 61 684,94 тыс.руб.  2025 год – 0 тыс. руб.  2026 год – 0 тыс. руб.  федеральный бюджет –  2021 год – 0,00 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год - 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб.  2025 год – 0,00 тыс. руб.  2026 год – 0,00 тыс. руб.  краевой бюджет –  2021 год - 0,00 тыс.руб.  2022 год – 0,00 тыс.руб.  2023 год – 0,00 тыс.руб.  2024 год – 0,00 тыс.руб.  2025 год – 0,00 тыс. руб.  2026 год – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - поддержание доли общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием на уровне 100%  - поддержание доли общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением на уровне 100%  - увеличение количества восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства составит cо 126 ед. в 2021 году до 225 ед. к 2026 году |

2. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Необходимость разработки муниципальной программы «Благоустройство территории Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы (далее - Программа) обоснована социально-экономическими приоритетами развития Находкинского городского округа.

Внешний облик Находкинского городского округа, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, санитарного состояния улиц, дорог, парков, скверов, памятных мест, прогулочных зон, видовых площадок, площади озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн).

Полномочия органов местного самоуправления в области содержания жилищного фонда, установленные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F5CE79982BC328FF0E4092080CA082C80E3485A9EF49F437071E527FBEZ6H7F) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусматривают организацию содержания муниципального жилищного фонда, организацию благоустройства и озеленение территорий городского округа, включая освещение улиц, дорог, скверов.

Одним из направлений комплекса мероприятий по созданию благоприятной и комфортной среды проживания населения является благоустройство и озеленение Находкинского городского округа. В этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень удобной, здоровой и комфортной жизни, как для отдельного человека, так и для всего общества в целом. Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками, пешеходными дорожками и площадками, малыми архитектурными формами и оборудованием создают образ городского округа, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции.

Для текущего содержания объектов, в том числе озеленения, необходимо обеспечить:

- своевременную санитарную уборку и порядок (выкашивание, подметание и т.д.);

- квалифицированный уход за зелеными насаждениями;

- проведение систематического наблюдения за состоянием зеленых насаждений;

- использование сертифицированных семян.

Взаимосвязь указанных видов деятельности определяется их общей целевой направленностью на повышение уровня благоустройства территории. Успешное выполнение задач по содержанию, уборке и озеленению территории, вывозу бытовых отходов, позволяет улучшить условия жизни населения и повысить привлекательность города, как для проживания, так и для проведения хозяйственной деятельности, развертывания частной инициативы и т.п. Тем самым, создаются необходимые условия для развития других систем жизнеобеспечения населения города в целом.

За период 2018-2020 годов решены проблемы мест отдыха горожан, созданы пешеходные и прогулочные зоны. В настоящее время на территории Находкинского городского округа расположено 57 единиц наиболее посещаемых объектов благоустройства (скверов, видовых площадок, памятных мест, прогулочных зон, мест массового отдыха населения на водных объектах), требующих ежедневного содержания для поддержания их в нормативном санитарном состоянии, отвечающем требованиям нормативных правовых актов. За счет выполнения мероприятий программ «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» 2018-2027 годы» и «Развитие туризма в Находкинском городском округе на 2018-2020 годы и на период до 2025 года» в Находке появились новые общественные территории, которые пополнили существующий перечень. Несмотря на то, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству и озеленению территории общего пользования Находкинского городского округа, проблема текущего содержания и озеленения остается актуальной и на сегодняшний день.

Вследствие физического износа малых архитектурных форм и вандальных действий граждан, которые приводят в негодность элементы благоустройства (скамейки, урны), необходимо производить их замену для создания комфортных условий проживания горожан.

В результате проведенного обследования выявлены проблемы технического состояния лестниц, пешеходных зон, расположенных на территориях общего пользования Находкинского городского округа, предназначенных для пешеходного сообщения граждан, которые имеют высокую степень износа.

Текущий ремонт с течением времени требуется также на выявленных объектах культурного наследия местного (муниципального) значения.

Также необходимо проводить техническое обслуживание и поставку газа для групповой резервуарной установки (ГРУ) № 725, предназначенной для непрерывного функционирования памятника «Вечный огонь», расположенного на территории значимого для жителей города места – Памятнике Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. С целью обеспечения безопасности и непрерывности оказания услуги по обеспечению газом источника горения на памятнике на 2024 год планируется провести работы по дегазации и техническому освидетельствованию с заменой запорной арматуры и предохранительных клапанов с привлечением специализированной организации, имеющей аттестованный квалифицированный персонал.

К праздникам необходимо обеспечивать оформление мест уличных гуляний и территорий общего пользования тематическими элементами, инсталляциями и иллюминацией. В силу износа новогодней иллюминации и утраты елочных украшений по ряду причин, планируется приобретение новых новогодних украшений.

На территориях Находкинского городского округа произрастает большое количество деревьев как посаженных, так и дикорастущих, значительная часть деревьев- старые, утратившие свою декоративность и представляющие собой угрозу при падении. Ветви деревьев нависают над дорогами, остановками, дворами, зданиями организаций, задевают ближайшие постройки. После штормов и тайфунов город нуждается проведении работ по обрезке сломанных деревьев, уборке упавших ветвей и деревьев, в связи с чем необходимо обеспечивать своевременную обрезку и валку сухих, аварийных деревьев, регулярной формовочной обрезкой добиваться высокого эстетического уровня посадок зеленых насаждений.

Для решения проблемы с отсутствием мест выгула домашних животных, на территориях, отведенных под указанные цели в 2021 году, необходимо провести мероприятия по обустройству с учетом требований действующего законодательства.

При решении перечисленных проблем в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства целесообразно использование программно-целевого метода, который обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы. Использование программно-целевого метода позволит:

- эффективно планировать расходы на осуществление программных мероприятий и проводить мониторинг достижения результатов и показателей реализации Программы;

- исключить риски нецелевого использования бюджетных средств;

- сконцентрировать все организационные и финансовые ресурсы на решение первоочередных задач.

Одним из внешних рисков при использовании программно-целевого метода может стать риск сокращения бюджетного финансирования, направленного на выполнение Программы. В случае недостаточного финансирования мероприятий Программы, предусматривается возможность внесения изменений в Программу с корректировкой ее показателей, а также перераспределение объемов финансирования с определением первоочередных, приоритетных мероприятий. Минимизация влияния указанных рисков на реализацию муниципальной Программы потребует формирования и поддержания в актуальном состоянии процессов планирования, исполнения, мониторинга, контроля и ресурсного обеспечения программной деятельности в сфере благоустройства и озеленения территории города.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Все работы, предусмотренные Программой, планируется провести в один этап в течение 2021 - 2026 годов.

4. Целевые показатели (индикаторы) с расшифровкой

плановых значений по годам и этапам ее реализации.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в [приложении № 1](#P354) к Программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого  показателя (индикатора) | Методика расчета | Источник информации |
| 1. | Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием, D | D = (P1 : P2) х 100%, где:  P1 – количество общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием  Р2– количество общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа | Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 2. | Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением | D = (P1 : P2) х 100%, где:  P1 – количество общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением  Р2– количество общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа | Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 3. | Количество восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства | Определяется путем подсчета количества восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства за отчетный год | Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок |

5. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель Программы – управление благоустройства администрации Находкинского городского округа:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

организует реализацию муниципальной программы совместно с соисполнителем, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет), итоговый отчет за весь период реализации муниципальной программы (далее - итоговый отчет) и представляет их в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление;

размещает годовые (итоговые) отчеты по муниципальной программе на официальном сайте Находкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Механизм реализации муниципальной программы (приложения №№5-8 программы):

Текущее содержание общественных территорий и мест общего пользования, расположенных на территории Находкинского городского округа включает в себя: очистку газонов и пешеходных дорожек от случайного мусора; подметание пешеходных дорожек с погрузкой мусора на автотранспорт и вывозом его на полигон ТКО; очистку газонов от сухих листьев, сучьев и травы под грабли, очистку урн от мусора; выкашивание зеленых зон ; мойку леерных ограждений и мраморных лестниц; очистку пешеходных дорожек от снега и наледи; содержание и выполнение текущего ремонта выявленных объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; валку деревьев и санитарную обрезку деревьев.

Закупка газа и техобслуживание групповой резервуарной установки (ГРУ 725), включает в себя: обход, осмотр и проверку трассы подземного уличного газопровода, регуляторов давления; проверку герметичности газопровода, состояние изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов, манометров; очистку газогорелочного устройства, газового колодца от грязи, копоти, посторонних предметов; полировку бронзовой плиты основания горелки.

Озеленение скверов видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон включает в себя: подготовку почвы, посадку летников и уходные работы (прополка, рыхление, полив, уборка отцветших растений); посадку тюльпанов и уходные работы (прополка, рыхление, полив, уборка отцветших растений); уходные работы (прополка, рыхление, формовочная обрезка) за декоративным кустарником, высаженным на территориях общего пользования; посадку кустарников и деревьев; устройство газона; изготовление и установку объемных цветочных фигур; выкашивание газонов; устройство новых цветников; формовочную обрезку деревьев и кустарников; удаление аварийных и (или) естественно усохших деревьев.

Ремонт лестниц, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа, заключается в проведении демонтажа и монтажа лестничных маршей с устройством щебеночного основания, ремонте поверхности лестничных пролетов, выполнении замены леерного ограждения; ремонт пешеходных прогулочных зон производится путем восстановления брусчатого (или иного) покрытия.

Содержание и выполнение текущего ремонта выявленных объектов культурного наследия местного (муниципального) значения проводится путем обеспечения эстетичного их вида с исправными и целостными элементами (покрытием, малыми архитектурными формами, декоративными элементами, надписями и пр.).

Проведение закупки и установка скамеек, урн и мусорных контейнеров на территории общего пользования Находкинского городского округа.

Праздничное оформление города осуществляется путем установки иллюминации, флагов, прочих конструкций (инсталляции, новогодние ёлки и пр.).

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6. Прогнозная оценка расходов муниципальной

программы Находкинского городского округа

Прогнозная оценка муниципальной программы Находкинского городского округа представлена в приложение № 2 к Программе.

7. Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы Находкинского городского округа

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по кодам бюджетной классификации представлено в приложение № 3 к Программе.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы.

8.1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

base_23572_90618_5

где:

Iцi - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Iцiфакт - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Iцiплан - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или:

base_23572_90618_6

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если Iцi больше 1, значение Iцi принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) программы рассчитывается по формуле:

base_23572_90618_7

где:

Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Iцi - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

8.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде по формуле:

Сфин = Зфакт Зплан,

где:

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зплан - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

8.1.3. Оценка степени реализации основных мероприятий.

Степень реализации основных мероприятий оценивается для каждой программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Мр = Мв / М,

где:

Мр - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, могут считаться выполненными в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

base_23572_90618_8 (1)

где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы;

Iц - степень реализации муниципальной программы;

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр - Степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

9. План реализации муниципальной программы

[План](#P1639) реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе «Благоустройство территории Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 16 октября 2020 года №1093

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Благоустройство территорий Находкинского городского округа на 2021-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед. измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026  год | ожидаемые конечные результаты за период реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Количество восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства Находкинского городского округа | ед. | 126 | 8 | 54 | 1 | 2 | 54 | 106 | 225 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Благоустройство территории Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 16 октября 2020 года №1093

**ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА**

**расходов муниципальной программы «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы | Всего | 108 600 | 117 500 | 127 600 | 133 200 | 135 100 | 144 700 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 108600 | 117 500 | 127 600 | 13 200 | 135 100 | 144 700 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущее содержание общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, | Всего | 46300 | 48700 | 51100 | 54200 | 57200 | 60200 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 46300 | 48700 | 51100 | 54200 | 57200 | 60200 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Озеленение общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа. | Всего | 31000 | 32000 | 34000 | 36000 | 37000 | 40000 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 31000 | 32000 | 34000 | 36000 | 37000 | 40000 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Закупка газа и техническое обслуживание групповой резервуарной установки | Всего | 700 | 800 | 800 | 5000 | 800 | 900 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 700 | 800 | 800 | 5000 | 800 | 900 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Санитарная обрезка деревьев, валка деревьев | Всего | 6 600 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 9000 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 6 600 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 9000 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт лестниц, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа и пешеходных зон | Всего | 17500 | 18000 | 18200 | 18500 | 18800 | 20000 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 17500 | 18000 | 18200 | 18500 | 18800 | 20000 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Закупка и установка биотуалетов, скамеек, урн и мусорных контейнеров | Всего | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Праздничное оформление города путем установки иллюминации, флагов, прочих конструкций (инсталляции, новогодние ёлки и пр.) | Всего | 4000 | 4500 | 10000 | 5500 | 6000 | 7000 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 4000 | 4500 | 10000 | 5500 | 6000 | 7000 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Содержание и выполнение текущего ремонта выявленных объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | Всего | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обустройство площадок для выгула домашних животных | Всего | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4400 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4400 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Благоустройство территории Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 16 октября 2020 года №1093

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета Находкинского городского округа, (тыс.руб.) «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы | Управление благоустройства | 851 | 0503 | 2500000000 | 244 | 78 095,54 | 74 490,28 | 51 835,48 | 61 684,94 | 0 | 0 |
| 1 | Текущее содержание общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа | Управление благоустройства | 851 | 0503 | 2590143070 | 244 | 37 369,43 | 35 823,51 | 19 253,99 | 18 371,307 | 0 | 0 |
| 2 | Озеленение общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа | Управление благоустройства | 851 | 0503 | 2590143010 | 244 | 28 169,3 | 27852,0 | 20 966,65 | 26 000,00 | 0 | 0 |
| Управление благоустройства | 851 | 0503 | 2590194010 | 244/68М | 0 | 0 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Закупка газа и техническое обслуживание групповой резервуарной установки | Управление благоустройства | 851 | 0503 | 2590143040 | 244 | 600 | 450,00 | 800,00 | 2 249,739 | 0 | 0 |
| 4 | Санитарная обрезка деревьев, валка деревьев | Управление благоустройства | 851 | 0503 | 2590143100 | 244 | 6 362,5 | 3 000,00 | 1 200,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
| 5 | Ремонт лестниц, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа, и пешеходных зон | Управление благоустройства | 851 | 0503 | 2590143020 | 244 | 3 100,79 | 2 668,76 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 |
| 6 | Закупка и установка биотуалетов, скамеек, урн и мусорных контейнеров | Управление благоустройства | 851 | 0503 | 2590143040 | 244 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Праздничное оформление города путем установки иллюминации, флагов, прочих конструкций (инсталляции, новогодние ёлки и пр.) | Управление благоустройства | 851 | 0503 | 2590143040 | 244 | 2 493,52 | 2 595,84 | 8 606,17 | 1 063,893 | 0 | 0 |
| 8 | Содержание и выполнение текущего ремонта выявленных объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | Управление благоустройства | 851 | 0503 | 2590143020 | 244 | 0 | 1 008,67 | 1 008,67 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Обустройство площадок для выгула домашних животных | Управление благоустройства | 851 | 0503 | 2590143020 | 244 | 0 | 591,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к муниципальной программе «Благоустройство территории Находкинского городского округа»  на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от 16 октября 2020 года № 1093 |

**План реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Сроки реализации мероприятия | Наименование показателя | | Ед.  изм. | Показатель реализации мероприятия | | | | | | | | Наименование целевого показателя (индикатора) |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | | 2026  год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 |
| Задача: Обеспечение содержания и озеленения общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Текущее содержание общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа; (Приложение № 5 ) | Управление благоустройства | 2021-2026 гг. | Количество объектов общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием | | ед. | 76 | 76 | 79 | 80 | 80 | | 80 | | Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 |
| 1.2 | Озеленение общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, включающет в себя: посадка и уход за однолетниками, комплексный уход за многолетними декоративными культурами, стрижка, обрезка и уходовые работы за кустарниками, «живыми изгородями», посадки в рамках акций «Сад памяти», «Семья плюс», пр.  (Приложение № 5 ) | Управление благоустройства | 2021-2026 гг. | Количество объектов общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением | | ед. | 66 | 66 | 67 | 86 | 86 | | 86 | | Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением. |
| 1.3. | Закупка газа и техническое обслуживание групповой резервуарной установки | Управление благоустройства | 2021-2026 гг. | Количество  объектов, обеспеченных газоснабжением | | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |  |
| 1.4 | Санитарная обрезка деревьев, валка деревьев | Управление благоустройства | 2021-2026 | Количество обрезанных деревьев, утративших декоративный вид | | ед. | 1098 | 860 | 425 |  |  | |  | |
| Объем деревьев, предусмотренных к валке | | м3 | 663 | 115 | 0 |  |  | |  | |
| Задача: Организация и содержание прочих объектов благоустройства Находкинского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 |
| 2.1. | Ремонт лестниц, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа, и пешеходных зон (Приложение № 6) | Управление  благоустройства | 2021-2026 гг. | | Количество отремонтированных  лестниц и пешеходных зон | ед. | 8 | 2 | 0 | 2 | | 1 | | 1 |  |
| 2.2. | Закупка и установка биотуалетов, скамеек, урн и мусорных контейнеров | Управление благоустройства | 2021-2026 гг. | | Количество  скамеек, урн и мусорных контейнеров, установленных в местах общего пользования | ед. | 0 | 50 | 0 | 0 | | 50 | | 100 | Количество восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства Находкинского городского округа |
| 2.3. | Праздничное оформление города путем установки иллюминации, флагов, прочих конструкций | Управление благоустройства | 2021-2026 гг. | | Количество мероприятий с оформлением | ед. | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| 2.4. | Содержание и выполнение текущего ремонта выявленных объектов культурного  наследия местного (муниципального) значения (Приложение № 7) | Управление благоустройства | 2021-2026 гг. | | Количество отремонтированных выявленных объектов культурного наследия местного (муниципального)  значения | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 | | 3 |
| 2.5 | Обустройство площадок для выгула домашних животных (Приложение №8) | Управление благоустройства | 2021-2026 гг. | | Количество обустроенных площадок для выгула домашних животных | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 2 |  |
|  |

\* – В графе 11 указывается целевой показатель (индикатор) к каждой задаче или мероприятию (программы, подпрограммы) приведенный в паспорте программы (подпрограммы) в разделе «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)».

\*- В графах 7,8,9,10 указывается результат реализации мероприятия в натуральном выражении. В случае невозможности отражения выполнения мероприятия в натуральном выражении за значение принимается - да/нет (1/0).

\*- При наличии «Подпрограмм» указываются задачи по каждой подпрограмме.»

\*\*Количество территорий, на которых и содержание и озеленение, учитывается в обоих показателях.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к муниципальной программе «Благоустройство территории Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 16 октября 2020 года №1093 |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов, видовых площадок, скверов, памятных мест,**

**прогулочных зон Находкинского городского округа, подлежащих текущему содержанию и озеленению на 2021 г. -2026 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № объекта | Наименование общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа | Площадь, м кв. | | |
| Текущее содержание (подметание, уборка от мусора, выкашивание газона) | Озеленение (однолетники, многолетники, кустарники стрижка и обрезка) | ИТОГО площадь территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сквер "Морской" и прилегающая территория, 12 м на северо-восток от здания по Находкинскому пр., 2 | 7505 | 1119 | 8179 |
| 2 | Сквер у памятника погибшим партизанам в 1918 - 1922 г.г., 35 м на юго-запад от здания по Находкинскому пр., 2 | 7712 | 129 | 7712 |
| 3 | Территория, прилегающая к Мемориалу памятника членам экипажа СРТМ "Бокситогорск", погибшего в 1976 г. и Звоннице, 140 м на северо-восток от жилого дома по ул. Куйбышева, 30 | 25475 |  | 25475 |
| 4 | Откос на ДКС по ул.Дзержинского, 1 |  | 240 | 240 |
| 5 | Сквер ул. Малиновского,2а-2, 18 м на восток от жилого дома по ул.Малиновского, 2 | 2165 |  | 2165 |
| 6 | Пешеходная зона вдоль речки Каменки (от пр. Мира до Низменного переулка, 35 ), 65 м на северо-запад от здания Т.Ц. по Находкинскому пр., 5 | 21643 |  | 21643 |
| 7 | Озерный бульвар, 22 м на юго-восток от здания ТЦ по Озерному б-ру, 5  «Одуванчики»  «Сердце»  Фигура «Птицы»  Альпинарий | 16004 | 157 | 16161 |
| 8 | Сквер Находкинский пр.,14 - Школьная, 4, 30 м на запад от здания Находкинскому пр., 10 | 3356 | 180 | 3536 |
| 9 | Сквер в районе стелы Совершеннолетия - монумента в честь преобразования поселка в город, ул. Пограничная, 2, 10 м на восток от жилого дома по ул. Пограничная, | 3022 | 153 | 3175 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Сквер ул.Ленинская, 9 м на юг от жилого дома по ул. Ленинская,10 | 8259 | 607 | 8716 |
| 11 | Сквер в районе МЦК ул. Владивостокская, 10 м на северо-запад от здания по ул. Ленинская, 22 | 3490 |  | 3790 |
| 12 | Цветник на площади у МЦК |  | 300 | 300 |
| 13 | Сквер Горького, 4 - 2 , 5 м на восток от жилого дома по ул. Горького, 2 - 7 | 4677 | 70,6 | 4677 |
| 14 | Сквер Находкинский проспект, 50 - 56, 10 м на восток от Находкинский пр., 56 | 3828 | 66 | 3894 |
| 15 | Территория, прилегающая к ЗАГСу, 30 м на север от здания по Находкинскому пр., 10 |  | 62 | 62 |
| 16 | Городской парк культуры и отдыха, 30 м на юго-восток от жилого дома по ул. Гагарина, 12 | 33419 | 185 | 33604 |
| 17 | Сквер ул. Гончарова - ул. Гагарина - ул. Лермонтова , 25 м на восток от жилого дома по ул. Лермонтова, 6 | 5744 | 56 | 5800 |
| 18 | Прогулочная зона, 40 м на юго-восток от жилого дома по Находкинскому пр., 98 | 7954 | 6 | 7960 |
| 19 | Сквер ул. Спортивная 25-27, 35 м на восток от жилого дома по ул. Спортивная, 25, 35 м на восток от жилого дома по ул. Спортивная, 25 | 14333 | 479 | 14812 |
| 20 | Территория, прилегающая к Мемориалу японским военнопленным ул. Сенявина (бывшее буддийское кладбище), 20 м на север от жилого дома по ул. Тургенева, 5 | 2200 |  | 2200 |
| 21 | Декоративный сквер /разворотное кольцо/ по ул. Пирогова | 2465 | 240 | 2540 |
| 22 | Сквер ул. Арсеньева, 1, 30 м на запад от жилого дома по ул. Арсеньева, 1 | 3670 |  | 3670 |
| 23 | Декоративный сквер /разворотное кольцо/, расположенный по ул. Перевальная - ул. Шевченко - Находкинский пр./ в районе МБОУ № 7/, 47 м на юг от здания школы № 7 по ул. Шевченко, 1 | 258 | 781 | 781 |
| 24 | Декоративный сквер /разворотное кольцо/, расположенный по Находкинскому пр. в районе а/остановки "ЖБК"/, 65 м на юго-восток от здания Т.Ц. по ул. Малиновского, 8 | 1684 | 402 | 1818 |
| 25 | бухта Прозрачная (прогулочная набережная), 270 м на северо-запад от жилого дома по ул. Троицкая, 1 | 17310 |  | 17310 |
| 26 | Сквер, в районе а/остановки "Тихоокеанской", 25 м на юг от жилого дома по Находкинскому пр., 44 | 9290 | 170 | 9290 |
| 27 | Видовая площадка № 1, 500 м на юг от жилого дома по ул. Водолазная, 10 | 4125 |  | 4125 |
| 28 | Видовая площадка № 2, 90 м на северо-восток от жилого дома по ул. Водолазная, 10 | 665 | 9 | 665 |
| 29 | Видовая площадка № 3, 470 м на северо-восток от жилого дома по ул. Седова, 2 | 2779 | 10 | 2789 |
| 30 | Видовая площадка № 4, 140 м на северо-восток от жилого дома по ул. Седова, 2 | 5127 |  | 5127 |
| 31 | Прилегающая территория у Памятника Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г., 120 м на северо-восток от жилого дома по ул. Водолазная, 10 | 12439 | 129 | 12439 |
| 32 | Памятное место "Сад Камней" и прилегающая территория, 100 м на юг от жилого дома по ул. Водолазная,10 | 6747 |  | 6747 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | Сквер от центральной площади до поворота на мыс Шефнера, 125 м на северо-восток от здания по ул. Портовая, 3 | 12065 |  | 12065 |
| 34 | Сквер на Центральной площади, 27 м на северо-восток от здания по ул. Портовая, 3 | 4086 | 435 | 4294 |
| 35 | Территория ул.Гагарина, 15, 12 м на ю-з от жилого дома по ул.Гагарина. 13 | 920 |  | 920 |
| 36 | Сквер, 2,5 м на северо-запад от здания по ул. Озерная, 1 | 1620 |  | 1620 |
| 37 | Декоративный сквер /разворотное кольцо в районе МЖК Северный пр. - пр. Мира - объездная дорога/, 70 м на юго-запад от жилого дома по ул. Северный пр., 2/2 | 1590 | 250 | 1590 |
| 38 | Залив Находка, пляж Волна, 450 м на юго-восток от санатория по ул.Шоссейной, 52 | 76850 |  | 76850 |
| 39 | Видовая площадка № 6, 140 м на северо-восток от жилого дома по ул. Седова, | 1519 | 350 | 1869 |
| 40 | Видовая площадка № 7, 140 м на северо-восток от жилого дома по ул. Седова, | 393 |  | 393 |
| 41 | Сквер в районе ул.Свердлова, 45 | 6972 | 133 | 7105 |
| 42 | Территория ул.Верхне-Морская 1, 12 м на восток от жилого дома | 601 |  | 601 |
| 43 | Лермонтова-Парковая | 4746 |  | 4746 |
| 44 | Находкинский пр-т, 2 | 1786 |  | 1786 |
| 45 | Откос у магазина «Татьяна» | 2369 | 158 | 2527 |
| 46 | Сквер «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру» и прилегающая территория | 20929 | 20 | 21372 |
| 47 | Пешеходная зона бульвара Энтузиастов МЖК в г.Находка | 8140 | 78 | 8140 |
| 48 | Зеленая зона вдоль левого берега р. Каменка /Находкинский пр. от угла здания ул. Озерный № 12 до моста ул. Постышева/ | 14875 |  | 14875 |
| 49 | Зеленая зона вдоль правого берега р. Каменка /прогулочная зона от здания ул. Малиновского, 32 до пер. Низменный/ | 6760 |  | 6760 |
| 50 | Находкинский пр. /от Центральной площади до ТЦ «Тихоокеанский» с 2-х сторон/ | 7710 |  | 7710 |
| 51 | Цветники у КПП  - летники |  | 87 | 87 |
| 52 | Клумба ул. Спортивная, 16  - летники |  | 59 | 59 |
| 53 | Цветник в сквере ост. «Р/порт» Находкинский пр. 66  - летники | 2210 | 32 | 2242 |
| 54 | Вазоны стеклопластиковые на пр.Мира (18 шт.) |  | 43,3 | 43,3 |
| 55 | Мобильные цветники «мостик» (30 шт.) |  | 11,7 | 11,7 |
| 56\* | Декоративные кустарники:  - одиночные кустарники /по городу/; шт.  - посадки кустарника «живая изгородь» от КПП до а/остановки «Тихоокеанская»/; м  - посадки сирени; дерена (в районе ул. Малиновского, 1а-4а; в районе ул. Озерная, 12) шт./м кв.  - посадки кедра; м кв.  - посадки декоративного кустарника вдоль р. Каменка /вдоль Находкинского пр./сирень, дерен шт./м кв. |  | 941  900  1796/726  262  3490/2751 | 6117/4639 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57\* | Посадки на общественных территориях (шт.) проведенные в рамках различных акций и контрактов  - ель (шт.)  - рябина (шт.)  - спирея (шт.)  -пузыреплодник (шт.)  - сирень (шт.)  - яблоня декоративная (шт.) |  | 1609  100  420  420  69  58 |  |
| 58 | Объемная клумба «Павлин»  - летники  /туловище-160 м2;  хвост- 275 м2/ |  | 435 | 435 |
| 59 | Р-н гостиницы «Юань Дунь»  - можжевельник |  | 4 | 4 |
| 60 | Цветник пр. Мира /напротив рынка «Балкия»/  - летники |  | 130 | 130 |
| 61 | пр. Мира в районе ж/домов № 30 – 32  - декоративные посадки кустарника (спирея) шт./м кв. |  | 50/25 | 50/25 |
| 62 | ул. Перевальная «Осьминожек  - декоративные посадки кустарника (вейгела)  - можжевельник | 3648 | 250 | 3898 |
| 63 | ул. Дальняя  - летники |  | 268 | 268 |
| 64 | Декоративный сквер /разворотное кольцо/, расположенный по ул. Перевальная – ул. Шевченко – Находкинский пр. /в районе МБОУ СШ № 7 по ул. Шевченко, 1/  - цветник  - посадки можжевельника, форзиции, барбариса и елочек |  | 258    523 | 781 |
| 65 | ул.Луначарского,1  - посадки можжевельника и барбариса;  -спирея | 59 | 13  28  25 | 125 |
| 66 | «Змейка» откос МУК (театр кукол)  - декоративные групповые посадки кустарника  ( вейгела, сирень, луизиания)  - декоративные посадки спирея | 1772 | 178 | 1950 |
| 67 | Зеленая зона в р-не перекреста пр-т Мира – Находкинский пр.  - летники  - многолетники (хоста)  - декоративные групповые посадки кустарника |  | 26  110  9 | 145 |
| 68 | Зеленая зона откос от ост. «Рыбный порт» до магазина «ГУМ» (было «Синтез»)  -можжевельник | 3560 | 79 | 3639 |
| 69 | Зеленая зона вдоль пр. Мира /четная сторона/  в т.ч. площадка для выгула собак | 15550  630 |  | 15550  630 |
| 70 | Откос вдоль Находкинского пр. /со стороны ж/д вокзала «ст. Тихоокеанская»/ | 1200 |  | 1200 |
| 71 | Сопка Тобольская - альпинарий | 3800 | 83 | 3883 |
| 72 | Зеленая зона в районе а/вокзала  - декоративные посадки кустарника (спирея) | 388 | 30 | 418 |
| 73 | Рабатки на Находкинском пр-те |  | 99 | 99 |
| 74 | Цветник «Орден» и «Фейерверк» в р-не КПП на пл.Совершеннолетия |  | 138,5 | 138,5 |
| 75 | Цветник «Находка 70» в р-не ВГУЭС  Посадки елей и сирени |  | 31,8 | 31,8 |
| 76 | Залив Находка, пляж «Коровий», 185 м на юго-запад от здания по Восточному пр., 23а | 24816 |  | 24816 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 77 | Залив Находка, пляж «Прикумск», 260 м на юго-запад от здания по Приморскому пр., 2 | 10737 |  | 10737 |
| 78 | Сквер «Школьный» | 7520 |  | 7520 |
| 79 | Сквер «Молодежный» | 19268 |  | 19268 |
| 80 | Благоустроенная территория вокруг озера Соленое в г.Находка | 27462 | 1074 | 27462 |
| 81 | Сквер «Русь» (хоста) | 3607 | 10 | 3617 |
| 82 | Откос на здании администрации | 650 | 125 | 775 |
| 83 | «Мастер Джим» | 1922 | 80 | 2002 |
| 84 | Посадки в «шарах» («Радуга», «Галерея") |  | 30 | 30 |
|  | **лестницы** | | | |
| 85 | Лестница Постышева-Дзержинского 9 | 2000 |  | 2000 |
| 86 | Лестница Постышева-Дзержинского 12 | 1601 |  | 1601 |
| 87 | Лестница пл.Совершеннолетия-Портовая | 2700 |  | 2700 |
| 88 | Лестница Луначарского | 15 |  | 15 |
| 89 | Лестница Пирогова | 18 |  | 18 |
|  | **м-н «поселок Ливадия», с. Душкино** | | | |
| 90 | Сквер в районе мемориала жителям села Ливадия, павшим в годы Великой отечественной войны 1941 - 1945 г.г., 15 м на юго-запад от здания по ул. Заречная, 2а, м-н «поселок Ливадия» | 12609 | 101 | 12710 |
| 91 | Сквер "Радуга", 20 м на север от жилого дома по ул. Победы, 2, м-н «поселок Ливадия» | 2573 | 507 | 3080 |
| 92 | Сквер в районе автовокзала, 20 м на северо-запад от жилого дома по ул. Пограничная, 5а, м-н «поселок Ливадия» | 2147 | 50 | 2197 |
| 93 | Сквер в районе монумента жителям села Анна, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г., 46 м на юго-запад от жилого дома по ул. Набережная, 1 | 4618 | 69 | 4687 |
| 94 | м-н «поселок Ливадия»ул.Луговая, 15 |  | 57 | 57 |
| 95 | м-н «поселок Ливадия», ул.Новая, 12 |  | 30 | 30 |
| 96 | м-н «поселок Ливадия», ул.Заречная, 2 |  | 250 | 250 |
| 97 | м-н «поселок Ливадия», ул.Заречная, 6 |  | 15 | 15 |
| 98 | м-н «поселок Ливадия», ул.Заречная, 4 |  | 2 | 2 |
| 96 | м-н «поселок Ливадия», ул.Надибаидзе, рабатки и «звезды» |  | 10 | 10 |
| 100 | м-н «поселок Ливадия», ул.1-я Восточная |  | 28 | 28 |
| 101 | м-н «поселок Ливадия», ул.Центральная, 8а |  | 18 | 18 |
| 102 | м-н «поселок Ливадия», ул.Победы |  | 7 | 7 |
| 103 | м-н «поселок Ливадия», ул.Комсомольская |  | 22 | 22 |
| 104 | м-н «поселок Ливадия», ул.1-я Заводская |  | 19 | 19 |
| 105 | с.Душкино, ул.Беляева |  | 15 | 15 |
| 106 | м-н «поселок Ливадия», ул.Школьная |  | 15 | 15 |
|  | **м-н «поселок Врангель»** | | | |
| 107 | Сквер, Восточный проспект, 9, 12 м на восток от жилого дома по Восточному пр., 5 | 4407,5 | 22,5 | 4430 |
| 108 | Сквер, Восточный пр., 11 - 17, 19 м на юго-восток от жилого дома по Восточному пр., 19 | 6275 | 143 | 6418 |
| 109 | Сквер "Каскад" Восточный пр., 33, 10 м на юг от жилого дома по Восточному пр., 27 | 4067 |  | 4067 |
| 110 | Сквер в районе мемориала жителям поселка Врангель, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г., 20 м на северо-запад от жилого дома по ул. Бабкина, 17 | 4299 | 816,7 | 5115,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111 | Сквер мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. (примерно в 30 м от ориентира здание по ул. Первостроителей, 3Б) | 6662 | 20 | 6682 |
| 112 | Экологический сквер 356 м на юго-восток от здания по адресу: г.Находка, мкр. Врангель, Приморский пр-т, 28 | 5014 | 70 | 5084 |
| 113 | Цветник в р-не больницы, Восточный пр-т |  | 38 | 38 |
| 114 | Приморский пр-т, 24 |  | 5,4 | 5,4 |
| 115 | Приморский пр-т, 28 |  | 70 | 70 |
| 116 | Восточный пр-т, 4 |  | 109,3 | 109,3 |
| 117 | Цветник на откосе на въезде в м-н «поселок Врангель» |  | 21 | 21 |
| 118 | Въезд во Врангель поворот на ул.Невельского | 141,5 | 80,5 | 222 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к муниципальной программе «Благоустройство территории Находкинского городского округа»  на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от 16 октября 2020 года № 1093 |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**(предварительный)**

**лестниц и пешеходных зон, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа, подлежащих ремонту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адресная привязка | Год реализации |
| 1 | Лестница по ул.Арсеньева от д.8 к д.9,10 | 2021 |
| 2 | п.Южно-Морской ул.Комсомольская от д.6 к д.6а | 2021 |
| 3 | п.Южно-Морской от ул.Победы д.2 к ул.Комсомольской д.7а | 2021 |
| 4 | п.Южно-Морской от ул.Победы, от д.2 к д.3 | 2021 |
| 5 | Находкинский пр-т, 24 | 2021 |
| 6 | Находкинский пр-т, 18 | 2021 |
| 7 | Пешеходная зона в районе ул.Молодежная, 7 | 2021 |
| 8 | Лестница от автобусной остановки «Детские товары» по ул.Постышева к ул.Дзержинского, д.13 (текущий ремонт) | 2021 |
| 9 | Лестница от автобусной остановки «Лесная» в сторону домов 3а, 5а по ул.Астафьева | 2022 |
| 10 | Лестница от ул.Постышева к ул.Врубеля (восстановление аварийного участка лестничного схода) | 2022 |
| 11 | От дома по ул.Ленинградская, 22 до проезда к дому ул.Спортивная, 7 | 2024 |
| 12 | ул.Верхне-Морская, 106 | 2024 |
| 13 | ул. Верхне-Морская, 62 | 2025 |
| 14 | ул. Макарова от дома № 26 к дому № 24 | 2026 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7  к муниципальной программе «Благоустройство территории Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от 16 октября 2020 года № 1093 |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**выявленных объектов культурного наследия**

**местного (муниципального) значения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленный объект культурного наследия местного (муниципального) значения | Адресная привязка | Год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объект культурного наследия регионального значения - Памятник членам экипажа СРТМ «Бокситогорск», погибшего в море (этап проектирования) | г. Находка, в 110 м на юго-восток от жилого дома по пер. Гоголевский, 8 | 2022 |
| 2 | Памятник жителям  села Душкино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | г. Находка, с. Душкино, в районе ул. Беляева, д.1 | 2025 |
| 3 | Бюст Шалвы Георгиевича Надибаидзе, возглавлявшего рыбную промышленность на Дальнем Востоке | г. Находка, п. Южно-Морской, в районе ул. Центральная д.4 | 2025 |
| 4 | Мемориал жителям поселка Средняя, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | г. Находка, п. Средняя, в районе ул. Колхозная д.14 | 2026 |
| 5 | Мемориал воинам-тихоокеанцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | г. Находка, территория СОШ № 14, пр. Мира, 24 Б. | 2026 |
| 6 | Мемориал жителям поселка Врангель, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | г. Находка, п. Врангель, в районе пр. Восточный, д. 17 | 2026 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8  к муниципальной программе «Благоустройство территории Находкинского городского округа»  на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от 16 октября 2020 года №1093 |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**территорий, предназначенных для размещения площадок**

**для выгула домашних животных**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адресная привязка территории, предназначенной для размещения площадок для выгула домашних территорий | Год реализации |
| 1 | Приморский край, г. Находка, в 42 м на юг от жилого дома по пр-т Мира, 32, общей площадью 1 678 кв.м | 2022 |
| 2 | Приморский край, г. Находка, в 75 м на северо-запад от жилого дома по ул. Бокситогорская, 2а, общей площадью 12 226 кв.м | 2025 |
| 3 | Приморский край, г. Находка, в 70 м на восток от жилого дома по б-р Приморский, 3, общей площадью 3 804 кв.м | 2026 |
| 4 | Приморский край, г. Находка, в 63 м на запад от жилого дома по ул. Бокситогорская, 26, общей площадью 732 кв.м | 2026 |