УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148,

в редакции постановления

от 31.05.2024 года № 1314

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского**

**городского округа»**

**(далее – муниципальная программа)**

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа |
| Соисполнитель муниципальной программы | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа .  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа.  Отдел транспорта и связи Муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» |
| Структура муниципальной программы: | Мероприятия программы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы (при наличии) | Постановление Администрации Приморского края  от 27.12.2019 № 939-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения  и энергетики в Приморском крае».  Постановление Правительства Приморского края от 27.07.2023 №284-пп «Об утверждении региональной программы Приморского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы».  Постановление Администрации Приморского края  от 30.12.2019 № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края».  Постановление администрации Приморского края от 02.07.2019 № 418-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2020-2027 годы». |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Находкинского городского округа, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации. |
| Задачи муниципальной программы | -обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа;  - создание комфортных условий проживания граждан в Находкинском городском округе;  - обеспечение эффективного управления уличным освещением и модернизации сетей наружного освещения Находкинского городского округа; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализация Муниципальной программы предусмотрена в период с 2021 по 2026 годы. Этапы не предусмотрены. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Целевыми индикаторами, характеризующими достижения целей муниципальной программы, являются:  - количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования;  - протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена;  - доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда Находкинского городского округа,  в котором необходимо произвести ремонт;  - доля многоквартирных домов, оборудованных пандусами и иными средствами доступности  для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов, которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов;  - протяжённость сетей наружного освещения,  в отношении которых произведен ремонт  и строительство;  - увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с. Душкино. |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий прогнозный объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 2 962 867,41 тыс. руб., в том числе: местный бюджет 1 271 826,96 тыс. руб., в том числе:  - 2021 год – 68 523,04 тыс. руб.;  - 2022 год – 272 968,20 тыс. руб.;  - 2023 год – 59 933,91 тыс. руб.;  - 2024 год – 436 586,25 тыс. руб.;  - 2025 год – 303 465,65 тыс. руб.  - 2026 год – 305 479,56 тыс.руб.  2. Прогнозная оценка привлекаемых средств  из краевого бюджета – 1 005 040,45 тыс. руб.,  в том числе:  - 2021 год – 7 361,28 тыс. руб.;  - 2022 год – 22 339,19 тыс. руб.;  - 2023 год – 191 405,50 тыс. руб.;  - 2024 год – 460 734,09 тыс. руб.;  - 2025 год – 323 200,39 тыс. руб.  -2026 год – 0,00 тыс.руб.  3. Прогнозная оценка привлекаемых средств  из федерального бюджета – 686 000,00 тыс. руб.,  в том числе:  - 2021 год – 0,00 тыс. руб.;  - 2022 год – 0,00 тыс. руб.;  - 2023 год – 0,00 тыс. руб.;  - 2024 год – 121 253,35 тыс. руб.;  - 2025 год – 564 746,65 тыс. руб.  - 2026 год - 0,00 тыс.руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет  1 853 860,27 тыс. руб., в том числе:  1. Местный бюджет – 545 132,16 тыс. руб. из них:  - 2021 год – 68 523,05 тыс. руб.  - 2022 год – 60 147,70 тыс. руб.  - 2023 год – 59 933,91 тыс. руб.  - 2024 год – 175 499,37 тыс. руб.  - 2025 год –52 692,13 тыс. руб.  -2026 год – 128 336,00 тыс.руб.  2. Краевой бюджет 622 728,11 тыс. руб.,из них:  - 2021 год – 7 361,27 тыс. руб.  - 2022 год – 20 333,89 тыс. руб.  - 2023 год – 191 405,50 тыс. руб.  - 2024 год – 392 102,01 тыс. руб.  - 2025 год – 11 525,44 тыс. руб.  - 2026 год – 0,00 тыс.руб.  3. Федеральный бюджет 686 000,00 тыс.руб., из них:  - 2021 год – 0,00 тыс. руб.  - 2022 год – 0,00 тыс. руб.  - 2023 год – 0,00 тыс. руб.  - 2024 год – 121 253,35 тыс. руб.  - 2025 год – 564 746,65 тыс. руб.  - 2026 год – 0,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результатами реализации муниципальной программы являются:  - увеличение количества объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования составит с 5 ед. в 2021 году до 26 ед. к 2025 г.;  - увеличение протяженности сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена с 76 п.м. в 2022 году до 31 324 п.м. к 2025 г.;  - увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО, в котором необходимо произвести ремонт с 7 % в 2021 году до 50 % к 2025 г.;  - увеличение доли многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов с 66% в 2022 году до 100% к 2025 г.;  - увеличение протяжённости отремонтированных, построенных сетей наружного освещения с 0,5 км. в 2021 году до 3,5 км. к 2025 г.;  - увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с. Душкино до 90% к 2025 году. |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Необходимость разработки муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» обоснована социально-экономическими приоритетами развития Находкинского городского округа.

Полномочия органов местного самоуправления в области содержания жилищного фонда, установленные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F5CE79982BC328FF0E4092080CA082C80E3485A9EF49F437071E527FBEZ6H7F) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусматривают организацию содержания муниципального жилищного фонда, организацию теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом*,* участие в организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов, организацию освещение улиц, дорог, скверов.

Повышение уровня комфортности проживания граждан в многоквартирных жилых домах, надлежащее функционирование учреждений образования, здравоохранения, торговли и других объектов, составляющих полноценную городскую среду, а также повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению является не маловажным мероприятием муниципальной программы для создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан Находкинского городского округа.

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования. Около 60 процентов основных фондов муниципального теплоэнергетического и водоснабжающего хозяйства полностью отслужили нормативные сроки и по причине изношенности находятся   
в предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода   
из строя оборудования в зимний период.

Коммунальное хозяйство - одно из самых сложных систем городского хозяйства. Бесперебойная подача в жилые и общественные здания тепла, воды, электроэнергии требует высокого уровня организации, большого объема ремонтных, очистительных и профилактических работ на инженерных сетях   
и сооружениях.

Поставка энергоресурсов до потребителей на территории Находкинского городского округа осуществляется ресурсоснабжающими организациями преимущественно на арендованном муниципальном имуществе. В собственности муниципального образования находятся сети теплоснабжения протяженностью 219,9 км, водоснабжения – 350,5 км, водоотведения – 226,8 км, канализационных колодцев - 3563 ед. Кроме того на территории округа имеются очистные сооружения канализации 3 единицы, насосные станции водопровода в количестве 26 единиц, канализационные насосные станции в количестве 37 единиц, которые по причине существенного износа в процессе эксплуатации требуют реконструкции и модернизации.

Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является снижение качества предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Большие потери воды, тепловой и электрической энергии   
в процессе производства влекут за собой неэффективное использование коммунальных ресурсов. Большинство аварий на инженерных сетях происходит

по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей   
 сооружений приведет к возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

В муниципальной собственности Находкинского городского округа   
по состоянию на 01.07.2020 г. находится 100 895,9 кв. м. жилищного фонда. Действующим жилищным законодательством на наймодателя возложена обязанность по ремонту жилого помещения и предоставления жилых помещений   
в состоянии, пригодном для проживания. За период с 2018 по 2020 годы отремонтировано 2049,42 кв. м муниципального жилищного фонда.   
При предоставлении жилых помещений по договору социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляются преимущественно жилые помещения вторичного рынка жилья,   
в случае их освобождения предыдущим нанимателем жилого помещения.   
Как правило, освобожденные жилые помещения требуют восстановительного ремонта.

Наружное освещение играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика улиц и дорог Находкинского городского округа.

Наружное освещение Находкинского городского округа (далее – наружное освещение) представляет собой эксплуатацию сетей наружного освещения протяженностью 137 км., включающих:

- осветительные приборы – 4 000 шт;

- опоры наружного освещения – 3902 шт;

- питающие и распределительные линии, в т.ч. выполненные проводом СИП – 68 км;

- пункты питания – 95 шт, назначение которых - прием, учет   
и распределение электроэнергии, защита от перегрузок и токов короткого замыкания, отходящих распределительных линий, а также управление установками наружного освещения;

- устройство крепления осветительных приборов и воздушных электрических линий наружного освещения: опор, кронштейнов, тросовых растяжек, траверс и т.д.

Необходимость разработки и направленности реализации мероприятия обусловлена общим состоянием сетей наружного освещения на территории Находкинского городского округа. Исправная работа осветительных приборов   
на улицах и дорогах снижает риск травматизма среди пешеходов, уменьшает количество дорожно-транспортных происшествий, улучшает эстетический облик улиц, площадей, скверов, парков, внутриквартальных проездов. Кроме того, наружные светильники являются визитной карточкой муниципального образования.

В целях обеспечения эффективного управления уличным освещением, администрацией Находкинского городского округа предусмотрены следующие мероприятия: потребление электроэнергии наружным освещением (оплата электроэнергии по приборам учета), ремонт, проектированию и строительство сетей наружного освещения, данные мероприятия позволят внедрять современные материалы, экологически безопасные осветительных приборы и источники света, обладающие более высокими технико-экономическими показателями, взамен находящихся в эксплуатации.

Растущие цены на электроэнергию и экологические факторы способствуют применению инновационных решений для использования в системах наружного освещения. Согласно Федеральному закону № 261 «Об энергосбережении   
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений   
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к первоочередным задачам по модернизации систем наружного освещения относится установка энергоэффективных светильников.

В рамках мероприятий программы предусмотрено использование новейших технологий наружного освещения. Один из шагов использования новых технологий является – замена алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Применение проводов СИП несет экономическую выгоду и позволит сократить эксплуатационные расходы. Изолированные самонесущие провода позволяют значительно снизить потери электроэнергии   
а воздушных линиях за счет уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления. Также СИП более безопасен и надежен при эксплуатации, устойчив к морозам и обледенению.

Второй важный шаг на пути к современной системе освещения – замена устаревших светильников на новые: натриевые, светодиодные. Например, светодиодные светильники не только на 50% экономичнее, но и более комфортны, у них отсутствует вредное излучение и мерцание, меньший слепящий эффект.

На территории Находкинского городского округа постоянно проводится работа по мониторингу технического состояния объектов наружного освещения. На основании ежегодного мониторинга выполняется планирование объемов   
и очередности проведения ремонта установок наружного освещения   
и основывается оно на результатах осмотров, ревизий оборудования, выявления дефектов в процессе технического обслуживания. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит решить проблемы в ходе выявленного мониторингом технического состояния сетей наружного освещения   
и сосредоточить имеющиеся ресурсы на решении наиважнейших проблем, в части комплексного подхода к модернизации сетей наружного освещения на территории Находкинского городского округа. Комплексный подход заключается   
в следующем:

- в поддержании нормируемых светотехнических параметров установок уличного освещения, в обеспечении бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения работ;

- в восстановлении или замене отдельно изношенных элементов сооружений на более прочные и экономичные.

Выполнение мероприятий муниципальной программы   
о совершенствованию систем наружного освещения позволит сократить затраты   
на их обслуживание, улучшить технико-экономические характеристики систем наружного освещения.

Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Работы   
по благоустройству занимают значительное место в огромном объеме градостроительных работ.

Основными проблемами в области благоустройства территории Находкинского городского округа являются:

- неудовлетворительное состояние подпорных стен, а также их отсутствие   
в местах, где они необходимы, в связи с чем необходимо их строительство, реконструкция и капитальный ремонт;

- на отдельных территориях отсутствуют сети ливневой канализации   
или они не обладают достаточной мощностью для сбора воды;

- необходимость устройства на отдельных территориях лестниц.

Проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ливнестоков, подпорных стенок и лестниц предложенных объектов позволит значительно улучшить экологическое и санитарное состояние городского округа, что, в свою очередь, приведет к улучшению эстетического облика и повышению уровня комфортности проживания населения.

При решении перечисленных проблем в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства целесообразно использование программно-целевого метода, который обеспечивает единство четко структурированной   
и сформулированной содержательной части Программы с созданием   
и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации,   
а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы. Программа представляет собой комплекс мероприятий направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортных условий проживания населения Находкинского городского округа. Использование программно-целевого метода позволит:

- эффективно планировать расходы на осуществление программных мероприятий и проводить мониторинг достижения результатов и показателей реализации Программы;

- минимизировать риски нецелевого использования бюджетных средств;

- сконцентрировать все организационные и финансовые ресурсы на решение первоочередных задач.

Одним из внешних рисков при использовании программно-целевого метода может стать риск сокращения бюджетного финансирования, направленного   
 выполнение Программы. В случае недостаточного финансирования мероприятий Программы, предусматривается возможность внесения изменений в Программу   
с корректировкой ее показателей, а также перераспределение объемов финансирования с определением первоочередных, приоритетных мероприятий.   
В целях минимизации риска неисполнения предусматривается определение приоритетов исполнения наиболее важных мероприятий с их первоочередным финансированием и внесение соответствующих изменений в программу.

События 2020 - 2022 годов существенно повлияли на экономику в целом и сектор информационно-телекоммуникационных технологий в частности. Произошедшие из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) структурные изменения во всех отраслях экономики положительно сказались на деятельности операторов связи, заставив их диверсифицировать оказание услуг, а также усилить мощности для передачи трафика данных, возросшего в несколько раз в условиях перехода на дистанционную работу.

Находкинский городской округ является административно - территориальной единицей, в состав которой входит село Душкино. В настоящее время на территории села техническая возможность доступа к высокоскоростной сети интернет отсутствует. Данное обстоятельство ограничивает доступ к информации, услугам и возможностям, которые доступны в других населенных пунктах Находкинского городского округа. Например, такие как улучшение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, возможность для самореализации и развития талантов, повышение степени информированности и цифровой грамотности, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусмотрена в период с 2021 по 2026 годы. Этапы не предусмотрены.

3. Целевые показатели (индикаторы) с расшифровкой

плановых значений по годам и этапам ее реализации.

Сведения о целевых (показателях) индикаторах Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам реализации указаны в [приложении № 1](file:///\\192.168.7.6\post\Управление%20ЖКХ\Газизова%20О.Н\МП%20Развите%20ЖКХ%20на%2023г._08\Крайние%20Изменения%20в%201148.docx#P354) к Программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Методика расчета | Источник информации |
| 1 | количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования, ед. | определяется путем подсчета количества объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования, за отчетный год | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 2 | протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена, п.м. | определяется путем подсчета протяженности сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена, за отчетный год | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 3 | доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО в котором необходимо произвести ремонт, Д (%) | D = (A/B) x 100  A - количество отремонтированных муниципальных квартир НГО;  B - общее количество муниципальных квартир жилого фонда НГО в котором необходимо произвести ремонт | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 4 | доля многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, Д (%) | D = (A/B) x 100  A - количество многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов;  B - общее количество многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 5 | Протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых произведен ремонт и строительство, км. | определяется путем подсчета протяженности сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен ремонт и строительство, за отчетный год | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 6 | доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  с. Душкино | Д/Дп\*100%  Д – количество домохозяйств в с. Душкино  Дп – количество домохозяйств в с.  Душкино, готовых к подключению к широкополосному интернет | Данные, полученные от оператора связи |

4. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов   
и показателей, установленных в муниципальной программе.

Муниципальная программа включает следующие основные мероприятия:

1. Мероприятия в области коммунального хозяйства:

1.1. Ремонт, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения;

1.2. Ремонт, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения   
и водоотведения;

1.3. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры;

1.4. Проектно - изыскательские работы;

1.5. Приобретение пожарных гидрантов;

1.6. Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. Мероприятие направлено на выполнение работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, и осуществляется за счет субсидии Приморского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации полномочий органов местного самоуправления по организации теплоснабжения.

Перечень работ, указанных в подпунктах 1.1-1.5. приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Перечень работ, указанных в подпункте 1.6 приведен в приложении № 11 к муниципальной программе.

1.7. Мероприятие по проектированию и (или) строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства (далее – ВКХ) в рамках предоставления субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края:

1.7.1. Строительство объектов ВКХ.

1.7.2. Проектирование (в части разработки и утверждения проектной документации на строительство объектов ВКХ (реконструкцию (модернизацию) необходимые в рамках строительства)).

Перечень объектов, указанных в подпункте 1.7 приведен в приложении № 16 к муниципальной программе.

2. Ремонт муниципальных квартир Находкинского городского округа. Реализация мероприятия «Ремонт муниципальных квартир Находкинского городского округа» направлена на выполнение восстановительного ремонта освобождаемых муниципальных квартир, приведение их в состояние пригодное для проживания. Адресный перечень представлен в приложении № 6 к Программе.

3. Обустройство многоквартирных домов пандусами и иными средствами доступности для инвалидов в Находкинском городском округе включает в себя:

3.1. Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами;

3.2. Оборудование многоквартирных домов пандусами. Адресный перечень представлен в приложении № 8 к Программе.

4. Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов   
на территории Находкинского городского округа включает в себя:

4.1. Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО. Направлено   
на приобретение (изготовление и поставка) контейнеров для сбора ТКО на существующие площадки, для замены.

4.2. Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе. Направлено на создание площадок для сбора ТКО в частном секторе. Перечень представлен в приложении № 7 к муниципальной программе.

4.3. Содержание мест накопления ТКО (контейнерных площадок) в частном секторе.

4.4. Вывоз отходов на утилизацию (захоронение) с площадок ТКО, расположенных в частном секторе. Направлено на осуществление транспортирования отходов, не относящихся к ТКО, на утилизацию либо захоронение с площадок ТКО, расположенных в частном секторе Находкинского городского округа, по мере накопления таких отходов.

5. Обеспечение граждан твердым топливом. Реализация мероприятия «Обеспечение граждан твердым топливом» направлена на обеспечение большего количества домовладений твердым топливом с целью улучшения качества проживания граждан, проживающих в домах с печным отоплением.

6. Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа. Под реализацией проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа понимается выполнение работ по благоустройству сквера «Молодежный».

7. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов включает в себя:

7.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов. Адресный перечень (в целях разработки проектно-сметной документации) ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов Находкинского городского округа, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту представлен в приложении № 9 к Программе.

7.2. Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов.

7.3. Реконструкция ливневой канализации в г. Находка, в том числе проектно-изыскательские работы. Источником финансового обеспечения мероприятия являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, выполнение работ по благоустройству территорий).

8. Создание условий для управления многоквартирными домами включает  
 в себя:

8.1. Капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов по следующим направлениям: ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов. Адресный перечень многоквартирных домов,   
в которых необходимо провести капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества по следующим направлениям: ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов (приложение № 10 к Программе) формируется на основании заявки   
на получение субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии   
из бюджета Находкинского городского округа управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам Находкинского городского округа в целях возмещения части затрат, связанных с проведением капитального ремонта отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов   
по следующим направлениям: ремонт входных групп, оконных блоков   
и подъездов, утвержденным постановлением администрации Находкинского городского округа.

8.2. Приобретение специализированной коммунальной техники, включая снегоуборочную технику и средства малой механизации, необходимой   
для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства придомовой территории многоквартирных домов. Получатели субсидии определяются на основании заявления на получение субсидии в соответствии   
с Порядком предоставления субсидии из бюджета Находкинского городского округа управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам Находкинского городского округа на возмещение затрат   
по приобретению специализированной коммунальной техники, включая снегоуборочную технику и средства малой механизации, необходимой   
для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства придомовой территории многоквартирных домов.

9. Организация, ремонт и строительство сетей наружного освещения включает в себя:

9.1. Расходы на оплату потребленной электроэнергии объектами наружного освещения.

9.2. Ремонт сетей наружного освещения направлен на восстановление или замену отдельно изношенных элементов сооружений на более прочные   
и экономичные.

9.3. Строительство сетей наружного освещения направлено на увеличение количества освещаемых территорий.

9.4. Проектирование сетей наружного освещения позволит улучшить комфортную и безопасную среду жизнедеятельности населения.

10. 10. Организация снабжения электрической энергией объектов жилищного фонда включает в себя:

10.1. Организация в границах территорий садоводства и огородничества снабжения электрической энергией. Указанное мероприятие реализуется в рамках оказания муниципальной поддержки садоводства и огородничества, предусмотренной статьей 26 Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и направлено на создание, модернизацию объектов электроснабжения СНТ, ОНТ (включая их проектирование, строительство, реконструкцию). Перечень садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Находкинского городского округа, отобранных для организации в границах территорий садоводства и огородничества снабжения электрической энергией представлен в приложении №13 к муниципальной программе.

10.2. Организация снабжения электрической энергией комплексной жилой застройки на территории Находкинского городского округа. Указанное мероприятие направлено на создание, модернизацию объектов электроснабжения (включая их проектирование, строительство, реконструкцию). Перечень районов комплексной жилой застройки на территории Находкинского городского округа для организации снабжения электрической энергией представлен в приложении № 14 к муниципальной программе.

11. Капитальный ремонт многоквартирных домов включает в себя:

11.1. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Реализация мероприятия направлена на предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам Находкинского городского округа на финансовое обеспечение затрат возникающих в связи с выполнением работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

11.2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Реализация мероприятия направлена на предоставление субсидий управляющим компаниям, товариществам собственников жилья на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Находкинского городского округа из бюджета Находкинского городского округа с учетом средств субсидий Приморского края в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт многоквартирных домов. Перечень многоквартирных домов Находкинского городского округа, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого предоставляется субсидия Приморского края, представлен в приложении №15 к муниципальной программе.

11.3. Обеспечение затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа. Мероприятие осуществляется за счет субсидии из бюджета Находкинского городского округа управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным потребительским кооперативам Находкинского городского округа на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

12. Создание условий для развития услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в населенных пунктах Находкинского городского округа. Данное мероприятие направлено на обеспечение домохозяйств широкополосным доступом к телекоммуникационной сети Интернет в с. Душкино Находкинского городского округа

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг из средств бюджета Находкинского городского округа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование   
и утверждение в установленном порядке;

организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), а также конечных результатов ее реализации;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - ежегодный отчет) и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства   
и финансовое управление;

обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе «Муниципальные программы» текст муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа, при внесении изменений в муниципальную программу - текст программы в актуальной редакции размещается в течение   
10 рабочих дней;

обеспечивает своевременную и достоверную государственную регистрацию муниципальной программы в государственной автоматизированной системе «Управление» через портал государственной автоматизированной системы «Управление» в течение 10 дней с момента принятия муниципальной программы или внесения в нее изменений;

несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации для государственной регистрации муниципальной программы.   
В течение 3 дней с момента принятия муниципальной программы или внесения   
в нее изменений предоставляет в управление экономики, потребительского рынка   
и предпринимательства администрации Находкинского городского округа сведения для государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования по форме, утвержденной приказом Министра экономического развития Российской Федерации   
от 11 ноября 2015 года № 831 «Об установлении требований к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования   
или внесения в него изменений, порядка ее заполнения и предоставления».

Ответственный соисполнитель – управление благоустройства администрации Находкинского городского округа:

обеспечивают разработку и реализацию основных и отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации основных и отдельных мероприятий, входящих   
в муниципальную программу, в реализации которых принимали участие;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы, оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;

несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

Ответственный соисполнитель – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа:

обеспечивают разработку и реализацию основных и отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации основных и отдельных мероприятий, входящих в муниципальную программу, в реализации которых принимали участие;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы, оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;

несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;

являются ответственными в части осуществления строительного контроля.

5. Прогнозная оценка расходов муниципальной программы

Прогнозная оценка муниципальной программы представлена в приложении №2 муниципальной программы.

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по кодам бюджетной классификации представлена в приложение № 3 муниципальной программы.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы   
и входящих в нее отдельных мероприятий проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы.

7.1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели   
и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается   
по следующим формулам:

base_23572_90618_5

где:

Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Iцiфакт - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Iцiплан - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или:

base_23572_90618_6

для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если Iцi больше 1, значение Iцi принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы программы рассчитывается по формуле:

base_23572_90618_7

где:

Iц - степень реализации муниципальной программы;

цi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы;

7.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается   
как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию   
на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программыв отчетном периоде   
по формуле:

Сфин = ЗфактЗплан,

где:

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной программы   
в отчетном году;

Зплан - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

7.1.3. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждого мероприятия муниципальной программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Мр = Мв / М,

где:

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме,   
из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых   
(в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться   
как наступление или не наступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

7.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

base_23572_90618_8

где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы;

Iц - степень реализации муниципальной программы;

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр - Степень реализации мероприятий муниципальной программы;

2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

8. План реализации муниципальной программы

[План](file:///\\192.168.7.6\post\Управление%20ЖКХ\Газизова%20О.Н\МП%20Развите%20ЖКХ%20на%2023г._08\Крайние%20Изменения%20в%201148.docx#P1639) реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед. измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ожидаемые конечные результаты за период реализации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования; | ед. | 5 | | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | 26 |
| 2. | Протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена | п.м. | 0 | | 76 | 0 | 18759 | 12 551 | 0 | 31 386 |
| 3. | Доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО, в котором необходимо произвести ремонт | % | 7 | | 13 | 17 | 35 | 50 | 0 | 50 |
| 4. | Доля многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | % | 0 | | 66 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 5. | Протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых произведен ремонт и строительство | км | 0,5 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,5 |
| 6 | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с. Душкино | % | 0 | | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА**

**расходов муниципальной программы Находкинского городского округа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.), годы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» | Всего | 75 884,32 | 295 307,39 | 251 339,41 | 1 018 573,69 | 1 193 426,60 | 128 336,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 253,35 | 564 746,65 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 7 361,28 | 22 339,19 | 191 405,50 | 460 734,09 | 323 200,39 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 68 523,04 | 272 968,20 | 59 933,91 | 436 586,25 | 305 479,56 | 128 336,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Основное мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства** | Всего | 29 006,87 | 171 373,17 | 1 381,90 | 548 990,58 | 362 738,52 | 92 300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 560,00 | 183 724,61 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 29 006,87 | 171 373,17 | 1 381,90 | 236 430,58 | 179 013,91 | 92 300,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт, реконструкция  объектов теплоснабжения, Приложение № 5 | Всего | 13 904,71 | 66 432,53 | 0,00 | 134 412,40 | 110 000,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 13 904,71 | 66 432,53 | 0,00 | 134 412,40 | 110 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт, реконструкция  объектов водоснабжения и водоотведения, Приложение № 5 | Всего | 15 102,16 | 86 840,64 | 0,00 | 80 951,38 | 50 000,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 15 102,16 | 86 840,64 | 0,00 | 80 951,38 | 50 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, Приложение № 5 | Всего | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проектно-изыскательские работы, Приложение № 5 | Всего | 0,00 | 12 400,00 | 781,90 | 9 400,00 | 15 000,00 | 92 300,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 12 400,00 | 781,90 | 9 400,00 | 15 000,00 | 92 300,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Приобретение пожарных гидрантов,  Приложение № 5 | Всего | 0,00 | 2 000,00 | 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 2 000,00 | 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края  Приложение № 11 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 226,80 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 666,80 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **1.7.** | **Мероприятие по проектированию и (или) строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов ВКХ в рамках предоставления субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края**  **Приложение № 16** | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 738,52 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 724,61 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013,91 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.7.1. | Строительство объектов ВКХ | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 738,52 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 444,61 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293,91 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Проектирование (в части разработки и утверждения проектной документации на строительство объектов ВКХ (реконструкцию (модернизацию) необходимые в рамках строительства)) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 280,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Содержание, ремонт  и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа, Приложение № 6** | Всего | 5 439,28 | 25 500,00 | 4 555,84 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 5 439,28 | 25 500,00 | 4 555,84 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Основное мероприятие: Обустройство многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами и иными средствами доступности  для инвалидов, Приложение №8** | Всего | 0,00 | 2 000,00 | 176,55 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 2 000,00 | 176,55 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1. | Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оборудование многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами | Всего | 0,00 | 2 000,00 | 176,55 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 2 000,00 | 176,55 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Основное мероприятие: Обустройство мест накопления  твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа** | Всего | 2 142,00 | 3 500,00 | 3 591,01 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 2 142,00 | 3 500,00 | 3 591,01 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО | Всего | 992,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 992,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.2. | Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе, Приложение № 7 | Всего | 1 150,00 | 1 500,00 | 1 091,01 | 1 500,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 1 150,00 | 1 500,00 | 1 091,01 | 1 500,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Содержание мест накопления ТКО (контейнерных площадок) в частном секторе | Всего | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Вывоз отходов на утилизацию (захоронение) с площадок ТКО, расположенных в частном секторе | Всего | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Обеспечение граждан твердым топливом** | Всего | 3 657,08 | 15 685,69 | 27 310,76 | 94 276,47 | 94 276,47 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 3 474,22 | 15 215,12 | 26 491,43 | 91 283,67 | 91 283,67 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 182,86 | 470,57 | 819,33 | 2 992,80 | 2 992,80 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **6** | **Реализация проектов, имеющих приоритетное значение  для жителей Находкинского городского округа** | Всего | 3 887,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 3 887,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов** | Всего | 0,00 | 17 000,00 | 8 285,26 | 31 947,02 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 7 440,00 | 17 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 17 000,00 | 845,26 | 14 587,02 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт ливнестоков, подпорных стенок**,** лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов | Всего | 0,00 | 8 000,00 | 785,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 8 000,00 | 785,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ливнестоков,подпорных стенок**,** лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов  Приложение № 9 | Всего | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 14 447,02 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 14 447,02 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7.3. | Реконструкция ливневой канализации в г. Находка, в том числе проектно-изыскательские работы  Приложение № 9 | Всего | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 7 440,00 | 17 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Основное мероприятие:**  **Создание условий по управлению многоквартирными домами** | Всего | 0,00 | 10 348,53 | 7 344,40 | 3 232,85 | 6 866,67 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 7 124,07 | 7 124,07 | 3 135,86 | 6 666,67 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 3 224,46 | 220,33 | 96,99 | 200,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведение капитального ремонта отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов, Приложение № 10 | Всего | 0,00 | 4 148,53 | 7 344,40 | 3 232,85 | 6 866,67 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 4 024,07 | 7 124,07 | 3 135,86 | 6 666,67 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 124,46 | 220,33 | 96,99 | 200,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Приобретение специализированной коммунальной техники, необходимой для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства придомовой территории многоквартирных домов | Всего | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **9** | **Основное мероприятие: Организация, ремонт и строительство сетей наружного освещения** | Всего | 31 752,03 | 49 900,00 | 42 128,30 | 52 650,00 | 52 650,00 | 36 036,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 31 752,03 | 49 900,00 | 42 128,30 | 52 650,00 | 52 650,00 | 36 036,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Расходы на оплату потребленной электроэнергии объектами | Всего | 31 152,03 | 39 500,00 | 42 128,30 | 41 000,00 | 41 000,00 | 36 036,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 31 152,03 | 39 500,00 | 42 128,30 | 41 000,00 | 41 000,00 | 36 036,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Ремонт сетей наружного освещения, в том числе замена щитов наружного освещения | Всего | 600,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 600,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Строительство сетей наружного освещения | Всего | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9.4. | Проектирование сетей наружного освещения | Всего | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Организация снабжения электрической энергией объектов жилищного фонда** | Всего | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 144 776,77 | 594 094,94 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 253,35 | 564 746,65 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 150 350,00 | 2 474,56 | 11 525,44 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 4 650,00 | 21 048,86 | 17 822,85 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Организация в границах территорий садоводства и огородничества снабжения электрической энергией, Приложение №13 | Всего | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 17 222,22 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 150 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 4 650,00 | 17 222,22 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Организация снабжения электрической энергией комплексной жилой застройки на территории Находкинского городского округа  Приложение № 14 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 554,55 | 594 094,94 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 253,35 | 564 746,65 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474,56 | 11 525,44 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 826,64 | 17 822,85 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **11.** | **Основное мероприятие:**  **Капитальный ремонт многоквартирных домов** | Всего | 0,00 | 0,00 | 1 565,39 | 115 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 1 565,39 | 85 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Всего | 0,00 | 0,00 | 1 565,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 1 565,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  Приложение № 15 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Обеспечение затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные  Источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **12** | **Создание условий для развития услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в населенных пунктах Находкинского городского округа** | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета**

**Находкинского городского округа, (тыс. руб.)**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Годы, тыс.руб. | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального  хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | |  | 08 0 00 00000 | 000 | 75 884,32 | | | 80 481,59 | | 251 339,41 | | 688 854,73 | | 628 964,22 | | 128 336,00 | |
| 1. | Основное мероприятие:  Мероприятия в области коммунального хозяйства: Приложение № 5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0502 | 08 9 02 00000 |  | 29 006,87 | | | 11 336,52 | | 1 381,90 | | 372 226,80 | | 0,00 | | 92 300,00 | |
| 1.1. | Ремонт, реконструкция объектов теплоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0502 | 08 9 02 42010 | 243 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 48 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | | 0502 | 08 9 02 42010 | 244 | 13 904,71 | | | 4 242,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | | 0502 | 08 9 02 42010 | 414 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2. | Ремонт, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0502 | 08 9 02 42030 | 244 | 15 102,16 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3. | Строительство объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0502 | 08 9 02 42030 | 414 | 0,00 | | | 3 390,66 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4. | Проектно-изыскательские работы | Управление жилищно-коммунального хозяйства  МКУ«Управление капитального строительства» НГО | 851 | | 0502 | 08 9 02 27105 | 414 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | |
| 851 | | 0502 | 08 9 02 27106 | 414 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 57 300,00 | |
| 851 | | 0502 | 08 9 02 42050 | 244 | 0,00 | | | 2 033,67 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | | 0502 | 08 9 02 42050 | 243 | 0,00 | | | 0,00 | | 731,90 | | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | | 0502 | 08 9 02 42060 | 244 | 0,00 | | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | | 0.00 | | 0,00 | |
| 851 | | 0502 | 08 9 02 42060 | 414 | 0,00 | | | 1 670,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| 1.5. | Приобретение пожарных гидрантов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0502 | 08 9 02 24010 | 244 | 0,00 | | | 0,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6. | Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края  Приложение №11 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0502 | 08 9 02 S2270 | 243 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 312 560,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | | 0502 | 08 9 02 S2270 | 243 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 9 666,80 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7. | Мероприятие по проектированию и (или) строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках предоставления субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края  Приложение № 16 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0502 | 08 9 02 S0000 | 000 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | | 0502 | 08 9 02 S0000 | 000 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.1. | Строительство объектов ВКХ | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0502 | 08 9 02 S0000 | 000 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | | 0502 | 08 9 02 S0000 | 000 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7.2. | Проектирование (в части разработки и утверждения проектной документации на строительство объектов ВКХ (реконструкцию (модернизацию) необходимые в рамках строительства)) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0502 | 08 9 02 S0000 | 000 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | | 0502 | 08 9 02 S0000 | 000 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| 2. | Основное мероприятие: Мероприятия в области жилищного хозяйства:  Приложение № 6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0501 | 08 9 01 00000 |  | 5 439,28 | | | 5 216,44 | | 4 555,84 | | 5 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1 | Содержание, ремонт и кап.ремонт муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0501 | 08 9 01 41010 | 244 | 5 439,28 | | | 5 216,44 | | 4 555,84 | | 5 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. | Основное мероприятие: Обустройство многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0501 | 08 9 03 00000 |  | 0,00 | | | 1 341,74 | | 176,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1. | Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0501 | 08 9 03 41100 | 244 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2. | Оборудование многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами  Приложение №8 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0501 | 08 9 03 41102 | 244 | 0,00 | | | 1 341,74 | | 176,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4. | Основное мероприятие: Обустройство мест накопления  твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0503 | 08 9 07 00000 | 000 | 2 142,00 | | | 2 471,96 | | 3 591,01 | | 6 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| 4.1. | Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0503 | 08 9 07 43040 | 244 | 992,00 | | | 971,96 | | 2 000,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.2. | Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе, Приложение № 7 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0503 | 08 9 07 43040 | 244 | 1 150,00 | | | 1 500,00 | | 1 091,01 | | 4 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.3. | Содержание мест накопления ТКО (контейнерных площадок) в частном секторе | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0503 | | 08 9 07 43040 | 244 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.4. | Вывоз отходов на утилизацию (захоронение) с площадок ТКО, расположенных в частном секторе | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0503 | | 08 9 07 43040 | 244 | 0,00 | | | 0,00 | | 500,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5. | Основное мероприятие: Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0502 | | 08 9 05 00000 | 000 | 3 657,08 | | | 13 618,40 | | 27 310,76 | | 23 352,15 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.1. | Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0502 | | 08 9 05 S2620 | 244 | 3 474,22 | | | 13 209,82 | | 26 491,43 | | 22 651,59 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | 0502 | | 08 9 05 S2620 | 244 | 182,86 | | | 408,58 | | 819,33 | | 700,56 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6. | Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа | МКУ «Управление капитального строительства» НГО | 851 | 0801 | | 08 9 04 00000 | 000 | 3 887,05 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7. | Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ливнестоков, лестниц и подпорных стенок | МКУ «Управление капитального строительства» НГО | 851 | 0502 | | 08 9 08 00000 | 000 | 0,00 | | | 0,00 | | 7 500,00 | | 37 632,05 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | 0503 | | 08 9 08 00000 | 000 | 0,00 | | | 0,00 | | 785,26 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| 7.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт ливнестоков, лестниц и подпорных стенок,  Приложение №9 | МКУ «Управление капитального строительства» НГО | 851 | 0503 | | 08 9 08 27080 | 244 | 0,00 | | | 1 294,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0.00 | |
| 851 | 0503 | | 08 9 08 27080 | 243 | 0,00 | | | 0,00 | | 186,77 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | 0503 | | 08 9 08 27080 | 414 | 0,00 | | | 971,52 | | 598,49 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7.2. | Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ливнестоков, лестниц и подпорных стенок, Приложение № 9 | МКУ «Управление капитального строительства» НГО | 851 | 0503 | | 08 9 08 43105 | 243 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 14 280,92 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | 0503 | | 08 9 08 43105 | 414 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 5 851,13 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7.3 | Реконструкция ливневой канализации в г. Находка, в том числе проектно-изыскательские работы | МКУ «Управление капитального строительства» НГО | 851 | 0502 | | 08 9 08 S7007 | 414 | 0,00 | | | 0,00 | | 7 440,00 | | 17 360,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | 0502 | | 08 9 08 S7007 | 414 | 0,00 | | | 0,00 | | 60,00 | | 140,00 | | 0,00 | | 0.00 | |
| 8. | Основное мероприятие: Создание условий по управлению многоквартирными домами | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0501 | | 08 9 09 00000 | 000 | 0,00 | | | 10 348,53 | | 7 344,40 | | 3 232,85 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8.1. | Капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов,  Приложение №10 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0501 | | 08 9 09 S2330 | 811 | 0,00 | | | 4 024,07 | | 7 124,07 | | 3 135,86 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | 0501 | | 08 9 09 S2330 | 811 | 0,00 | | | 124,46 | | 220,33 | | 96,99 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8.2. | Приобретение специализированной коммунальной техники, необходимой для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства придомовой территории многоквартирных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0501 | | 08 9 09 S2330 | 811 | 0,00 | | | 3 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | 0501 | | 08 9 09 S2330 | 811 | 0,00 | | | 3 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| 9. | Основное мероприятие: Организация, ремонт и строительство сетей наружного освещения | Управление благоустройства | 851 | 0503 | | 08 9 06 00000 | 000 | 31 752,03 | | | 33 881,54 | | 42 128,30 | | 31 234,11 | | 34 869,28 | | 36 036,0 | |
| 9.1. | Расходы на оплату потребленной электроэнергии объектами наружного освещения | Управление благоустройства | 851 | 0503 | | 08 9 06 43080 | 247 | 31 152,03 | | | 33 881,54 | | 42 128,30 | | 31 234,11 | | 34 869,28 | | 36 036,0 | |
| 9.2. | Ремонт сетей наружного освещения | Управление благоустройства | 851 | 0503 | | 08 9 06 43050 | 244 | 600,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9.3. | Строительство сетей наружного освещения | Управление благоустройства | 851 | 0503 | | 08 9 06 43050 | 414 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9.4. | Проектирование сетей наружного освещения | Управление благоустройства | 851 | 0503 | | 08 9 06 43050 | 244 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10. | Организация снабжения электрической энергией объектов жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства  МКУ «Управление капитального строительства» НГО | 851 | 0502 | | 08 9 10 00000 | 000 | 0,00 | | | 0,00 | | 155 000,00 | | 144 776,77 | | 594 094,94 | | 0,00 | |
| 10.1. | Организация в границах территорий садоводства и огородничества снабжения электрической энергией  Приложение №13 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0502 | | 08 9 10 S2720 | 244 | 0,00 | | | 0,00 | | 150 350,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | 0502 | | 08 9 10 S2720 | 244 | 0,00 | | | 0,00 | | 4 650,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | 0502 | | 08 9 10 Д2720 | 244 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 17 222,22 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.2. | Организация снабжения электрической энергией комплексной жилой застройки на территории Находкинского городского округа  Приложение №14 | МКУ «Управление капитального строительства» НГО | 851 | 0502 | | 08 9 10 R505C | 244 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 121 253,35 | | 564 746,65 | | 0,00 | |
| 851 | 0502 | | 08 9 10 R505C | 244 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 2 474,56 | | 11 525,44 | | 0,00 | |
| 851 | 0502 | | 08 9 10 R505C | 244 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 3 826,64 | | 17 822,85 | | 0,00 | |
| 11. | Основное мероприятие: Капитальный ремонт многоквартирных домов | Управление жилищно-коммунального х-ва | 851 | 0501 | | 08 9 11 00000 | 000 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 565,39 | | 60 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11.1. | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Управление хозяйства жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0501 | 08 9 11 64092 | 811 | | 0,00 | 0,00 | | 1 565,39 | | 0.00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11.2. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  Приложение № 15 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0501 | 08 9 11 S2140 | 811 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | | 0501 | 08 9 11 S2140 | 811 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11.3. | Обеспечение затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | | 0501 | 08 9 11 64093 | 813 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 | Создание условий для развития услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в населенных пунктах Находкинского городского округа | Управление благоустройства  Отдел транспорта и связи МКУ «Управление городским хозяйством» | 851 | | 0410 | 08 9 12 00000 | 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 900,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | | 0410 | 08 9 12 S2740 | 244 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 920,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 | | 0410 | 08 9 12 S2740 | 244 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 980,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

\* – В графе 10 указывается целевой показатель (индикатор) к каждой задаче или мероприятию (программы, подпрограммы) приведенный в паспорте программы (подпрограммы) в разделе «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)».

\*- В графах 7,8,9 указывается результат реализации мероприятия в натуральном выражении. В случае невозможности отражения выполнения мероприятия в натуральном выражении за значение принимается - да/нет (1/0).

\*- При наличии «Подпрограмм» указываются задачи по каждой подпрограмме

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации мероприятия | | Наименование показателя | Ед. изм. | | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| 1. | Основное мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства, [приложение № 5](#P3122) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021-2025гг. | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| 1.1. | Ремонт, реконструкция  объектов теплоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 - 2025 гг. | | протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | п. м | | | 0 | | 76 | | 0 | | 5397 | | 6000 | | 0 | | - протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена;  - количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования | |
| количество отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | | | 4 | | 3 | | 0 | | 4 | | 8 | | 0 | |
| 1.2. | Ремонт реконструкция  объектов водоснабжения и водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 - 2025 гг. | | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения | п. м | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3970 | | 6551 | | 0 | |
| количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения | ед. | | | 1 | | 0 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0 | |
| 1.3. | Строительство объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 - 2023 гг. | | количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.4. | Проведение проектно-изыскательских работ | Управление жилищно-коммунального хозяйства МКУ "Управление капитального строительства"НГО» | 2022 - 2026 гг. | | количество объектов, на которых проведены проектно-изыскательские работы | ед. | | | 0 | | 4 | | 7 | | 3 | | 1 | | 3 | |
| 1.5. | Приобретение пожарных гидрантов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 - 2025 гг. | | количество приобретенных гидрантов | ед. | | | 0 | | 0 | | 6 | | 15 | | 35 | | 0 | |  | |
| 1.6. | Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, приложение №11 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024г. | | протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | п.м. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 9392 | | 0 | | 0 | | протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен капитальный ремонт | |
| 1.7. | Мероприятие по проектированию и (или) строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов ВКХ в рамках предоставления субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края  Приложение № 16 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2025-2026 гг. | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.7.1. | Строительство объектов ВКХ | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2025-2026 гг. | | перечень построенных объектов | ед. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | количество построенных объектов ВКХ | |
| 1.7.2. | Проектирование (в части разработки и утверждения проектной документации на строительство объектов ВКХ (реконструкцию (модернизацию) необходимые в рамках строительства)) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2025г. | | разработка проектной документации | ед. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | |  | |
| 2. | Содержание, ремонт  и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа,  [приложение N 6](#P2942) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 - 2025 гг. | | количество отремонтированных муниципальных квартир | ед. | | | 9 | | 8 | | 7 | | 121 | | 0 | | 0 | | - доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО, в котором необходимо произвести ремонт | |
| 3. | Основное мероприятие: Обустройство многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 - 2025 гг. | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - доля многоквартирных домов, оборудованных пандусами  и иными средствами доступности  для инвалидов,  от общего количества многоквартирных домов, которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности  для инвалидов | |
| 3.1 | Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами,  приложение № 8 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024 г. | | разработка проектной документации | Да/Нет (1/0) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | |
| 3.2 | Оборудование многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами, [приложение N 8](#P3326) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 - 2025 гг. | | количество многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | ед. | | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 4. | Основное мероприятие: Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов  на территории Находкинского городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 - 2025 гг. | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.1. | Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 - 2025 гг. | | количество установленных контейнеров для сбора ТКО | ед. | | | 62 | | 60 | | 97 | | 80 | | 80 | | 0 | |  | |
| 4.2. | Организация площадок  для сбора ТКО в частном секторе, [приложение N 7](#P3122) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 - 2025 гг. | | количество организованных площадок в частном секторе для сбора ТКО | ед. | | | 11 | | 11 | | 12 | | 35 | | 0 | | 0 | |  | |
| 4.3. | Содержание мест накопления ТКО (контейнерных площадок)  в частном секторе | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 - 2025 гг. | | количество площадок для сбора ТКО, в отношении которых произведены уборка, а также мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации | ед. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 69 | | 69 | | 0 | |  | |
| 5. | Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2021 - 2025 гг. | | количество домовладений, снабженных твердым топливом | ед. | | | 111 | | 304 | | 688 | | 600 | | 600 | | 0 | |  | |
| 6. | Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа | МКУ "Управление капитального строительства" НГО |  | | количество реализованных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей НГО | ед. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 7. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов | МКУ "Управление капитального строительства" НГО | 2022 - 2025 гг. | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7.1. | Разработка проектно-сметной документации  на строительство, реконструкцию  и капитальный ремонт ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов,  приложение № 9 | МКУ "Управление капитального строительства" НГО | 2022 - 2025 гг. | | разработка проектной документации | Да/Нет (1/0) | | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |  | |
| 7.2. | Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ливнестоков,подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов,  приложение № 9 | МКУ "Управление капитального строительства" НГО | 2024 - 2026 гг. | | количество отремонтированных, реконструированных, построенных ливнестоков, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов | ед. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 10 | | 10 | |  | |
| 7.3. | Реконструкция ливневой канализации в г. Находка, в том числе проектно-изыскательские работы, приложение  № 9 | МКУ "Управление капитального строительства" НГО | 2024 г. | |  | ед. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| 8. | Создание условий по управлению многоквартирными домами | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 - 2024 гг. | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8.1. | Капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных  домов по следующим направлениям: ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов,  приложение №10 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 - 2024 гг. | | количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | | | 0 | | 19 | | 39 | | 10 | | 0 | | 0 | |  | |
| 8.2. | Обновление парка специализированной коммунальной техники, включая снегоуборочную технику и средства малой механизации, необходимой для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства придомовой территории многоквартирных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2022 - 2024 гг. | | количество приобретенной специализированной коммунальной техники | ед. | | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 9. | Основное мероприятие: Организация, ремонт и строительство сетей наружного освещения | Управление благоустройства | 2021 - 2025 гг. | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых  произведен ремонт и строительство | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| 9.1. | Расходы на оплату потребленной электроэнергии объектами наружного освещения | Управление благоустройства, МКУ «СПХ НГО» | 2021 - 2025 гг. | | количество приборов учета, потребляющих электроэнергию объектами наружного освещения | ед. | | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 0 | |  | |
| 9.2. | Ремонт сетей наружного освещения | Управление благоустройства | 2021 - 2025 гг. | | протяженность отремонтированных сетей наружного освещения | км | | | 0,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,0 | | 0 | |
| 9.3. | Строительство сетей наружного освещения | Управление благоустройства | 2025 г. | | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | |  | |
| 9.4. | Проектирование сетей наружного освещения | Управление благоустройства | 2025 г. | | количество объектов с разработанной проектной документацией | ед. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | |  | |
| 10. | Организация снабжения электрической энергией объектов жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства  МКУ «Управление капитального строительства» НГО | 2024-2026 гг. | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10.1. | Организация в границах территорий садоводства и огородничества снабжения электрической энергией, приложение №13 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024-2025 гг. | | количество улиц садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Находкинского городского округа, в отношении которых модернизированы объекты электроснабжения | ед. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 31 | | 0 | | 0 | |  | |
| 10.2. | Организация снабжения электрической энергией комплексной жилой застройки на территории Находкинского городского округа, приложение №14 | МКУ «Управление капитального строительства» НГО | 2024-2025 | | количество  точек присоединения | ед. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 36 | | 0 | |  | |
| 11. | Основное мероприятие: Капитальный ремонт многоквартирных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2025 гг. | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11.1. | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023г. | разработка проектной документации | | | ед. | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 11.2. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, приложение №15 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024-2025г. | количество отремонтированных многоквартирных домов | | | ед. | 0 | | 0 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | |  | |
| 11.3. | Обеспечение затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2024г. | количество отремонтированных многоквартирных домов | | | ед. | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | |  | |
| 12. | Создание условий для развития услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Находкинского городского округа | Управление благоустройства  Отдел транспорта и связи МКУ «Управление городским хозяйством» | 2024г. | возможность подключения домохозяйств к широкополосному доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  с. Душкино | | | % | 0 | | 0 | | Не менее 90 | | 0 | | 0 | | 0 | | доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  с. Душкино | |

<\*> - в графе 10 указывается целевой показатель (индикатор) к каждой задаче или мероприятию (программы, подпрограммы), приведенный в паспорте программы (подпрограммы) в разделе "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)".<\*> - в графах 7, 8, 9 указывается результат реализации мероприятия в натуральном выражении. В случае невозможности отражения выполнения мероприятия в натуральном выражении за значение принимается - да/нет (1/0).<\*> - при наличии "Подпрограмм" указываются задачи по каждой подпрограмме.

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ**  **по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа** | | |
|  | № п/п | Перечень работ | Ед. изм. | Плани-руемый объем работ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | **2021 год** |  |  |
|  | **1** | **Мероприятия в области коммунального хозяйства:** |  |  |
|  | 1.1. | Ремонт, реконструкция объектов теплоснабжения: |  |  |
|  | 1.1.1. | Ремонт объектов теплоснабжения, приобретение, замена оборудования на объектах теплоснабжения: |  |  |
|  |  | Выполнение работ по замене трубы на котельной 1.1 по адресу г. Находка, ул. Пирогова,19 | шт. | 1 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту котла котельной 1.3, по адресу г. Находка, ул. Судоремонтная,5 | шт. | 1 |
|  |  | Выполнение работ по замене экономайзера котла на котельной 1.3, по адресу г. Находка, ул. Судоремонтная, 5 | шт. | 1 |
|  |  | Демонтаж металлической дымовой трубы на котельной  № 1.1 ул. Пирогова, 19 г. Находка | шт. | 1 |
|  | **1.2.** | **Ремонт, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения** |  |  |
|  | 1.2.1. | Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение, замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения |  |  |
|  |  | Завершение мероприятия «Поставка оборудования» Поставка насосного оборудования для насосной станции | ед. | 1 |
|  |  | **2022 год** |  |  |
|  | **1.1.** | **Ремонт, реконструкция объектов теплоснабжения:** |  |  |
|  | 1.1.1. | Ремонт объектов теплоснабжения, приобретение, замена оборудования на объектах теплоснабжения: |  |  |
|  |  | Ремонт здания мазутонасосной станции склада горюче смазочных материалов котельной № 1.3 Находкинского городского округа | шт. | 1 |
|  |  | Зачистка резервуаров для хранения мазута на складах горюче смазочных материалов котельных № 1.1 и № 1.3 Находкинского городского округа | шт. | 1 |
|  | 1.1.2. | Ремонт сетей теплоснабжения |  |  |
|  |  | Поставка материалов для ремонта тепловой сети | п/м | 76 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту тепловой сети | шт. | 1 |
|  | **1.2.** | **Ремонт реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения** |  |  |
|  | 1.2.1. | Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |
|  | 1.2.2. | Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение, замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения |  |  |
|  | **1.3.** | **Строительство объектов коммунальной инфраструктуры** |  |  |
|  |  | Прокладка водопроводных сетей р-он ул. Макарова | п/м | 302 |
|  | **1.4.** | **Проектно-изыскательские работы** |  |  |
|  |  | Разработка рабочей (проектно-сметной) документации с прохождением экспертизы промышленной безопасности по объекту: «Устройство противопожарных систем здания мазутонасосной станции склада горюче смазочных материалов ЮМР котельной № 1.3 Находкинского городского округа» | шт. | 1 |
|  |  | Разработка рабочей (проектно-сметной) документации с прохождением экспертизы промышленной безопасности по объекту: «Устройство системы вентиляции здания мазутонасосной станции склада горюче смазочных материалов ЮМР котельной № 1.3 Находкинского городского округа» | шт. | 1 |
|  |  | Разработка рабочей (проектно-сметной) документации с прохождением экспертизы промышленной безопасности по объекту: «Устройство системы контроля и сигнализации загазованности здания мазутонасосной станции склада горюче смазочных материалов ЮМР котельной № 1.3 Находкинского городского округа» | шт. | 1 |
|  |  | Экспертиза промышленной безопасности | шт. | 1 |
|  | **1.5.** | **Приобретение пожарных гидрантов** | ед. | 0 |
|  |  | **2023 год** |  |  |
|  | **1.4.** | **Проектно-изыскательские работы** |  |  |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт теплотрассы от котельной 2.3 до ул.Владивостокская,50,2 трасса» | шт. | 1 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт теплотрассы от котельной 1.6 до жилмассива ЮМР-3» | шт. | 1 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт теплотрассы от котельной ПАО «НСРЗ»: ул.Заводская,2 - Находкинский проспект,50-56» | шт. | 1 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт теплотрассы от котельной ПАО «НСРЗ»:ул.Нахимовская,23-ЦТП 2.4» | шт. | 1 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт теплотрассы от котельной ПАО «НСРЗ»:ЦТП 2.4-ул.Нахимовская,31» | шт. | 1 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт теплотрассы от котельной 2.3 ул.Ленинская,22 - ул.Луначарского,21,3 трасса» | шт. | 1 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт теплотрассы от котельной 2.3 ул.Ленинская,7 - ул.Ленинская,3 1 трасса» | шт. | 1 |
|  | **1.5.** | **Поставка пожарных гидрантов** | **ед.** | **6** |
|  |  | **2024 год** |  |  |
|  | **1** | **Мероприятия в области коммунального хозяйства:** |  |  |
|  | **1.1.** | **Ремонт, реконструкция объектов теплоснабжения:** |  |  |
|  | 1.1.1. | Ремонт объектов теплоснабжения, приобретение, поставка оборудования: |  |  |
|  |  | Выполнение работ по капитальному, восстановительному ремонту котла ДКВР 20/13 № 3 с заменой поверхностей нагрева, барабанов, КИП и А, обмуровкой, экономайзером ЭП-1-808И на котельной 1.3 по адресу: г. Находка, ул. Судоремонтная, 5 | ед. | 1 |
|  |  | Выполнение работ по замене подземных мазутных емкостей на котельной 2.3 по адресу: г. Находка, ул. Владивостокская, 34 | ед | 1 |
|  |  | Выполнение работ по техническому перевооружению здания мазутонасосной станции склада горюче-смазочных материалов ЮМР котельной №1.3 Находкинского городскогоокруга(г.Находка,ул.Судоремонтная,3а)(система вентиляции, противопожарная система, система контроля и сигнализация загазованности) | ед | 1 |
|  |  | Выполнение работ по техническому перевооружению резервуаров для хранения мазута на складе горюче-смазочных материалов котельной №1.3 и № 1.1 Находкинского городского округа | ед | 1 |
|  | 1.1.2. | Ремонт сетей теплоснабжения |  |  |
|  |  | Выполнение работ по ремонту сетей теплоснабжения Находкинского городского округа | п/м | 4853 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту сети теплоснабжения от тепловой камеры до детского сада №54, расположенного по адресу: г. Находка, ул. Постышева, 37б | п/м | 544 |
|  | **1.2.** | **Ремонт, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения:** |  |  |
|  | 1.2.1. | Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения: |  |  |
|  |  | Выполнение работ по замене участка главного напорного коллектора от КНС «Береговая» мкр. п.Врангель г. Находка | п/м | 200 |
|  |  | Выполнение работ по замене участка существующих сетей водоснабжения от бомбоубежища мкр. п.Врангель г.Находка | п/м | 200 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту самотечного канализационного коллектора в районе ул. Победы п. Южно-Морской мкр. Ливадия г. Находка | п/м | 700 |
|  |  | Ремонт сетей водоснабжения в пос. Ливадия | п/м | 440 |
|  |  | Ремонт сетей водоснабжения в пос. Ю-Морской | п/м | 930 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту системы ХВС с. Душкино в районе ул. Беляева Находкинского городского округа | п/м | 1100 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту системы напорного водопровода ХВС с. Душкино в районе ул. Беляева Находкинского городского округа | п/м | 400 |
|  | 1.2.2. | Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение, замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения: |  |  |
|  |  | Поставка технологического оборудования комплекс очистки воды от радона (скважина №564 п. Козьмино) | ед. | 1 |
|  |  | Поставка оборудования для объектов водоотведения: Решетка соросдерживающая на ОСК Тунгус | ед | 1 |
|  |  | Поставка оборудования для объектов водоотведения: Воздуходувная насосная станция-воздуходувные агрегаты (с регулируемыми насадками) Тунгус | ед. | 1 |
|  | **1.3.** | **Строительство объектов коммунальной инфраструктуры** |  |  |
|  | **1.4.** | **Проектно-изыскательские работы** |  |  |
|  |  | Актуализация имеющейся схемы водоснабжения Находкинского городского округа | шт. | 1 |
|  |  | Выполнение работ по оценке запасов питьевых подземных вод по результатам мониторинга на водозаборе на реке Хмыловка мкр. п. Врангель г. Находка | шт. | 1 |
|  |  | Прохождение государственной экспертизы | шт. | 1 |
|  | **1.5.** | **Поставка пожарных гидрантов** | **ед.** | **15** |
|  |  | **2025 год** |  |  |
|  | **1.** | **Мероприятия в области коммунального хозяйства:** |  |  |
|  | **1.1.** | **Ремонт, реконструкция объектов теплоснабжения:** |  |  |
|  | 1.1.1. | Ремонт объектов теплоснабжения, приобретение, замена оборудования на объектах теплоснабжения: |  |  |
|  | 1.1.2. | Ремонт сетей теплоснабжения |  |  |
|  | **1.2.** | **Ремонт реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения** |  |  |
|  | 1.2.1. | Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |
|  | 1.2.2. | Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение, замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения |  |  |
|  | **1.3.** | **Строительство объектов коммунальной инфраструктуры** |  |  |
|  | **1.4.** | **Проектно-изыскательские работы** |  |  |
|  |  | Проектно-изыскательские работы | шт | 1 |
|  | **1.5.** | **Поставка пожарных гидрантов** |  |  |
|  |  | **2026 год** |  |  |
|  | **1.** | **Мероприятия в области коммунального хозяйства:** |  |  |
|  | **1.1.** | **Ремонт, реконструкция объектов теплоснабжения:** |  |  |
|  | 1.1.1. | Ремонт объектов теплоснабжения, приобретение, замена оборудования на объектах теплоснабжения: |  |  |
|  | 1.1.2. | Ремонт сетей теплоснабжения |  |  |
|  | **1.2.** | **Ремонт реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения** |  |  |
|  | 1.2.1. | Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |
|  | 1.2.2. | Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, приобретение, замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения |  |  |
|  | **1.3.** | **Строительство объектов коммунальной инфраструктуры** |  |  |
|  | **1.4.** | **Проектно-изыскательские работы** |  |  |
|  |  | Выполнение подрядных работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации по объекту «Строительство очистных сооружений канализации в пос. Ливадия п. Южно-Морской, пос. Ливадия с. Анна» | шт. | 1 |
|  |  | Выполнение подрядных работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации по объекту «Строительство очистных сооружений канализации в микрорайоне Врангель | шт. | 1 |
|  |  | Выполнение подрядных работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации по объекту «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. "Парковый" района Мыс Астафьева (Приморский край) | шт. | 1 |
|  | **1.5.** | **Поставка пожарных гидрантов** |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципального жилищного фонда Находкинского**

**городского округа, в котором необходимо произвести ремонт**

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес |
| 2021 год | |
| 1. | 1. г. Находка, Проспект Мира, 24-57  2. г. Находка, ул. Арсеньева, 23-67  3. г. Находка, ул. Сенявина, 12-3  4. г. Находка, ул. Маяковского, 24-8  5. г. Находка, ул. Спортивная, 12 А-12  6. г. Находка, ул. Нахимовская, 21-32  7. г. Находка, ул. Макарова, 28-14  8. г. Находка, ул. Пограничная, 38В-29  9. г. Находка, ул. Шоссейная, 223-16 |
| 2022 год | |
| 2 | 1. г. Находка, ул. Бокситогорская, 49-37  2. г. Находка, ул. Бокситогорская, 28-76  3. г. Находка, ул. Пирогова, 66-61  4. г. Находка, ул. Пограничная, 9-4  5. г. Находка, ул. Тимирязева, 13-6  6.г. Находка, ул. Юбилейная, 9-4  7. г. Находка, ул. Астафьева, 15-11  8. г. Находка, ул. Астафьева, 15-10 |
| 2023 год | |
| 3. | 1. г. Находка, ул. Бокситогорская, 2-38а  2. г.Находка, ул.Северный проспект, 20-61  3.г. Находка, ул. Постышева, 51-41  4. г. Находка, ул. Малиновского, 3-44  5. г.Находка, ул. Школьная, 4-32  6. г. Находка, Находкинский проспект, 24-50  7. г. Находка, Почтовый переулок, 11-14 |
| 2024 год | |
| 4. | 1. г. Находка, ул. Красноармейская, 11-31  2. г. Находка, ул. Надежды, 19-2  3. г. Находка, ул. Надежды,19-11  4. г. Находка, ул. Пирогова, 10-39  5. г. Находка, ул. Крабовая, 3-21  6. г. Находка, Находкинский проспект, 25-10  7. г. Находка, Находкинский проспект, 80-11  8. г. Находка, Находкинский проспект, 114-48  9. г. Находка, Находкинский проспект, 68а-39  10. г. Находка, ул. Седова, 12-10  11. г. Находка, ул. Седова, 10-10  12. г. Находка, ул. Седова, 11-1  13. г. Находка, ул. Седова, 13-41  14. г. Находка, ул. Седова, 2-25  15. п. Ливадия, ул. Заречная, 7-21  16. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 31-3  17. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 31-2  18. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 31-20  19. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/1-9  20. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/4-121  21. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/2-6  22. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/1-137  23. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/4-94  24. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/2-191  25. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/2-193  26. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/4-179,180  27. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/1-139  28. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/1-149  29. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/1-200  30. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/2-12  31. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/3-86  32. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/2-195  33. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/3-59  34. п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 23/3-70  35. п. Врангель, ул. Первостроителей,7-95  36.п. Врангель, ул. Первостроителей, 2-86  37. п. Врангель, ул. Первостроителей, 6-54  38. п. Врангель, ул. Первостроителей, 6-112  39. п. Врангель, ул. Первостроителей, 6-70  40. п. Врангель, ул. Первостроителей, 5-39  41. п. Врангель, ул. Первостроителей, 6-32,33  42. п. Врангель, ул. Первостроителей, 6-152  43. п. Врангель, ул. Первостроителей, 7-82,83  44. п. Врангель, ул. Первостроителей, 12-81  45. п. Врангель, ул. Первостроителей, 12-73  46. п. Врангель, ул. Первостроителей, 2-31  47. п. Врангель, ул. Первостроителей, 13-73  48. п. Врангель, ул. Первостроителей, 6-149  49. п. Врангель, ул. Железнодорожная, 3-1  50. п. Врангель, ул. Набережная, 113-10  51. г. Находка, ул. Тимирязева,1-168  52. г. Находка, ул. Тимирязева, 1-83  53. г. Находка, ул. Школьная, 5-7  54. г. Находка, ул. Школьная, 6-48  55. г. Находка, ул. Береговая, 12-16  56. г. Находка, ул. Береговая, 12-36  57. г. Находка, ул. Береговая, 14-22  58. г. Находка, ул. Верхне-Морская, 100-414  59. г. Находка, ул. Верхне-Морская, 8-216  60. г. Находка, ул. Верхне-Морская, 2-23  61. г. Находка, ул. Верхне-Морская, 10-70  62. г. Находка, ул. Верхне-Морская, 98-41  63. г. Находка, ул. Гагарина, 11-5  64. г. Находка, ул. Горького, 13-6  65. г. Находка, ул. Горького, 9-27  66. г. Находка, ул. Горького, 11-6  67. г. Находка, ул. Горького, 11-20  68. г. Находка, ул. Горького, 14-43  69. г. Находка, ул. Горького, 18-13а  70. г. Находка, ул. Горького, 18-13  71. г. Находка, ул. Горького, 18-24  72. г. Находка, ул. Горького, 18-27  73. г. Находка, ул. Горького, 18-43  74. г. Находка, ул. Горького, 18-17а  75. г. Находка, ул. Заводская, 26-13/3  76. г. Находка, ул. Заводская, 16-3/2  77. г. Находка, ул. Заводская, 16-8/46  78. г. Находка, ул. Заводская, 16-16  79. г. Находка, ул. Заводская, 18-13/6  80. г. Находка, ул. Комсомольская, 28-204  81. г. Находка, ул. Комсомольская, 28-205  82. г. Находка, ул. Комсомольская, 30-155  83. г. Находка, ул. Комсомольская, 32-107  84. г. Находка, ул. Комсомольская, 28-206  85. г. Находка, ул. Комсомольская, 7-16  86. г. Находка, ул. Комсомольская, 30-72  87. г. Находка, ул. Луначарского, 4а-10  88. г. Находка, ул. Макарова, 20 -1  89. г. Находка, ул. Макарова, 20 -1а  90. г. Находка, ул. Пограничная, 7/1-51  91. г. Находка, ул. Пограничная, 7/1-88  92. г. Находка, ул. Пограничная, 13-53  93. г. Находка, ул. Бокситогорская, 16-107  94. г. Находка, ул. Дальняя, 5-176  95. г. Находка, ул. Дальняя, 5-104  96. г. Находка, ул. 25 октября, 14-84  97. г. Находка, ул. 25 Октября, 18-63  98. г. Находка, ул. Молодежная, 12 (места общего пользования)  99. г. Находка, ул. Юбилейная, 6-34  100. г. Находка, ул. Юбилейная, 6-10  101. г. Находка, ул. Спортивная, 3а-124  102. п. Южно-Морской, ул. Пушкинская, 2-12  103. п. Южно-Морской, ул. Пушкинская, 25-19  104. п. Южно-Морской, ул. Победы, 8-90  105. п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, 3-4  106. п. Южно-Морской, ул. Пограничная д. 3А-1  107. г. Находка, ул. Кольцевая, 66-1,2  108. г. Находка, ул. Владивостокская, 7-2  109. г. Находка, Почтовый переулок, 6-3а  110. г. Находка, Почтовый переулок,4-23  111. г. Находка, ул. Астафьева, 15-98  112. г. Находка, ул. Пирогова, 4-2  113. г. Находка, ул. Маяковского, 24-23  114. г. Находка, ул. Маяковского, 24-4  115. г. Находка, ул. Нахимовская, 8а-423  116. г. Находка, ул. Павлова,9-1  117. г. Находка, ул. Шоссейная, 22-6а;  118. г. Находка, ул. Омская, 2-52;  119. г. Находка, ул. Первостроителей, 13-80  120. г.Находка, ул.Комсомольская, 17-31  121. г.Находка, ул.Дальняя, 4-16 |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**жилых домов в частном секторе Находкинского городского округа, где необходимо обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адресный ориентир | Количество контейнерных площадок |
| 2021 год | | |
|  | г. Находка |  |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | ул. Шоссейная, 65  ул. Коралловая, 25  ул. Жемчужная, 24  ул. Бокситогорская, 17  ул. Лесная, 5  ул. Южная, 35  ул. Некрасова, 31а  ул. Степана Разина, 83  ул. Верхне-Морская, 64  ул. Тургенева, 14 | 11 |
|  | п. Душкино |
| 11 | ул. Ватутина,20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 год | | |
| г. Находка | |  |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | ул. Лазовая  ул. Станционная  ул. Партизанская  ул. Сибирская  ул. Подгорная  ул. Западная  ул. Урицкого  п. Врангель, ул. Рассветная  ул. Чукотская  ул. Ленинградская  ул. Лесная | 11 |
| 2023 год | | |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 | ул. Рубиновая  ул. Приморская  ул. Нижняя  ул. Кленовая  ул. Горная  ул. Проточная  ул. Угольная  ул. Вавилова  ул. Гоголевская  ул. Загородная  ул. Спортивная  п. Врангель, ул. Морская | 12 |
| 2024 год | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  33  34  35 | ул. Береговая  ул. Первая  ул. Раздольная  ул. Тиссовая  ул. Рылеева  ул. Вишневая  ул. 1-я Пионерская  ул. Успенского  ул. Крылова  ул. Перевальная  ул. Верховского  п. Врангель, ул. Благодатная  ул. Бархатная  п. Врангель, ул. Набережная  п. Врангель, ул. Первостроителей  ул. Степана Разина  ул. Смоленская  ул. Сосновая  ул. Таежная  ул. 2-я Пионерская  ул. Пугачева  ул. Артемовская  переулок Круговой  ул. Веселая  ул. Уссурийская  ул. Попова  ул. Ушакова  ул. Пограничная  ул. Зелёная  ул. Подъемная  ул. Шоссейная  п. Душкино ул. Ватутина  ул.Переулок Горный  ул. Лебяжья  ул.Лазовая | 35 |
| 2025 год | | 0 |

»

Приложение № 8

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов**

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес |
| 1 | 2 |
|  | **2022 год** |
| 1 2 | ул. Первостроителей, 2-79, п.Врангель  Бульвар Энтузиастов, 4-19 г. Находка |
|  | **2024 год** |
| 1 | Проспект Приморский, 24-40, п.Врангель (разработка проектно-сметной документации) |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов Находкинского городского округа, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному** **ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес | Разработка проектно-сметной документации, год | | Выполнение строительно-монтажных работ, год |
| **Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ливнестоков, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов** | | | | |
| 1 | Ленинградская, 23 | | 2022 | 2024 |
| 2 | Пирогова, 54б к 54а – Пирогова, 54, Пирогова, 56-58 | | 2022 | 2025 |
| 3 | Рыбацкая, 4 | | 2022 | 2025 |
| 4 | Макарова, 32 до Макарова, 19а | | 2022 | 2025 |
| 5 | Находкинский проспект, 100а | | 2022 | 2025 |
| 6 | Мичурина,12 | | 2023 | 2024 |
| 7 | Дзержинского 1- Комсомольская 12 | | 2023 | 2024 |
| 8 | Комсомольская,24 | | 2024 | 2024-2025 |
| 9 | Рыбацкая, 6,8,10 | | 2024 | 2025 |
| 10 | Победы, 9 п. Южно-Морской | | 2024 | 2025 |
| 11 | Бабкина, 2 мкр. Врангель | | 2024 | 2025 |
| 12 | Арсеньева, 23, 26, 27 | | 2024 | 2025-2026 |
| 13 | Проспект Северный, 20 | | 2025 | 2025 |
| 14 | Омская, 8 - Арсеньева,19 а | | 2025 | 2026-2027 |
| 15 | Черняховского, 4 | | 2025 | 2026 |
| 16 | Пограничная, 115 | | 2025 | 2026 |
| 17 | Бокситогорская, 49 | | 2025 | 2026 |
| 18 | Школьная, 5 | | 2025 | 2026 |
| 19 | Пограничная, 19 | | 2025 | 2026-2027 |
| 20 | Восточный проспект, 9 мкр. Врангель | | 2025 | 2026 |
| 21 | Пирогова, 62 | | 2025 | 2026 |
| 22 | Находкинский проспект, 66 а | | 2025 | 2026 |
| 23 | Арсеньева, 10,11 | | 2026 | 2027 |
| 24 | Пограничная, 44 а,б | | 2026 | 2027 |
| 25 | Бульвар Энтузиастов, 4 | | 2026 | 2027 |
| 26 | Находкинский проспект, 96 а | | 2026 | 2027 |
| 27 | Свердлова, 37 | | 2026 | 2027-2028 |
| 28 | Кирова, 9, 11 | | 2026 | 2027 |

Приложение № 10

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, в которых необходимо провести**

**капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества**

**по следующим направлениям: ремонт входных групп, оконных**

**блоков и подъездов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | | Количество многоквартирных домов |
| 1 | 2 | | 3 |
| 2022 год | | | |
| 1 | | г. Находка, ул. Гагарина, д. 2 | 19 |
| 2 | | г. Находка, ул. Ленинская, д. 4 |
| 3 | | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 32 |
| 4 | | г. Находка, ул. Пограничная, д. 38В |
| 5 | | г. Находка, ул. Пограничная, д. 50 |
| 6 | | г. Находка, ул. Пограничная, д. 46 |
| 7 | | г. Находка, ул. Нахимовская, д. 16Б |
| 8 | | г. Находка, ул. Фрунзе, д. 17 |
| 9 | | г. Находка, ул. Свердлова, д. 35 |
| 10 | | г. Находка, ул. Заводская, д. 14 |
| 11 | | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 10 |
| 12 | | г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 4 |
| 1 | 2 | | 3 |
| 13 | | г. Находка, пр-т Мира, д. 22/1 |  |
| 14 | | г. Находка, пр-т Мира, д. 12 |
| 15 | | г. Находка, ул. Пограничная, д. 72 |
| 16 | | мкр. г. Находка «п. Врангель», ул. Первостроителей, д. 13 |
| 17 | | мкр. г. Находка «п. Врангель», ул. Железнодорожная, д. 6 |
| 18 | | мкр. г. Находка «п. Врангель», ул. Бабкина, д. 6 |
| 19 | | мкр. г. Находка «п. Ливадия», ул. Заречная, д. 6 |
| 2023 год | | | |
| 1 | ул. Пограничная, д.68 | | 39 |
| 2 | ул. Пограничная, д.14 | |
| 3 | ул. Пограничная, д.44 б | |
| 4 | ул. Пограничная, д.38 а | |
| 5 | п. Южно-Морской, ул. Пограничная д. 4 | |
| 6 | п. Южно-Морской, ул. Пограничная д. 3а | |
| 7 | п. Южно-Морской, ул. Заводская д.17 | |
| 8 | п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 5 | |
| 9 | п. Южно-Морской ул. Комсомольская, д.8 а | |
| 10 | п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 12 | |
| 11 | п. Южно-Морской ул. Центральная, д.6 | |
| 12 | мкр. г. Находка «п. Ливадия», ул. Лигова, д. 16 | |
| 13 | мкр. г. Находка «п. Ливадия», ул. Лигова, д. 14 | |
| 14 | мкр. г. Находка «п. Ливадия», ул. Луговая, д. 8 | |
| 15 | мкр. г. Находка «п. Ливадия», ул.Луговая, д. 14 | |
| 16 | мкр. г. Находка «п. Ливадия», ул. Луговая д. 16 | |
| 17 | мкр. г. Находка «п. Ливадия», ул. Заречная, д. 5 | |
| 18 | мкр. г. Находка «п. Ливадия», ул. Заречная, д. 7 | |
| 19 | мкр. г. Находка «п. Ливадия», ул. Заречная, д. 8 | |
| 20 | ул. Нахимовская, д.27 б | |
| 21 | ул. Нахимовская, д. 31 | |
| 22 | ул. Нахимовская, д.31 б | |
| 23 | ул. Нахимовская, д. 33 | |
| 24 | ул. Малиновского, д. 10 | |
| 1 | 2 | | 3 |
| 25 | ул. Малиновского, д.11 | |  |
| 26 | ул. Малиновского, д. 12 | |
| 27 | ул. Школьная, д. 2 | |
| 28 | ул. Школьная, д. 3 | |
| 29 | ул. Школьная, д. 4 | |
| 30 | мкр. г. Находка «п. Врангель», ул. Железнодорожная, д. 1 | |
| 31 | мкр. г. Находка «п. Врангель», ул. Бабкина, д.1 | |
| 32 | ул. Спортивная, д.33 | |
| 33 | Северный пр-т, д.20 | |
| 34 | ул. Пограничная, д. 22 | |
| 35 | ул. Пограничная, д. 18 | |
| 36 | ул. Пограничная, д. 36а | |
| 37 | ул. Пограничная, д. 36Б | |
| 38 | ул. Пограничная, д. 38Б | |
| 39 | Находкинский пр-т, д. 56 | |
| 2024 год | | | |
| 1 | ул. В-Морская, д. 112 | | 12 |
| 2 | мкр. г. Находка «п. Врангель», ул. Бабкина, д. 17 | |
| 3 | мкр. г. Находка «п. Врангель», ул. Бабкина, д. 9 | |
| 4 | ул. Малиновского, д. 23 | |
| 5 | ул. Малиновского, д. 6 | |
| 6 | Находкинский пр-т, д. 23 | |
| 7 | Находкинский пр-т, д. 25 | |
| 8 | ул. Пограничная, д. 19 | |
| 9 | ул. Нахимовская, д. 2а | |
| 10 | ул. Гончарова, д. 18 | |
| 11 | мкр. г. Находка «п. Врангель», пр-т Восточный, д. 17 | |
| 12 | п. Южно-Морской, ул. Пушкинская, д. 25 | |

Приложение № 11

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ**

**по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры**

**в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности в рамках реализации мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень работ по объектам | Ед.изм. | Объем работ |
| 2024 | | |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от теплоисточника - котельной 2.3 ул. Владивостокская, 34 | п.м. | 1359 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от теплоисточника - котельной 2.8 ул. Портовая, 226 | п.м. | 465 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от теплоисточника - котельной ПАО НСРЗ по Находкинскому проспекту, 69 | п.м. | 948 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от теплоисточника - котельной ООО «Техстройдом» ул. Шефнера,11 | п.м. | 705 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от теплоисточников - котельной 3.1 ул. Пограничная, 54а и котельной 3.3 ул. Школьная,24 | п.м. | 722 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от теплоисточника - котельной 3.4 ул. Краcноармейская, 24 | п.м. | 594 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей от теплоисточников - котельной 4.1 (ЦТП 4.1) ул. Сидоренко,11 и котельной 5.2 п. Береговой ул. Васяновича,11 | п.м. | 160 |
| Капитальный ремонт магистрального участка тепловой сети от ТК-3 проспект Мира,69 до ТК-63 проспект Мира,41 | п.м. | 1742 |
| Капитальный ремонт теплотрассы от котельной 2.3 ул. Ленинская,22- ул. Луначарского,21, 3 трасса | п.м. | 538 |
| Капитальный ремонт теплотрассы от котельной 2.3 ул. Ленинская,7- ул. Ленинская,3, 1 трасса | п.м. | 408 |
| Капитальный ремонт теплотрассы от котельной ПАО НСРЗ: ул. Заводская, 2 - Находкинский проспект, 50-56 | п.м. | 1051 |
| Капитальный ремонт теплотрассы от котельной ПАО НСРЗ: ул. Нахимовская,23-ЦТП 2.4 | п.м. | 700 |

Приложение № 13

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ**

**Находкинского городского округа, отобранных для организации**

**в границах территорий садоводства и огородничества**

**снабжения электрической энергией**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Находкинского городского округа | Количество улиц расположенных в границах садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Находкинского городского округа |
| 2023-2024 год | |
| Садоводческое некоммерческое товарищество «Зеленый сад» | 31 |

»

Приложение № 14

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**районов комплексной жилой застройки на территории Находкинского городского округа для организации снабжения электрической энергией**

|  |  |
| --- | --- |
| Ориентир, место расположения районов | Количество  точек присоединения |
| 2024-2025 год | |
| Приморский край, г.Находка, в 546м на северо-запад от ул. Советская д.9 | 36 |

Приложение № 15

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов Находкинского городского округа, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого предоставляется субсидия Приморского края**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома | Вид работ |
| 2024 | |
| г. Находка, Находкинский проспект, 100 | Капитальный ремонт фасада |
| г. Находка, Находкинский проспект, 102 | Капитальный ремонт фасада |
| г. Находка, Находкинский проспект, 104 | Капитальный ремонт фасада |
| 2025 | |
| г. Находка, Находкинский проспект, 98 | Капитальный ремонт фасада |
| г. Находка, Находкинский проспект, 110 | Капитальный ремонт фасада |
| 2026 | |
| г. Находка, Ленинская, 1 | Капитальный ремонт фасада |
| г. Находка, Ленинская, 2 | Капитальный ремонт фасада |

Приложение № 16

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ**

**на проектирование и (или) строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках предоставления субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Год проведения работ |
| 1. | Напорный коллектор  (2 нитки по 1,7 км, общая протяженность 3,4 км) | От ГНС по ул. Спортивной до КГН по ул. Спортивная, 51 в г. Находка | Строительство объекта ВКХ | 2025-2026 |
| 2. | Реконструкция водопровода нижней зоны от водопроводного колодца в районе торгового комплекса «Галерея» (г. Находка, проспект Мира, д.1р) до существующего колодца т.1 в районе пропускного пункта судоремонтного объекта по ул. Судоремонтная, д.24 (протяженность 9 км) | г. Находка, проспект Мира, д.1р до существующего колодца т.1 в районе пропускного пункта судоремонтного объекта по ул. Судоремонтная, д.24 | Проектирование (в части разработки и утверждения проектной документации на строительство объектов ВКХ (реконструкцию (модернизацию) необходимые в рамках строительства)) | 2025 |