Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2024-2030 годы

Ответственный исполнитель: управление информатизации администрации Находкинского городского округа

Отчетный период: 2024 год

Исполнитель: начальник управления информатизации администрации Находкинского городского округа Сергеева Татьяна Михайловна, 699220, tsergeeva@nakhodka-city.ru

Начальник управления информатизации

администрации Находкинского городского округа                                      Сергеева Т.М.

Пояснительная записка

Результаты, достигнутые за 2024 год

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов)

- Показатель IЦ1 – доля выполнения заявок пользователей по вопросам поддержки информационных систем.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 90%, по итогам 2024 года фактическое значение составило 90%.

Определяется отношением количества выполненных заявок пользователей по вопросам поддержки информационных систем в текущем году к количеству поступивших заявок пользователей по вопросам поддержки информационных систем в текущем году. На 31.12.2024г. количество выполненных заявок пользователей по вопросам поддержки информационных систем администрации Находкинского городского округа – 383. Количество поступивших заявок пользователей по вопросам поддержки информационных систем – 425.

- Показатель IЦ2 - доля модернизированных автоматизированных рабочих мест пользователей.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 35%, по итогам 2024 года фактическое значение составило 35%.

Определяется отношением количества модернизированных автоматизированных рабочих мест, к количеству автоматизированных рабочих мест, требующих модернизации. На 31.12.2024г. количество автоматизированных рабочих мест, требующих модернизации или замены 151. Количество модернизированных автоматизированных рабочих мест 53 (из них замена новым оборудованием – 23 шт.).

- Показатель IЦ3 – стоимостная доля закупаемого, арендуемого отечественного программного обеспечения.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, по итогам 2024 года фактическое значение составило 100%.

Определяется отношением затрат на приобретение российского программного обеспечения, к затратам на приобретение программного обеспечения. В 2024 году приобреталось программное обеспечение только российского производства на общую сумму 3 297,32 тыс. руб.

- Показатель количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 2, по итогам 2024 года фактическое значение составило 2.

- Показатель IЦ4 – доля защищенных автоматизированных рабочих мест.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, по итогам 2024 года фактическое значение составило 100%.

Определяется отношением количества защищенных автоматизированных рабочих мест, к количеству автоматизированных рабочих мест, на которых ведется обработка информации ограниченного доступа. На 31.12.2024г. количество защищенных автоматизированных рабочих мест 99. Количество автоматизированных рабочих мест, на которых ведется обработка информации ограниченного доступа 99  (31 - сотрудники администрации НГО, 39 – сотрудники МКУ "ДАГиЗ", 21- сотрудники МКУ "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления НГО", 8 – сотрудники МКУ "УГХ").

- Показатель IЦ5 - доля аттестованных по требованиям по защите информации муниципальных информационных систем, содержащих информацию ограниченного доступа.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, по итогам 2024 года фактическое значение составило 100%.

Определяется отношением количества аттестованных муниципальных информационных систем, содержащих информацию ограниченного доступа, к количеству муниципальных информационных систем, содержащих информацию ограниченного доступа, требующих аттестации. На 31.12.2024г. количество аттестованных муниципальных информационных систем 3. Количество муниципальных информационных систем, содержащих информацию ограниченного доступа, требующих аттестации 3.

7.	Показатель IЦ6 – доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 15%, по итогам 2024 года фактическое значение составило 18%.

Определяется отношением количества муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, к общему количеству муниципальных услуг, предоставляемых администрацией НГО в электронном виде.

Перечень выполненных в 2024 году мероприятий Программы.

- В 2024 году для решения задачи «Обеспечение функционирования и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа» были выполнены следующие мероприятия Программы:

  - Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники.

Для обеспечения бесперебойной работы компьютерной и оргтехники осуществлялось обслуживание серверов, рабочих мест сотрудников администрации Находкинского городского округа. Для этой цели были приобретены расходные и комплектующие к компьютерной и оргтехнике. Работы по устранению сбоев, техническому обслуживанию и ремонту компьютеров, серверов, принтеров выполнялись управлением информатизации самостоятельно.

Для выполнения мероприятий по обеспечению непрерывной работы принтеров и оргтехники заключены муниципальные контракты, оказывались услуги по заправке и восстановлению картриджей, по техническому обслуживанию и ремонту принтеров, копировальных аппаратов и многофункциональных устройств.

  - Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования, технических средств защиты информации составило 46 единиц.

Приобретены, установлены и настроены: моноблоки (23 шт.), сканеры поточные (8 шт.), принтеры (6 шт.), МФУ (2 шт.), планшеты (7 шт.).

  - Развитие и модернизация информационно-коммуникационной сети администрации Находкинского городского округа.

- Выполнены работы по восстановлению существующих линий компьютерной сети после ремонтов кабинетов, обеспечена бесперебойная работа сетевого телекоммуникационного оборудования. Работы выполнялись сотрудниками управления информатизации в полном объеме, без привлечения дополнительных услуг подрядчиков.

- На модернизацию и построение новых сегментов сети, предусматривающих проведение специализированных работ по прокладке сетевого кабеля или сложных работ, требующих особой квалификации специалистов, с привлечение сторонних организаций, финансирования не выделялось.

- Обеспечено подключение к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет автоматизированных рабочих мест в количестве 315 штук.

  - Приобретение лицензионного программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта Находкинского городского округа.

В 2024 году на 1 год продлено действие лицензионного программного обеспечения для корректной работы всех составных частей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа:

- антивирусное программное обеспечение DrWeb, сертифицированное ФСТЭК (комплексная защита для 10 серверов и 400 рабочих станций);

- программное обеспечение «Межсетевой экран с системой обнаружения вторжений Ideco UTM» на 500 пользователей с сертификатом ФСТЭК, обеспечивающий безопасную работу в сети Интернет, защиту серверов и рабочих станций.

Для дальнейшего обеспечения эксплуатации системы электронного документооборота (далее – СЭД) в рамках последних требований к СЭД, заключены муниципальные контракты на оказание услуг по внедрению, адаптации, обучению, вводу в продуктивную среду Directum RX и на право использования новых версий программы для ЭВМ Directum RX. Обеспечена эксплуатация системы электронного документооборота администрации Находкинского городского округа на базе ПО DIRECTUM в размере 100%.

Для обеспечения деятельности управления бухгалтерского учета и отчетности приобретены дополнительные лицензии программ семейства 1С:Предприятие, а также продлены на 1 год:

- лицензия на абонентское обслуживание информационных систем 1:С;

- лицензия на программный продукт «Астрал – Отчетность» для отправки отчетности в контролирующие органы непосредственно из программы «1С»;

- доступ к справочной системе "Госфинансы";

- лицензия программы «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)».

Для управления благоустройства и управления ЖКХ продлены права использования лицензионного программного обеспечения «Гранд-Смета», обновлены базы индексов ТСНБ-2001 Приморского края в формате ПК "Госстройсмета Профессионал», базы данных "Федеральная сметно-нормативная база ценообразования в строительстве ФСНБ-2001".

Для управления имуществом для автоматизации работ по учету муниципальной собственности заключены договор на лицензионное (послегарантийное) обслуживание программного комплекса «БАРС-Имущество» на 1 год.

Для обеспечения деятельности правового управления заключен договор на поставку и сопровождение информационно-поисковой системы Консультант Плюс.

Для организации учета и мониторинга печатной техники и расходных материалов продлены права использования  лицензионного программного обеспечения PrintStore Pro.

Для архивного отдела обновлено программное обеспечение VIAR российской разработки, которое в комплексе с визуализаторами позволяет быстро и качественно оцифровать любые документы.

Обеспечена стабильная работа WEB-сервера, проведено обновление серверных компонент, внесены изменения в структуру сайта, созданы новые разделы, обеспечена поддержка версии сайта для слабовидящих.

Непрерывная работа официального сайта также обеспечена продлением сроков действия доменных имен nakhodka-city.ru и находка.рф и продлением дополнительных услуги функционирования этих доменов.  Техническая поддержка официального сайта обеспечена на 100%.

  - Обучение сотрудников администрации Находкинского городского округа на обучающих семинарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности, в том числе проведение обучающих семинаров.

Обучение в области информационно-коммуникационных технологий проведено в рамках реализации муниципального контракта на оказание услуг по внедрению, адаптации, обучению, вводу в продуктивную среду Directum RX.

- Для решения задачи «Обеспечение информационной безопасности в администрации Находкинского городского округа» были выполнены следующие мероприятия Программы:

  - Оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации Находкинского городского округа, по установке и настройки средств защиты информации

Аттестационные мероприятия в 2024 году не требовались. Были проведены мероприятия по установке и настройке средств защиты информации на рабочие места пользователей, подключаемых к защищенным информационным системам, по получению и переоформлению сертификатов ключей электронных подписей.

Техническая защита информационных систем обеспечена на 100%.

  - Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации

Для обеспечения непрерывной работы было приобретено программное обеспечение защиты информации для рабочих мест сотрудников, подключенных к государственным и региональным автоматизированным информационным системам, к защищенной сети Приморского края, системам межведомственного электронного взаимодействия с государственными и региональными органами власти.

Количество приобретенных средств защиты – 4 шт.

- Для решения задачи «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг» были выполнены следующие мероприятия Программы:

Дооснащены рабочие места сотрудников, оказывающих услуги в электронном виде, до уровня, позволяющего подключиться к государственным и региональным автоматизированным информационным системам, к защищенной сети Приморского края, системам межведомственного электронного взаимодействия с государственными и региональными органами власти.

Все подключенные рабочие места сотрудников, оказывающих услуги в электронном виде, соответствуют требованиям по информационной безопасности и техническим параметрам, необходимых для подключения к вышеуказанным информационным системам

Оценка эффективности реализации Программы в 2024 году

Оценка эффективности реализации Программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 01.03.2018 года № 328 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация администрации Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.07.2017 г.  №939».

- Оценка степени достижения целей и решения задач Программ.

Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора):

IЦ1 (доля выполнения заявок пользователей по вопросам поддержки информационных систем) = 90/90 = 1.

IЦ2 (доля модернизированных автоматизированных рабочих мест пользователей) = 35/35 = 1.

IЦ3 (стоимостная доля закупаемого, арендуемого отечественного программного обеспечения) = 100/100 = 1.

количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности = 2/2 =1.

- IЦ4 (доля защищенных автоматизированных рабочих мест) = 100/100 = 1.

- IЦ5 (доля аттестованных по требованиям по защите информации муниципальных информационных систем, содержащих информацию ограниченного доступа) 100/100 = 1.

- IЦ6 (доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде) = 18/15 = 1.

Степень реализации Программы IЦ = (1+1+1+1+1+1+1)/7 = 1.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических и плановых объемов финансирования Программы в отчетном периоде.

Cфин = Зфакт/Зплан

- Сфин = 8 329,1588/ 8 333,391 = 0,99.

- Оценка степени реализации мероприятий Программы.

Степень реализации мероприятий Программы:

Мр = Мв/М = 7/7 = 1

- Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Э = (IЦ + Сфин+Мр)/3 = (1+0,99+1)/3 = 0,99

- Таким образом, эффективность реализации Программы = 0,99. Эффективность реализации Программы – высокая.

Среди факторов, повлиявших на реализацию Программы в 2024 году, можно отметить «кадровый голод», недостаточное финансирование программных мероприятий, резкое увеличение стоимости товаров и услуг в области IT-технологий, компьютерного оборудования и программного обеспечения, что потребовало корректировки расходов, необходимых для выполнения мероприятий Программы, внесения изменений в ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы и плана реализации Программы и отказ от выполнения некоторых программных мероприятий.

Так, в 2024 году было проведено только продление и обновление уже установленных программных продуктов, не приобретено достаточное количество компьютерного оборудования. Устаревшая компьютерная техника выходит из строя, из-за постоянных сбоев в работе снижается эффективность и производительность труда сотрудников. Не проведена модернизация существующих компьютерных сетей, что негативно влияет на производительность сети.

В 2024 году реализация мероприятий Программы осуществлялась посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2024 году представлены в Приложении № 1.

- Сведения о степени выполнения Программы в разрезе основных мероприятий в 2024 году представлены в Приложении № 2.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского округа на реализацию Программы в 2024 году представлен в Приложении№ 3.

- Приложение № 1

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- муниципальной программы

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2034-2030 годы

| - № п/п | - Наименование | - Ед. изм. | - Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |  | - Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2024 |  |  |
|  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Доля выполнения заявок пользователей по вопросам поддержки информационных систем | - % | - 90 | - 90 | - Отклонений нет |
| - 2 | - Доля модернизированных автоматизированных рабочих мест пользователей, серверного и телекоммуникационного оборудования | - % | - 35 | - 35 | - Отклонений нет |
| - 3 | - Стоимостная доля закупаемого, арендуемого отечественного программного обеспечения | - % | - 100 | - 100 | - Отклонений нет |
| - 4 | - Количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности | - Чел. | - 2 | - 2 | - Отклонений нет |
| - 5 | - Доля аттестованных по требованиям по защите информации муниципальных информационных систем, содержащих информацию ограниченного доступа | % | 100 | 100 | Отклонений нет |
| - 6 | - Доля защищенных автоматизированных рабочих мест | - % | - 100 | - 100 | - Отклонений нет |
| - 7 | - Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде | - % | - 15 | - 17 | - Увеличение указывает на положительную динамику |

- Приложение № 2

- Сведения

о степени выполнения муниципальной программы

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2024-2030 годы

- в разрезе основных мероприятий (мероприятий)

- и отдельных мероприятий

| № п/п | - Наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнители | - Наименование показателя | Ед. - изм. | - Показатель реализации мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 2024 |  | - % достижения |
|  |  |  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1. | - Обеспечение функционирования и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники | - управление информатизации | - Поддержка бесперебойной работы компьютерной и оргтехники | - % | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 1.2. | - Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования | - управление информатизации | - Количество приобретаемой компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования | - шт. | 39 | 46 | 118 |
| - 1.3. | - Развитие и модернизация информационно-коммуникационной сети администрации | - управление информатизации | - Поддержка бесперебойной работы информационно-коммуникационной сети администрации | - % | 100 | 100 | 100 |
| - 1.4. | - Приобретение лицензионного программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации | - управление информатизации | - Количество закупаемого и обновляемого лицензионного программного обеспечения | - шт. | 11 | 12 | 109 |
| - 1.5. | - Обучение сотрудников администрации Находкинского городского округа на обучающих семинарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности, в том числе проведение обучающих семинаров | - управление информатизации | - Количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий | - чел. | 2 | 2 | 100 |
| 2. | Обеспечение информационной безопасности в администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | - Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АНГО, по установке и настройки средств защиты информации, по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей | - управление информатизации | - Обеспечение технической защиты информационных систем | - % | 100 | 100 | 100 |
| - 1.7. | - Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации | - управление информатизации | - Количество приобретаемых средств защиты | - шт. | 4 | 4 | 100 |
| - 3. | Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| - 1.8. | - Интеграция в региональные и федеральные информационные системы (ПГС, ПОС, РПГУ, РИСОГД и т.д.) | - управление информатизации | - Доля подключенных рабочих мест сотрудников, оказывающих услуги в электронном виде, соответствующих требованиям и подключенных к государственным информационным системам | - % | 100 | 100 | 100 |

- Приложение № 3

- Отчет

- об использовании бюджетных ассигнований бюджета

- Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы

- «Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2024-2030годы в 2024 году (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование |  | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовые расходы |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Информатизация администрации Находкинского городского округа на 2024-2030 годы» |  |  | Всего |  |  |  |  | 8 333,39 | 8 333,39 | 8 329,16 |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 8 333,39 | 8 333,39 | 8 329,16 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Обеспечение функционирования и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 1 584,48 | 1 584,48 | 1 584,38 |
| - Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 2 992,94 | 2 992,94 | 2 992,94 |
| - Развитие и модернизация информационно-коммуникационной сети администрации Находкинского городского округа |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Приобретение лицензионного программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта Находкинского городского |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 3 301,45 | 3 301,45 | 3 297,32 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обучение сотрудников администрации Находкинского городского округа на обучающих семинарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности, в том числе проведение обучающих семинаров |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190127010 | 244 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Обеспечение информационной безопасности в администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации Находкинского городского округа, по установке и настройки средств защиты информации |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 454,52 | 454,52 | 454,52 |