2

2

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Находкинского городского округа
от 13.09.2024 № 2117 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Находкинского городского округа на 2025-2030 годы»

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Находкинского городского округа на 2025 – 2030 годы»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа.

	Соисполнители муниципальной программы
	Управление имуществом администрации Находкинского городского округа; управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа; планово-экономический отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством»; отдел учета муниципальной собственности МКУ «Управление городским хозяйством»; отдел учета и распределения жилья МКУ «Управление городским хозяйством».

	Структура  муниципальной программы
	Мероприятия программы

	Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы
	Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, утвержденный Президентом Российской Федерации от 07.11.2023  № Пр-2217), Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правила предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2022 № 1469, Постановление Правительства Приморского края от 28.08.2025 № 686-пп «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из 

	
	аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2025-2026 годы»

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение населения, проживающего в аварийном жилищном фонде Находкинского городского округа, благоустроенным жильем, отвечающим стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности.  

	Задачи муниципальной программы
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа в благоустроенные жилые помещения.

	Сроки и этапы реализации муниципальной  программы
	Муниципальная программа будет реализована по этапам:

I этап 2025 года – 01.01.2025 – 31.12.2026;

II этап 2026 года – 01.01.2026 – 31.12.2027;

III этап 2027 года – 01.01.2027 – 31.12. 2028;

IV этап 2028 года – 01.01.2028 – 31.12.2029.
Снос аварийных многоквартирных домов –  

01.01.2027– 31.12.2030.

	Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 
	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения.

Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах.

Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах.

Количество снесенных аварийных домов.

	Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам
	Общий объем средств, необходимых на финансирование мероприятий муниципальной программы, составляет 1 596 592 752,20 рублей, в том числе:
– за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», в размере 33 158 106,66 рублей, в том числе:

в 2025 году – 33 158 106,66 рублей;

в 2026 году – 0,00 рублей;

в 2027 году – 0,00 рублей;

в 2028 году – 0,00 рублей.

– за счет средств бюджета Приморского края, в размере 1 400 751 805,55 рублей, в том числе:

в 2025 году – 32 456 771,46 рублей;

в 2026 году – 433188476,54 рублей;

в 2027 году – 460 681 449,76 рублей;

в 2028 году – 474 425 107,79 рублей.

– за счет средств бюджета Находкинского городского округа в размере 162 682 839,99 рублей, в том числе:

	
	в 2025 году – 13 969 414,88 рублей;
в 2026 году –  8 793 455,46  рублей;

в 2027 году – 72 091 449,34 рублей;

в 2028 году – 57 828 520,31рублей;

в 2029 году – 5000 000,00  рублей;
в 2030 году – 5000 000,00  рублей.

	Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам
	Общий объем средств, планируемых направить на финансирование мероприятий муниципальной программы, составляет 79 584 293,00 рублей, в том числе:
– за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», в размере 33 158 106,66 рублей, в том числе:

в 2025 году – 33 158 106,66 рублей;

в 2026 году – 0,00 рублей;

в 2027 году – 0,00 рублей;

в 2028 году – 0,00 рублей. 

– за счет средств бюджета Приморского края, в размере 32 456 771,46 рублей, в том числе:

в 2025 году – 32 456 771,46 рублей;

в 2026 году – 0,00 рублей;

в 2027 году – 0,00 рублей;

в 2028 году – 0,00 рублей.

– за счет средств бюджета Находкинского городского округа составляет 13 969 414,88 рублей, в том числе:

в 2025 году – 13 969 414,88  рублей;

в 2026 году – 0,00 рублей;

в 2027 году – 0,00 рублей;

в 2028 году – 0,00 рублей;

в 2029 году – 0,00 рублей;

в 2030 году – 0,00 рублей.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения в аварийном фонде – 491 человек до 31.12.2029 года.

Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах – 240 ед. до 31.12.2029 года.

Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах –  10 079,70 кв.м. до 31.12.2029 года.

Количество снесенных аварийных домов – 31 ед. до 31.12.2030 года


1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы                                                        (в том числе основные проблемы)

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2025 – 2030 годы (далее – программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», перечнем поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, утвержденным Президентом Российской Федерации от 07.11.2023 № Пр-2217, постановлением Правительства РФ от 20.08.2022 № 1469 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда», постановлением Правительства Приморского края от 28.08.2025 № 686-пп «Об утверждении региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2025-2026 годы».
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                           от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» по состоянию на 01.09.2023 на территории Находкинского городского округа признаны аварийными 31 многоквартирный дом, что составляет 2,72 % от общего количества многоквартирных домов Находкинского городского округа. На момент разработки программы в аварийном жилищном фонде, общей площадью помещений 10 215,30 кв. м., проживает 503 человека. 

Аварийный жилищный фонд Находкинского городского округа представляет собой деревянные строения 1940-х – 1960-х годов постройки с нормативным сроком эксплуатации 30-50 лет и дома с физическим износом в процессе эксплуатации. Фактический срок эксплуатации аварийных домов, включенных в программу, превышен в 2 раза, а их физический износ составляет более 70%.

Выполнение программы направлено на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания в связи с физическим износом в процессе эксплуатации после 01.01.2017 года и до 01.09.2023 года. 

Для решения указанных проблем и в целях улучшения качества жилья граждан Находкинского городского округа необходимо использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья, в том числе путем: 

– строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде;

– заключение соглашений об изъятии жилых помещений путем возмещения (выкупа) с собственниками и договоров социального найма с нанимателями;
– снос аварийных многоквартирных домов;

– определение выкупной стоимости (размера возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и определение среднерыночной стоимости жилья на территории города Находки.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Находкинского городского округа, создает социальные проблемы, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

С учетом возможностей финансирования, данная программа направлена на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа в благоустроенные жилые помещения.

2. Сроки и этапы реализации программы

Мероприятия муниципальной программы планируется реализовать по этапам:

I этап 2025 года – 01.01.2025 – 31.12.2026;

II этап 2026 года – 01.01.2026 – 31.12.2027;

III этап 2027 года – 01.01.2027 – 31.12. 2028;

IV этап 2028 года – 01.01.2028 – 31.12.2029.

Снос аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми с 01.01.2017 по 01.09.2023, с 01.01.2027 года – 31.12.2030 года.
3. Целевые показатели (индикаторы) программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации.
Целевые показатели (индикаторы) программы предназначены для оценки результатов реализации программы. К целевым показателям (индикаторам) программы отнесены:

– количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения, (чел.). Данный показатель (индикатор) формируется на основании правоустанавливающих документов собственников жилых помещений, документов на вселение нанимателей жилых помещений, а также выписки из картотеки регистрационного учета на жилое помещение; 
– количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных  многоквартирных домах, (ед.). Данный показатель (индикатор) формируется на основании технического паспорта на многоквартирный дом, правоустанавливающих документов собственников жилых помещений и документов на вселение нанимателей жилых помещений;
– общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, (кв.м.). Данный показатель (индикатор) формируется на основании технического паспорта на многоквартирный дом, правоустанавливающих документов собственников жилых помещений и документов на вселение нанимателей жилых помещений;

– количество снесенных аварийных многоквартирных домов, (ед.). Данный показатель (индикатор) формируется на основании правовых актов администрации Находкинского городского округа  о признании многоквартирных домов аварийными и о дальнейшем их использовании.

Количество граждан, подлежащих переселению, количество жилых помещений, подлежащих переселению, и их общая площадь подлежат ежегодному уточнению, при выявлении несоответствия вносятся соответствующие изменения в программу.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены в приложении № 1. 

4. Механизм реализации программы

Ответственный исполнитель программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. 

Соисполнители программы: 
– Планово-экономический отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством»;

– Отдел учета муниципальной собственности МКУ «Управление городским хозяйством»;

– Отдел учета и распределения жилья МКУ «Управление городским хозяйством»;

– Управление имуществом администрации Находкинского городского округа;
– Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа.
Мероприятия муниципальной программы предполагают переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе:

– признанного аварийным с 01.01.2017 по 01.09.2023 за счет  средств бюджета Находкинского городского округа. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными с 01.01.2017 по 01.09.2023, приведен в приложении № 2. 
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 по 01.09.2023, по способам переселения, приведен в приложении № 3. 
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 по 01.09.2023, приведен в приложении № 4. 
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 по 01.09.2023, приведены в приложении № 5. 

Реализация мероприятий программы по переселению граждан из аварийных жилых домов осуществляется по следующим направлениям:

– строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде;

– заключение договоров социального найма и соглашений об изъятии жилых помещений путем возмещения;

– снос аварийных многоквартирных домов;

– определение выкупной стоимости (размера возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и определение среднерыночной стоимости жилья на территории города Находки.

Механизм реализации программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий соисполнителей программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа совместно с планово-экономическим отделом жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством» осуществляет следующие мероприятия:

– обеспечивает разработку программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

– организует реализацию программы, обеспечивает внесение изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), а также конечных результатов ее реализации;

– обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе «Программы» текст муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа, при внесении изменений в муниципальную программу – текст программы в актуальной редакции размещается в течение 10 рабочих дней;

– размещает ежегодный отчет по муниципальной программе на официальном сайте Находкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе отраслевого (функционального) органа администрации Находкинского городского округа;
– осуществляет  реализацию программы, вносит изменения в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), а также конечных результатов ее реализации;

– формирует перечень многоквартирных домов, признанных аварийными с 01.01.2017 по 01.09.2023 (приложение № 2);
– формирует план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 по 01.09.2023, по способам переселения (приложение № 3);
– формирует план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 по 01.09.2023 (приложение              № 4);
–  формирует планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 по 01.09.2023 (приложение               № 5);
– формирует реестр многоквартирных домов, в отношении которых необходимо определить выкупную стоимость (размер возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (приложение № 6); 

– предъявляет собственникам жилых помещений требования о сносе многоквартирного дома в порядке, установленном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

– организует работу с переселяемыми гражданами;
– осуществляет мероприятия по формированию закупочной документации на приобретение жилых помещений;
– ежегодно проводит оценку эффективности программы;

– ежеквартально осуществляет мониторинг реализации программы;

– подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы и представляет его в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа и в финансовое управление администрации Находкинского городского округа;

– несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации для государственной регистрации муниципальной программы. В течение                3 дней с момента принятия муниципальной программы или внесения в неё изменений предоставляет в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа сведения для государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.11.2015  № 831 «Об установлении требований к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений, порядка её заполнения и предоставления».

На этапе формирования бюджета Находкинского городского округа, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа совместно с планово-экономическим отделом жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством» вносит изменения в программу в соответствии с действующим законодательством.

В ходе реализации программы управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа совместно с планово-экономическим отделом жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством» направляет в финансовое управление администрации Находкинского городского округа заявку на финансирование мероприятий программы.

Управление имуществом администрации Находкинского городского округа совместно с отделом учета муниципальной собственности МКУ «Управление городским хозяйством» осуществляет следующие мероприятия:

– оформляют в муниципальную собственность Находкинского городского округа благоустроенные жилые помещения, приобретенные в многоквартирных домах, либо в построенных многоквартирных домах;

– заключают соглашения с собственниками об изъятии жилых помещений путем возмещения, в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и осуществляет переход права изымаемых жилых помещений в собственность Находкинского городского округа;

– представляют в планово – экономический отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством» информацию и документы, необходимые для проведения ежеквартального мониторинга реализации программы, оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;

–  несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) в реализации которых принимает участие.

Отдел учета и распределения жилья МКУ «Управление городским хозяйством»:
– участвует в разработке программы и внесении в нее изменений по формированию целевых показателей в отношении жилых помещений, являющихся собственностью муниципального образования;
– осуществляет мероприятия по заключению договоров социального найма между муниципальным образованием и нанимателями на приобретенные либо построенные  благоустроенные жилые помещения;
– осуществляет мероприятия по передаче администрации Находкинского городского округа жилых помещений, расположенных в аварийных домах, предоставленных гражданам по договорам социального найма;
– предоставляет нанимателям благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах, приобретенных либо построенных взамен занимаемых помещений находящихся в муниципальном аварийном жилищном фонде;

– представляет в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа информацию и документы, необходимые для проведения ежеквартального мониторинга реализации программы, оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;

– несёт ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) в реализации которых принимает участие.
Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа:
– принимает участие в мероприятии «Строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде» в части строительства многоквартирных домов и приобретения жилых помещений у застройщиков;
– принимает участие в подготовке ежеквартального мониторинга реализации программы, оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;

–  несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) в реализации которых принимает участие.

5. Прогнозная оценка расходов программы

Планируемые источники финансирования мероприятия программы «Строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде» – бюджет Находкинского городского округа, бюджет Приморского края, в том числе за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий». 
Мероприятия программы «Снос аварийных домов» и «Определение выкупной стоимости жилых помещений и определение среднерыночной стоимости жилья на территории города Находки» планируется за счет бюджета Находкинского городского округа.
Исходными данными для предварительного расчета строительства многоквартирных домов, либо приобретения благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено), применена среднерыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Приморскому краю, установленная приказом Минстроя России от 11.12.2023 № 888/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2024 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2024 года» в размере 158 909,00 рублей.
Для определения фактической стоимости в году реализации мероприятия применяются следующие данные. 
Данными для расчета строительства многоквартирных домов, либо приобретения благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах у застройщика (в том числе домах, строительство которых не завершено) осуществляется исходя из минимальных нормативов площади, используемой в строительстве (СП 54.13330.2022), но не менее расселяемой площади жилого помещения, расположенного в аварийном доме, где стоимость жилых помещений определяется в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Финансирование на площадь, превышающую расселяемую площадь осуществляется за счет средств бюджета Находкинского городского округа.

Данными для расчета приобретения благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах, площадью не менее расселяемой площади жилого помещения, расположенного в аварийном доме, стоимость жилых помещений определяется в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом среднерыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в городе Находка на основании полученного от независимой оценочной организации заключения «Об оценке среднерыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в городе Находка, за исключением мкр. п. Врангель и мкр. п.Ливадия» на соответствующий период. 
Данными для расчета возмещения за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде являются: расселяемая площадь жилого помещения, принадлежащего гражданам на праве собственности, зарегистрированном надлежащим образом, и стоимость за 1 квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений, расположенных в аварийном доме, определенная  независимой оценочной организацией в соответствии с требованиями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, которая утверждается постановлением администрации Находкинского городского округа. 
Площадь жилых помещений, подлежащая расселению из аварийного фонда и общий объем средств, необходимый на финансирование мероприятий муниципальной программы, приведены в приложении № 3.
Прогнозная оценка расходов программы Находкинского городского округа приведена в приложении № 7.
6. Ресурсное обеспечение реализации программы

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по кодам бюджетной классификации, приведено в приложении № 8. 

7. Методика оценки эффективности программы

1. Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат;

степени реализации мероприятий программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, рассчитывается по следующим формулам:

[image: image1.png]InidakT
~ lminnax





где: Iцi[image: image3.png]




- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

Iцiфакт – фактическое значение i-го индикатора (показателя) программы;

Iцiплан – плановое значение i-го индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) 

Или:

[image: image5.png]Tminnas



 ,

для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если Iцi больше 1, значение Iцi принимается равным 1.

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

Iц = [image: image7.png]



где: Iц – степень реализации  программы;

Iцi[image: image9.png]




 – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования программы в отчетном периоде по формуле:

[image: image11.png]


 ,

где: Cфин – степень соответствия запланированному уровню расходов;

[image: image13.png]




Зфакт – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зплан[image: image15.png]




 – плановые расходы на реализацию программы  в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

[image: image17.png]Mp

2 | 2



 ,

где: Мр – Степень реализации мероприятий программы;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного. 

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

1.4. Оценка эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

[image: image19.png]_ (u+Cour+Mp)
3

3



 ,

где: Э – эффективность реализации программы;

Iц – степень реализации программы;

Сфин – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр[image: image21.png]




 – Степень реализации мероприятий программы.

Эффективность реализации программы может оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом значимости каждой подпрограммы по следующей формуле:

Э= [image: image23.png]¥ 3nmj * k;



.

Где Э – эффективность реализации программы

Эnnj – эффективность реализации j-той подпрограммы, рассчитанная по формуле (1).

Kj – коэффициент значимости j-той подпрограммы,

где

[image: image25.png]o | 8



,

где Фj – объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году, 

Ф – объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию программы;

j – количество подпрограмм.

8. План реализации программы

План реализации программы приведен в приложении № 9.
___________________________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	                       Приложение № 1                                                                                                         к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от 13.09.2024 № 2117

	СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)  

	№ п.п.
	Наименование
	Ед. измерения
	Значения целевого показателя (индикатора)
	Ожидаемые конечные результаты

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2025-2030 годы»

	1.1.
	Количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения 
	чел.
	19
	152
	141
	179
	0
	0
	491

	1.2.
	Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах
	ед.
	14
	71
	78
	77
	0
	0
	240

	1.3.
	Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах
	кв.м.
	408,6
	3 070,30
	3 309,90
	3 290,90
	0,00
	0
	10 079,70

	1.4.
	Количество снесенных аварийных многоквартирных домов
	ед.
	0
	0
	4
	8
	10
	9
	31


	
	
	
	
	
	
	                            Приложение № 2                                                                                                         к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 13.09.2024 № 2117

	ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ 
С 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 01 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА



	п/п
	Наименование муниципального образования 
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода дома в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома аварийным 
	 Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 января 2030 года 
	Планируемая дата окончания переселения

	
	
	
	год
	дата
	площадь, кв.м
	количество человек
	количество семей
	дата

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего многоквартирных домов
	х
	х
	10079,70
	491
	240
	х

	1
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Астафьева, д. 11
	1939
	 08.06.2017 
	214,60
	14
	9
	31.12.2026

	2
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Шоссейная, д. 5
	1947
	 24.07.2017 
	21,00
	2
	1
	31.12.2026

	3
	Находкинский городской округ
	г. Находка, мкр. г. Находка "поселок Ливадия" (п. южно-Морской), ул. Центральная, д. 14
	1963
	14.08.2017
	44,10
	2
	2
	31.12.2026

	4
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Астафьева, д. 5
	1953
	 28.09.2017 
	203,40
	24
	9
	31.12.2026

	5
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Дзержинского, д. 34
	1953
	 22.01.2018 
	408,10
	16
	9
	31.12.2026

	6
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Дзержинского, д. 32
	1955
	 24.04.2018 
	392,10
	10
	8
	31.12.2026

	7
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Портовая, д. 14
	1948
	 10.05.2018 
	433,20
	13
	9
	31.12.2026

	8
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Пржевальского, д. 16
	1954
	 05.06.2018
	421,10
	20
	8
	31.12.2026

	9
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Минская, д. 7
	1967
	21.08.2018
	243,20
	14
	6
	31.12.2026

	10
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Угольная, д. 24
	1955
	13.11.2018
	327,10
	16
	7
	31.12.2026

	11
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Пржевальского, д. 20
	1955
	 19.12.2018
	405,00
	18
	8
	31.12.2026

	12
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Пржевальского, д. 10
	1953
	17.09.2019
	366,00
	22
	9
	31.12.2026

	13
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Минская, д. 9
	1967
	 12.02.2019
	404,7
	15
	10
	31.12.2028

	14
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Красноармейская, д. 3
	1948
	 27.03.2019 
	86,10
	6
	5
	31.12.2028

	15
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Чернышевского, д. 14
	1953
	10.10.2019
	397,70
	18
	10
	31.12.2028

	16
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Чернышевского, д. 12
	1953
	 10.10.2019 
	395,50
	14
	8
	31.12.2028

	17
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Чернышевского, д. 21
	1955
	18.12.2019
	365,20
	21
	10
	31.12.2028

	18
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Тихоокеанская, д. 2
	1953
	 25.12.2019 
	372,50
	16
	7
	31.12.2028

	19
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Пржевальского, д. 4
	1953
	25.06.2020
	346,1
	12
	7
	31.12.2028

	20
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Пржевальского, д. 14
	1953
	 25.06.2020 
	333,80
	14
	9
	31.12.2028

	21
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Пржевальского, д. 8
	1953
	19.10.2020
	188,30
	8
	4
	31.12.2028

	22
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Чернышевского, д. 25
	1955
	 08.12.2020 
	420,00
	17
	8
	31.12.2028

	23
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Чернышевского, д. 11
	1955
	26.01.2021
	375,7
	31
	11
	31.12.2029

	24
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Чернышевского, д. 17А
	1953
	 07.04.2021
	399,4
	19
	9
	31.12.2029

	25
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Зеленая, д. 21
	1950
	22.07.2021
	388,50
	17
	9
	31.12.2029

	26
	Находкинский городской округ
	г. Находка, мкр. г. Находки "поселок Ливадия", ул. Новая, д. 13 
	1955
	14.02.2022
	321,90
	21
	7
	31.12.2029

	27
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Пржевальского, д.18
	1954
	09.06.2022
	423,80
	22
	9
	31.12.2029

	28
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Чернышевского, д. 32
	1955
	20.06.2022
	402,20
	22
	8
	31.12.2029

	29
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Пржевальского, д.6
	1953
	19.08.2022
	239,40
	19
	6
	31.12.2029

	30
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Угольная, д. 47 
	1957
	05.12.2022
	371,70
	14
	8
	31.12.2029

	31
	Находкинский городской округ
	г. Находка, ул. Чернышевского,17
	1953
	 25.01.2023
	368,30
	14
	10
	31.12.2029


[image: image26.emf]Расселяе

мая 

площадь

Расселяе

мая 

площадь

Стоимость

Расселяемая 

площадь

Расселяемая 

площадь

Расселяема

я площадь

Приобрет

аемая 

площадь

Стоимость

Приобре

таемая 

площадь

Стоимо

сть

Приобре

таемая 

площадь

Стоимость

Приобретаем

ая площадь

Стоимость

Приобре

таемая 

площадь

Стоимость

кв. м руб. кв. м кв. м руб. кв.м кв.м кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего по программе 

переселения, в рамках 

которой не 

предусмотрено 

финансирование за счет 

средств Фонда. в т.ч.:

10 079,70 1 565 078 752,20 7 076,906 950,40 1 083 372 189,20 0,00 126,50 3 002,80 3 002,80 481 706 563,00 0,00 0,00 3002,80 481 706 563,00     0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2025 года 730,90 79 470 293,00 535,10 408,60 43 821 293,00 0,00 126,50 195,80 195,80 35 649 000,00 0,00 0,00 195,80 35 649 000,00       0,00 0,00 0,00 0,00

1

Итого по Находкинский 

в 2025 году 

730,90 79 470 293,00 535,10 408,60 43 821 293,00 0,00 126,50 195,80 195,80 35 649 000,00 0,00 0,00 195,80 35 649 000,00       0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2026 года 2 748,00 436 681 932,00 1 869,601 869,60 297 096 266,40 0,00 0,00 878,40 878,40 139 585 665,60 0,00 0,00 878,40 139 585 665,60     0,00 0,00 0,00 0,00

2

Итого по Находкинский 

в 2026 году

2 748,00 436 681 932,00 1 869,601 869,60 297 096 266,40 0,00 0,00 878,40 878,40 139 585 665,60 0,00 0,00 878,40 139 585 665,60     0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2027 года 3 309,90 525 972 899,10 2 707,002 707,00 430 166 663,00 0,00 0,00 602,90 602,90 95 806 236,10 0,00 0,00 602,90 95 806 236,10       0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого по Находкинский  3 309,90 525 972 899,10 2 707,002 707,00 430 166 663,00 0,00 0,00 602,90 602,90 95 806 236,10 0,00 0,00 602,90 95 806 236,10       0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2027 года 3 290,90 522 953 628,10 1 965,201 965,20 312 287 966,80 0,00 0,00 1 325,70 1 325,70 210 665 661,30 0,00 0,00 1325,70 210665661,30 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Итого по Находкинский  3 290,90 522 953 628,10 1 965,201 965,20 312 287 966,80 0,00 0,00 1 325,70 1 325,70 210 665 661,30 0,00 0,00 1325,70 210665661,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Наименование 

муниципального 

образования

Всего расселяемая площадь жилых 

помещений

Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением 

жилых помещений и связанное с приобретением жилых 

помещений без использования бюджетных средств

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств

Всего:

Всего стоимость мероприятий по 

переселению

в том числе:

                                 Приложение № 3                                                                                                         

к муниципальной программе «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа 

на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением 

администрации Находкинского городского округа                                                                       

от 13.09.2024 № 2117

№ п/п

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ С 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 01 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА, ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Всего:

в том числе:

Выкуп жилых помещений у 

собственников

Договор о 

комплексно

м развитии 

территории

Переселение 

в свободный 

жилищный 

фонд

Строительство 

домов

Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.:

Приобретение жилых 

помещений у лиц, не 

являющихся 

застройщиками

в строящихся домах

в домах, введенных в 

эксплуатацию


[image: image27.emf]Собствен

ность 

граждан

Муницип

альная 

собствен

ность

собственнос

ть граждан

муниципальная 

собственность 

за счет 

средств 

Фонда

за счет средств 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации

за счет средств 

местного бюджета

за счет 

переселения 

граждан по 

договору о 

развитии 

застроенной 

территории

за счет  

переселения 

граждан в 

свободный 

муниципальный 

жилищный фонд

за счет 

средств 

собственников 

жилых 

помещений

за счет 

средств иных 

лиц (инвестора 

по ДРЗТ)

чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего по программе 

переселения

491 240 163 77 10 079,70 6 950,40 3 129,30 1 565 078 752,2033 158 106,661 400 751 805,55 131 168 839,99 0,00 0,00 20 450 203,80      0,00 0,00 0,00

1

Всего по этапу 2025 

года

46 25 14 11 730,90 408,60 322,30 79 470 293,00 33 158 106,66 32 456 771,46 13 855 414,88 0,00 0,00 20 450 203,80      0,00 0,00 0,00

2

Всего по этапу 2026 

года

125 60 40 20 2 748,00 1869,60 878,40 436 681 932,00 0,00 433 188 476,54 3 493 455,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Всего по этапу 2027 

года

141 78 62 16 3 309,90 2707,00 602,90 525 972 899,10 0,00 460 681 449,76 65 291 449,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Всего по этапу 2027 

года

179 77 47 30 3 290,90 1965,20 1325,70 522 953 628,10 0,00 474 425 107,79 48 528 520,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наименование 

муниципального 

образования

Число 

жителей, 

планиру-

емых  к 

переселе-

нию

Количество расселяемых 

жилых помещений

Расселяемая площадь жилых 

помещений

Источники финансирования программы

в том числе

Всего

в том числе

Всего: Всего

в том числе:

                                 Приложение № 4                                                                                                         

к муниципальной программе «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда Находкинского городского 

округа на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением 

администрации Находкинского городского округа                                                                                                                                              

от 13.09.2024 № 2117

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 

ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ С 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 01 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА



Всего:

в том числе:

Всего:

в том числе:

Справочно:

Расчетная сумма экономии бюджетных 

Справочно:

Возмещение части стоимости жилых 

№ п/п



[image: image28.emf]2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. Всего 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. Всего

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел чел чел чел чел чел чел

408,60 3 070,30 2 707,00 2 568,10 1 325,70 0,00 10 079,70 19 152 98 128 94 0 491

Всего по этапу 2025 

года

408,60 322,3 0,00 0,00 0,00 0,00 730,90 19 27 0 0 0 0 46

Всего по этапу 2026 

года

0,00 2748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2748,00 0 125 0 0 0 0 125

Всего по этапу 2027 

года

0,00 0,00 2707,00 602,9 0,00 0,00 3309,90 0 0 98 43 0 0 141

Всего по этапу 2028 

года

0,00 0,00 0,00 1965,2 1325,70 0,00 3290,90 0 0 0 85 94 0 179

                                      Приложение № 5                                                                                                         

к муниципальной программе «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда Находкинского городского 

округа на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением 

администрации Находкинского городского округа                                                                                                                             

от 13.09.2024 № 2117

Всего по программе 

переселения

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ С 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 01 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

№ п/п

Этап 

муниципальной 

программы

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей


[image: image29.emf]                            Приложение № 6                                                                                                         

к муниципальной программе «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда Находкинского 

городского округа на 2025-2030 годы», утвержденной 

постановлением администрации Находкинского 

городского округа                                                                            

от 13.09.2024 № 2117

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

РЕЕСТР

 многоквартирных домов, в отношении которых необходимо определить 

выкупную стоимость (размер возмещения) за один квадратный метр                                                                    

общей площади изымаемых жилых помещений

Адрес многоквартирного дома

В 2025 году

г. Находка, ул. Астафьева, д. 11

г. Находка, ул. Шоссейная, д. 5

г. Находка, мкр. "поселок Ливадия" (п. Южно-Морской), ул. Центральная, д. 14

г. Находка, ул. Астафьева, д. 5

В 2026 году

г. Находка, ул. Дзержинского, д. 34

г. Находка, ул. Дзержинского, д. 32

г. Находка, ул. Астафьева, д. 11

г. Находка, ул. Астафьева, д. 5

г. Находка, ул. Дзержинского, д. 34

г. Находка, ул. Портовая, д. 14

г. Находка, ул. Пржевальского, д. 16

г. Находка, ул. Минская, д. 7

г. Находка, ул. Угольная, д. 24

г. Находка, ул. Пржевальского, д. 20

г. Находка, ул. Пржевальского, д. 10

В 2027 году

г. Находка, ул. Минская, д. 9

г. Находка, ул. Красноармейская, д. 3

г. Находка, ул. Чернышевского, д. 14

г. Находка, ул. Чернышевского, д. 12

г. Находка, ул. Чернышевского, д. 21

г. Находка, ул. Тихоокеанская, д. 2

г. Находка, ул. Пржевальского, д. 4

г. Находка, ул. Пржевальского, д. 14

г. Находка, ул. Пржевальского, д. 8

г. Находка, ул. Чернышевского, д. 25

В 2028 году

г. Находка, ул. Чернышевского, д. 11

г. Находка, ул. Чернышевского, д. 17А

г. Находка, ул. Угольная, д. 47 

г. Находка, ул. Чернышевского,17

г. Находка, ул. Зеленая, д. 21

г. Находка, мкр. "поселок Ливадия", ул. Новая, д. 13 

г. Находка, ул. Пржевальского, д.18

г. Находка, ул. Чернышевского, д. 32

г. Находка, ул. Пржевальского, д.6


[image: image30.emf]2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 4 5 6 7 8 9

79 584,29 441 981,93 532 772,90 532 253,63 5 000,00 5 000,00

33 158,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 456,77 433 188,48 460 681,45 474 425,11 0,00 0,00

13 969,41 8 793,45 72 091,45 57 828,52 5 000,00 5 000,00

79 470,29 441 681,93 530 972,90 527 953,63 0,00 0,00

33 158,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 456,77 433 188,48 460 681,45 474 425,11 0,00 0,00

13 855,41 8 493,45 70 291,45 53 528,52 0,00 0,00

 - 8 658,22 3 493,45 65 291,45 48 528,52 0,00 0,00

 - 5 197,19 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1500,00 4000,00 5000,00 5000,00

0,00 0,00 1 500,00 4 000,00 5 000,00 5 000,00

114,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00

114,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00

                                   Приложение № 7                                                                                                                            

к муниципальной программе «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда Находкинского городского 

округа на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением 

администрации Находкинского городского округа                                                                                                 

от 13.09.2024 № 2117

№ п/п Наименование  Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

3

бюджет Находкинского городского округа

иные внебюджетные источники

1.1.

Строительство многоквартирных домов, 

либо приобретение благоустроенных жилых 

помещений в многоквартирных домах (в том 

числе домах, строительство которых не 

завершено) для дальнейшего 

предоставления нанимателям, возмещение 

собственникам за изымаемые жилые 

помещения в аварийном жилищном фонде

Всего

Федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)

1.

Муниципальная программа "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 

Находкинского городского округа на 2025 – 

2030 годы"

Всего

Федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)

Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)

Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)

бюджет Находкинского городского округа, в 

на условиях софинансирования

дополнительные расходы

иные внебюджетные источники

1.2.

Заключение соглашений об изъятии жилых 

помещений путем выкупа и  договоров 

социального найма

Всего

Федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, 

Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

Всего

Федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, 

Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

бюджет Находкинского городского округа

иные внебюджетные источники

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                                   

1.4.

Определение выкупной стоимости (размера 

возмещения) за один квадратный метр 

общей площади изымаемых жилых 

помещений в аварийных многоквартирных 

домах и определение среднерыночной 

стоимости жилья на территории города 

Всего

Федеральный бюджет  (субсидии, субвенции, 

Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные 

бюджет Находкинского городского округа

иные внебюджетные источники

бюджет Находкинского городского округа

иные внебюджетные источники

1.3. Снос аварийных многоквартирных домов



[image: image31.emf]ГРБС РзПр ЦСР ВР 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Муниципальная программа 

"Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Находкинского городского округа 

на 2025 – 2030 годы" 

Ответственный исполнитель - управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа; соисполнители - 

управление имуществом администрации Находкинского 

городского округа; планово-экономический отдел 

жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление 

городским хозяйством»; отдел учета муниципальной 

собственности МКУ «Управление городским 

хозяйством»; отдел учета и распределения жилья МКУ 

«Управление городским хозяйством».хозяйством".

851 0501 22 0 00 00000 000 79 584,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 0501 22 7 И2 67483 412 33 158,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 0501 22 7 И2 67484 412 32 456,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 0501 22 7 И2 6748S 412 8 658,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 0501 22 7 И2 6748Д 412 5 197,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Заключение соглашений об изъятии 

жилых помещений путем выкупа и  

договоров социального найма

Ответственный исполнитель - управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа; соисполнитель - 

управление имуществом администрации Находкинского 

городского округа, МКУ "Управление городским 

хозяйством"

1.3.

Снос аварийных многоквартирных 

домов

Ответственный исполнитель - управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа.

851 0501 22 9 01 41030 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Определение выкупной стоимости 

(размера возмещения) за один 

квадратный метр общей площади 

изымаемых жилых помещений в 

аварийных многоквартирных домах 

и определение среднерыночной 

стоимости жилья натерритории 

города Находки

Ответственный исполнитель - управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа, планово-

экономический отдел жилищно-коммунального 

хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством».

851 0501 22 9 01 41080 244 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                               Приложение № 8                                                                                                         

к муниципальной программе «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда Находкинского 

городского округа на 2025-2030 годы», утвержденной 

постановлением администрации Находкинского 

городского округа                                                                                

1.1.

Строительство многоквартирных 

домов, либо приобретение 

благоустроенных жилых помещений 

в многоквартирных домах (в том 

числе домах, строительство 

которых не завершено) для 

дальнейшего предоставления 

нанимателям, возмещение 

собственникам за изымаемые 

жилые помещения в аварийном 

жилищном фонде

Ответственный исполнитель - управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа; соисполнители - 

управление имуществом администрации Находкинского 

городского округа; планово-экономический отдел 

жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление 

городским хозяйством»; отдел учета муниципальной 

собственности МКУ «Управление городским 

хозяйством»; отдел учета и распределения жилья МКУ 

«Управление городским хозяйством».хозяйством".

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п

Наименование программы, 

отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Объем расходов (тыс. руб.), годы



[image: image32.emf]2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Количество 

построенных, либо 

приобретенных у 

застройщика, либо 

выкупленных 

помещений

ед. 14 65 0 78 77 0

Общая площадь 

приобретенных либо 

выкупленных 

помещений

тыс. 

кв.м

0,41 2,94 0 3,31 3,29 0

1.2.

Заключение соглашений об 

изъятии жилых помещений путем 

выкупа и договоров 

социального найма

Ответственный исполнитель - управление 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Находкинского городского 

округа; соисполнитель - управление 

имуществом администрации Находкинского 

городского округа, МКУ "Управление 

городским хозяйством"

2025-2030

Количество 

помещений, с 

собственниками 

которых заключены 

соглашения об 

изъятии жилых 

помещений путем 

выкупа  и договоры 

социального найма  на  

благоустроенные 

жилые помещения.

ед. 14 71 0 78 77 0

1.3.

Снос аварийных 

многоквартирных домов

Ответственный исполнитель -управление 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Находкинского городского 

округа.

2027-2030

Количество снесенных 

многоквартирных 

домов

ед. 0 0 4 8 10 9

Количество снесенных 

аварийных многоквартирных 

домов.   

1.4.

Определение выкупной стоимости 

(размера возмещения) за один 

квадратный метр общей площади 

изымаемых жилых помещений в 

аварийных многоквартирных 

домах

Ответственный исполнитель -управление 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Находкинского городского 

округа, планово-экономический отдел жилищно-

коммунального хозяйства МКУ «Управление 

городским хозяйством».

2025-2028

Количество 

многоквартирных 

домов, в отношении 

которых произведена 

оценка 

ед.

6 10 9 0 0 0

1.1.

Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа в благоустроенные жилые помещения

№ 

п/п

Наименование  Ответственный исполнитель, соисполнители

Сроки 

реализации 

мероприяти

Наименование 

показателя

Строительство 

многоквартирных домов, либо 

приобретение благоустроенных 

жилых помещений в 

многоквартирных домах (в том 

числе домах, строительство 

которых не завершено) для 

дальнейшего предоставления 

нанимателям, возмещение 

собственникам за изымаемые 

жилые помещения в аварийном 

жилищном фонде

Ответственный исполнитель - управление 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Находкинского городского 

округа; соисполнители - управление 

имуществом администрации Находкинского 

городского округа; планово-экономический 

отдел жилищно-коммунального хозяйства 

МКУ «Управление городским хозяйством»; 

отдел учета муниципальной собственности 

МКУ «Управление городским хозяйством»; 

отдел учета и распределения жилья МКУ 

«Управление городским 

хозяйством».хозяйством".

2025-2029

Количество граждан 

переселенных из аварийного 

жилищного фонда в 

благоустроенные жилые 

помещения и собственников 

помещений, получивших 

возмещение за изымаемые 

жилые помещения; количество 

расселенных либо 

выкупленных жилых 

помещений в аварийных 

многоквартирных домах; общая 

площадь расселенных и 

выкупленных жилых 

помещений в аварийных 

многоквартирных домах;                                                   

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2020-2030 годы"

                               Приложение № 9                                                                                                         

к муниципальной программе «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда Находкинского 

городского округа на 2025-2030 годы», утвержденной 

постановлением администрации Находкинского 

городского округа                                                                     

от 13.09.2024 № 2117

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Показатель реализации мероприятия

Наименование целевого 

показателя (индикатора)

Ед. изм.


